Утверждена

постановлением

Администрации Великого Новгорода

от 22.12.2017 N 5757

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА" НА 2018 - 2026 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода  от 01.03.2018 [N 906](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75050&dst=100005), от 10.04.2018 [N 1626](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100005), от 27.12.2018 [N 5868](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=81224&dst=100005),  от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100006), от 20.08.2019 [N 3429](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100005), от 09.12.2020 [N 4781](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=100005),  от 26.04.2021 [N 2298](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94772&dst=100005), от 01.04.2022 [N 1372](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100005), от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100006),  от 27.12.2022 [N 6354](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104097&dst=100005), от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100005), от 08.09.2023 [N 4416](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107822&dst=100005),  от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100006), от 10.01.2024 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100005), от 20.05.2024 [N 2091](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100005),  от 22.11.2024 [N 5009](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114287&dst=100104)) |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | комитет по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее - КУГХ) | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100013),  от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100011)) | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство" (далее - МКУ "Городское хозяйство"); | | | | | | | | | | | | |
| муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС"); | | | | | | | | | | | | |
| комитет по строительству и архитектуре Администрации Великого Новгорода (далее - КСА) | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100016),  от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100012)) | | | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | контрольно-административное управление Администрации Великого Новгорода; | | | | | | | | | | | | |
| комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода; | | | | | | | | | | | | |
| управляющие (обслуживающие) организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости (далее - УО, ТСЖ, ЖСК, ТСН); | | | | | | | | | | | | |
| коммерческие организации (по согласованию); | | | | | | | | | | | | |
| садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.08.2019 [N 3429](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100011),  от 01.04.2022 [N 1372](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100011)) | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Великого Новгорода"; | | | | | | | | | | | | |
| "Благоустройство общественных территорий Великого Новгорода"; | | | | | | | | | | | | |
| "Благоустройство территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Великом Новгороде" | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100013) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2022 N 1372) | | | | | | | | | | | | | |
| Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы | N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | | | Значение целевого показателя по годам <1> | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель. Повышение качества и комфорта городской среды Великого Новгорода | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель. Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.) | | | 43 <2> | 96 <2> | 149 <2> | 175 <2> | 189 <2> | 199 <2> | 210 <2> | 220 <2> | 578 <2> |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2022 [N 1372](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100016),  от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100015), от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100015), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100017), от 20.05.2024 [N 2091](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100011)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2. | Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество благоустроенных территорий общего пользования (ед.) | | | 2 <2> | 5 <2> | 6 <2> | 10 <2> | 12 <2> | 15 <2> | 17 <2> | 18 <2> | 18 <2> |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 [N 4781](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=100022),  от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100016), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100018)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.2. | Показатель 2. Количество благоустроенных парков (ед.) | | | 1 <2> | - <2> | - <2> | - <2> | - <2> | - <2> | - <2> | - <2> | - <2> |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 [N 4781](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=100031),  от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100017), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100019)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.3. | Показатель 3. Количество разработанных проектов (ед.) | | | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100018),  от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100020)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.4. | Показатель 4. Количество реализованных проектов по строительству набережной | | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| (п. 1.2.4 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100013) Администрации Великого Новгорода от 20.08.2019  N 3429; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022  [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100018), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100020)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.5. | Показатель 5. Количество реализованных инвестиционных проектов по благоустройству общественной территории | | | - | - | - | - | - | - |  | 1 | - |
| (п. 1.2.5 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100032) Администрации Великого Новгорода от 20.08.2019  N 3429; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022  [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100018), от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100018), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100020)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.3. | Задача 3. Увеличение степени заинтересованности граждан, организаций и юридических лиц в реализации и контроле за исполнением мероприятий по благоустройству территорий | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Показатель 1. Количество соглашений по благоустройству с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения <3> | | | 6 <4> | 12 <4> | 18 <4> | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100018),  от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100020)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.3.2. | Показатель 2. Количество соглашений по благоустройству с собственниками объектов недвижимого имущества (включая незавершенное строительство) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), предоставленных для их размещения <5> | | | 4 <6> | 7 <6> | 9 <6> | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100018),  от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100020)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.4. | Задача 4. Повышение уровня благоустройства территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Великом Новгороде | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Показатель. Количество благоустроенных территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Великом Новгороде (ед.) | | | - | - | - | - | - <6> | - <6> | - <6> | - <6> | - <6> |
| (п. 1.4 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100037) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2022  N 1372; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022  [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100019), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100021)) | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100014),  от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100014)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | --------------------------------  <1> Значение целевого показателя по годам представлено  нарастающим итогом.  <2> Корректируется после заключения соглашений с Правительством Новгородской области о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период.  <3> Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству до 2020 года, представлен в приложении N 3 к подпрограмме "Благоустройство общественных территорий Великого Новгорода".  <4> Корректируется после заключения соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  <5> Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству до 2020 года, представлен в приложении N 4 к подпрограмме "Благоустройство общественных территорий Великого Новгорода | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100021) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211) | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100111),  от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100020), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100022)) | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| Год | | Источник финансирования | | | | | | | | | | |
| бюджет Великого Новгорода <2> | областной бюджет <2> | федеральный бюджет <2> | | | внебюджетные средства <2> | | | всего <2> | | |
| 2018 | | 21691,80 | 66167,81 | 49804,31 | | | 6396,83 | | | 144060,75 | | |
| 2019 | | 50631,70 | 57940,53 | 168635,86 | | | 7282,96 | | | 284491,05 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=100042) Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 N 4781) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2020 | | 43629,300 | 42403,810 | 219490,160 | | | 13595,810 | | | 319119,070 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100022) Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 N 942) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2021 | | 38708,106 | 68804,699 | 271249,801 | | | 41839,334 | | | 420601,940 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100035) Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 N 942) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2022 | | 25374,190 | 2491,749 | 80566,565 | | | 26354,870 | | | 134787,374 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100041) Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 N 942) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2023 | | 34997,411 | 192713,821 | 79783,131 | | | 14838,746 | | | 322333,109 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100014) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2024 | | 59611,548 | 1896,483 | 61319,603 | | | 5193,500 | | | 128021,134 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100027) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 | | 22264,518 | - | - | | | 5193,500 | | | 27458,018 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100033) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2026 | | 22264,478 | - | - | | | - | | | 22264,478 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100039) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | | 319173,051 | 432418,902 | 930849,430 | | | 120695,550 | | | 1803136,923 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100045) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | | | | | | | | |
|  | --------------------------------  <2> Корректируется после заключения соглашений с Правительством Новгородской области о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период. | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100041) Администрации Великого Новгорода от 20.08.2019 N 3429) | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий посредством проведения благоустройства 578 дворовых территорий, что повысит степень их благоустроенности на 42,4 процента; | | | | | | | | | | | | |
| повышение комфортности и доступности муниципальных территорий общего пользования и парков посредством проведения благоустройства пятнадцати общественных пространств и трех парков, что повысит степень их благоустроенности на 43 процента; | | | | | | | | | | | | |
| разработка проектно-сметной документации на три территории; | | | | | | | | | | | | |
| увеличение степени заинтересованности граждан, организаций  и юридических лиц в реализации и контроле за исполнением мероприятий по благоустройству территорий; | | | | | | | | | | | | |
| реализация не менее 1 проекта по строительству набережной; | | | | | | | | | | | | |
| реализация не менее 1 инвестиционного проекта по благоустройству общественной территории; | | | | | | | | | | | | |
| проведение благоустройства территории не менее 2 садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Великом Новгороде | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.12.2018 [N 5868](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=81224&dst=100064),  от 20.08.2019 [N 3429](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100101), от 01.04.2022 [N 1372](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100097), от 20.05.2024 [N 2091](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100051)) | | | | | | | | | | | | | |

1. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели

в сфере обеспечения на территории Великого Новгорода

качественной и комфортной городской среды

1.1. Введение

Современный горожанин воспринимает территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных улицах и придомовых территориях ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах города формируются творческие и интеллектуальные кластеры, растет востребованность объектов недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места. Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, общественные пространства и многое другое. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер.

Создание органами местного самоуправления муниципального образования - городского округа Великий Новгород условий комфортного и экологически безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород с привлечением федеральных бюджетных средств, средств собственников помещений обеспечат устойчивое развитие города.

1.2. Характеристика благоустройства дворовых территорий

Дворовые территории и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов (далее - МКД) являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Для создания благоприятных и безопасных условий для жителей дворовая территория должна иметь: детскую спортивно-игровую площадку, элементы озеленения, дорогу с твердым покрытием, тропиночную сеть, искусственное освещение в вечернее и ночное время, парковку для индивидуального транспорта, обустроенное место для сбора и временного хранения мусора. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий Великого Новгорода осуществляется по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. В результате такого подхода в одном дворе можно встретить целый набор однотипных малых архитектурных форм, в другом - отсутствие таковых. Комплексный подход позволит охватить все проблемы, а не разрозненные мероприятия, решение которых обеспечит комфортные условия проживания населения.

В настоящее время на территории Великого Новгорода асфальтобетонное покрытие дворовых территорий имеет высокую степень износа и требует капитального ремонта. Социологические опросы населения, значительное количество обращений граждан в органы местного самоуправления подтверждают неудовлетворенность жителей Великого Новгорода степенью благоустройства придомовых территорий. Общая площадь 1214 дворовых территорий в Великом Новгороде составляет около 2740,0 тыс. кв. м, из них 1200,0 тыс. кв. м - с асфальтовым покрытием.

В Великом Новгороде ежегодно выполняются работы по асфальтированию дворовых территорий. В 2013 году был произведен ремонт 7 дворовых территорий на общую сумму 22 млн. рублей, в том числе 19,6 млн. рублей за счет средств субсидии из дорожного фонда Новгородской области, в 2015 году фактически произведен капитальный ремонт 23 территорий, в 2016 году - 37 дворовых территорий, в 2017 году - 58 дворовых территорий. Таким образом, за период с 2013 по 2017 год произведен капитальный ремонт 125 дворовых территорий.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки в настоящее время актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. Объем выделяемых средств из бюджета Великого Новгорода ограничен и частично удовлетворяет реальную потребность в увеличении степени благоустройства территорий, прилегающих к МКД. По результатам проведенной инвентаризации установлена потребность в благоустройстве 516 территорий в рамках минимального перечня работ, что позволит увеличить степень благоустроенности дворов Великого Новгорода на 42,4 процента. Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Великого Новгорода, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию МКД, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

1.3. Характеристика сферы благоустройства общественных

территорий и парков

Внешний облик Великого Новгорода, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения. Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Знаковыми и социально значимыми местами Великого Новгорода являются:

территории общего пользования - территории (земельные участки), которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, парки, лесопарки, набережные, пляжи, скверы, сады, бульвары, территории мемориальных комплексов);

объекты физической культуры и спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения;

мемориальные комплексы - архитектурные сооружения, воздвигнутые для увековечения памяти о каком-либо лице или событии;

памятные знаки - стелы, скульптурные композиции и другие художественно-архитектурные формы, установленные на площадях, улицах, в парках, скверах, других открытых территориях городского округа, имеющие историческую и культурную значимость для муниципального образования.

Согласно проведенному мониторингу на территории Великого Новгорода можно выделить порядка 19 общественных пространств и парков, занимающих общую площадь 46 га. По результатам проведенной инвентаризации установлена потребность в благоустройстве 10 общественных территорий и парков, занимающих общую площадь 19,78 га. Благоустройство данных территорий позволит повысить уровень благоустройства общественных пространств и парков города на 43 процента.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=81224&dst=100067) Администрации Великого Новгорода от 27.12.2018 N 5868)

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

устройство пешеходных дорожек;

освещение территорий, в том числе декоративное;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

оформление цветников.

По результатам проведенной инвентаризации установлена потребность в благоустройстве 8 наиболее востребованных общественных территорий (в том числе парков), занимающих общую площадь порядка 20 га.

С 2017 года особое внимание в процессе благоустройства общественных территорий в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285427&dst=100009) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, уделяется:

событийному наполнению благоустраиваемых пространств;

созданию инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству;

обустройству инфраструктуры для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных территорий.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит уровень благоустроенности и придаст привлекательность объектам общественного назначения.

1.4. Характеристика сферы благоустройства объектов,

находящихся в частной собственности (пользовании),

и прилегающих к ним территорий

Объекты, находящиеся в частной собственности (пользовании), и прилегающие к ним территории - объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения, находящиеся в собственности (пользовании) физических лиц.

Значительная часть застроенной территории Великого Новгорода находится в частной собственности юридических и физических лиц и предназначена для строительства и эксплуатации объектов различного назначения: жилой застройки, зданий общественно-делового и производственного назначения и т.д. Кроме того, на территории Великого Новгорода осуществляют свою деятельность значительное количество малых предприятий, микропредприятий, индивидуальных предпринимателей.

Индивидуальная и малоэтажная жилая застройка занимает отдельные территории Великого Новгорода, включая его центральную историческую часть.

Данные объекты являются элементами формирования городской среды и должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на территории Великого Новгорода с целью формирования единого облика.

Благоустройство таких территорий должно осуществляться собственниками объектов, а также правообладателями земельных участков согласно установленным нормам в части содержания территорий, зданий, асфальтирования, озеленения, вывесок и рекламы, выполнения уборки и т.д.

По результатам проведенной инвентаризации определена необходимость обеспечения благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в количестве 11 единиц, также индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в количестве 18 единиц.

Требования к благоустройству вышеуказанных объектов содержатся в [Правилах](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103464&dst=100558) благоустройства территории Великого Новгорода, утвержденных решением Думы Великого Новгорода от 18.11.2008 N 230 (далее - Правила благоустройства).

Выполнение требований [Правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103464&dst=100558) благоустройства позволит повысить комфортность проживания, сформировать единый облик Великого Новгорода как благоустроенного, ухоженного пространства.

Внебюджетное финансирование за счет средств юридических и физических лиц, участвующих в муниципальной программе, описывать целевыми показателями (индикаторами), определяющими эффективность использования бюджетных средств, нецелесообразно.

1.5. Характеристика сферы благоустройства садоводческих,

огороднических некоммерческих товариществ

в Великом Новгороде

(введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100101) Администрации Великого Новгорода

от 01.04.2022 N 1372)

Правовое регулирование ведения гражданами садоводства и огородничества, деятельность садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ регламентируется Гражданским [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482692) Российской Федерации, Земельным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471068) Российской Федерации, Градостроительным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471026) Российской Федерации, Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481366) от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Граждане в целях реализации своих прав на получение садовых или огородных земельных участков во владение, пользование и распоряжение, а также в целях удовлетворения потребностей, связанных с реализацией таких прав, могут создавать садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества.

На территории Великого Новгорода насчитывается 9 садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, 2 из которых являются юридическими лицами.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить адресную поддержку садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Великого Новгорода. Для устойчивого развития садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Великого Новгорода, необходима муниципальная поддержка развития их инженерной инфраструктуры.

Решение вопросов по обеспечению устойчивого развития садоводства и огородничества способствует:

восстановлению и развитию системы инженерных коммуникаций для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ;

повышению уровня благоустройства и жизнеобеспечения садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ;

частичному повышению качества и уровня жизни граждан, ведущих садоводство и огородничество.

В целях реализации задачи по поддержке и развитию садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в рамках муниципальной программы необходимо:

организовать работы по ремонту и содержанию дорог (улиц) садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ;

осуществить модернизацию существующих контейнерных площадок (при наличии договора с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов);

обеспечить устройство парковочных мест на территориях садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, устройство оградительных конструкций.

[1.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100100). Приоритеты и цели государственной политики в сфере

жилищно-коммунального хозяйства

Цель и задачи муниципальной программы определены в соответствии с Жилищным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466787) Российской Федерации, Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471024) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285427&dst=100009) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, и [Концепцией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=308069&dst=100008) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р. Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Муниципальная программа направлена на реализацию таких приоритетов социально-экономического развития Великого Новгорода, как создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Принятие муниципальной программы даст возможность получить субсидии из областного бюджета, предоставляемые в целях осуществления мероприятий, направленных на комплексное благоустройство территорий Великого Новгорода и предусмотренных государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111936&dst=100009) Новгородской области "Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 N 305.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100172) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

2. Основные мероприятия, направленные на достижение целей

и задач муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы будет проведен ряд следующих основных мероприятий, направленных на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Великого Новгорода:

проведение благоустройства дворовых территорий, в том числе предоставление субсидии УО, ТСЖ, ЖСК, ТСН на проведение благоустройства дворовых территорий;

проведение благоустройства общественных территорий, в том числе предоставление субсидий МКУ "УКС", МКУ "Городское хозяйство" на проведение благоустройства общественных территорий и парков;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100173) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

проведение благоустройства территорий, находящихся в собственности (пользовании) физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе:

заключение соглашений по благоустройству с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

заключение соглашений по благоустройству с собственниками объектов недвижимого имущества (включая незавершенное строительство) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения;

заключение соглашений по благоустройству садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Великом Новгороде.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100115) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2022 N 1372)

3. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих

рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные и финансовые риски.

В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных - риск ответственного исполнителя (соисполнителя) и организационный риск.

Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим количеством участников реализации муниципальной программы.

Недостаточная квалификация и (или) недобросовестность исполнителя (соисполнителя) могут привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

В целях снижения вышеуказанного риска ответственный исполнитель назначает лицо, ответственное за осуществление координации и контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы. Ответственное лицо несет персональную ответственность за неисполнение мероприятий муниципальной программы в рамках трудового законодательства.

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует четкой координации деятельности исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Операционные риски могут быть оценены как умеренные.

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине высокой зависимости успешной реализации муниципальной программы от привлечения внебюджетных источников, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Финансовый риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

На реализацию муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а именно:

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483131) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов; проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения мероприятий муниципальной программы;

несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий муниципальной программы;

заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

4. Механизм управления реализацией муниципальной программы

4.1. КУГХ:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100175) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

осуществляет контроль за реализацией и исполнением мероприятий муниципальной программы;

обеспечивает эффективность реализации муниципальной программы;

подготавливает при необходимости предложения по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

составляет отчеты о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110285&dst=100251) принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 N 4561.

4.2. МКУ "Городское хозяйство", МКУ "УКС", КСА:

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100178), от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100072))

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;

подготавливают в рамках своей компетенции предложения КУГХ по корректировке муниципальной программы;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100180) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

представляют КУГХ отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100180) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

представляют КУГХ информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100180) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

осуществляют контроль за качеством и объемом выполненных работ;

осуществляют разработку и (или) проверку проектно-сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий;

осуществляют проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций в рамках Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483131) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.3. КСА:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100073) Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 N 942)

участвует в разработке мероприятий муниципальной программы;

подготавливает в рамках своей компетенции предложения КУГХ по корректировке муниципальной программы;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100181) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

при необходимости участвует в разработке дизайн-проектов дворовых и общественных территорий;

организует согласование дизайн-проектов дворовых и общественных территорий на комиссии по сбору и выдаче технических условий, предварительных согласований и замечаний при Администрации Великого Новгорода;

организует проведение общественных обсуждений по вопросам реализации муниципальной программы в части благоустройства общественных территорий.

4.4. Контрольно-административное управление Администрации Великого Новгорода, комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода:

представляют КУГХ отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100181) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

представляют КУГХ информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100181) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

обеспечивают в рамках своих полномочий мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения, посредством заключения соглашений по благоустройству.

4.5. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода:

участвует в разработке мероприятий муниципальной программы;

организует проведение межевания земельных участков под объекты, подлежащие благоустройству (парки, скверы и др.), для последующего включения их в муниципальную собственность.

4.6. Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации Великого Новгорода, курирующим КУГХ в соответствии с Распределением должностных обязанностей между Мэром Великого Новгорода и заместителями Главы администрации Великого Новгорода.

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100182), от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100075))

5. Перечень мероприятий муниципальной программы

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100076) Администрации Великого Новгорода

от 02.03.2023 N 942)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам <1> (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Великого Новгорода" | КУГХ, МКУ "Городское хозяйство" | 2018 - 2026 | 1.1.1 | бюджет Великого Новгорода | 11445,300 | 12766,000 | 12766,000 | 8929,253 | 8615,489 | 10449,948 | 9805,800 | 9805,840 | 9805,800 |
| областной бюджет | 14282,490 | 1340,420 | 1337,350 | 1035,510 | 996,700 | 1033,354 | 948,242 | - | - |
| федеральный бюджет | 24917,510 | 43340,330 | 43241,080 | 33481,501 | 32226,626 | 33411,788 | 30659,801 | - | - |
| средства собственников помещений в МКД | 6396,830 | 6382,960 | 11395,805 | 7839,334 | 6192,870 | 8860,746 | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100038),  от 10.01.2024 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100043), от 20.05.2024 [N 2091](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100055)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования  Задача 3. Увеличение степени заинтересованности граждан, организаций и юридических лиц в реализации и контроле за исполнением мероприятий по благоустройству территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Великого Новгорода" | МКУ "УКС", КСА, КУГХ, МКУ "Городское хозяйство",  коммерческая организация | 2018 - 2026 | 1.1.2 | бюджет Великого Новгорода | 10246,500 | 37865,700 | 30863,300 | 29778,853 | 16758,700 | 24547,463 | 49805,748 | 12458,678 | 12458,678 |
| областной бюджет | 51885,320 | 56600,120 | 41066,450 | 67769,189 | 1495,050 | 191680,467 | 948,241 | - | - |
| федеральный бюджет | 24886,800 | 125295,530 | 176249,080 | 237768,300 | 48339,939 | 46371,343 | 30659,802 | - | - |
| внебюджетные средства | - | 900,000 | 2200,000 | 34000,000 | 20162,000 | 5978,000 | 5193,500 | 5193,500 | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100038),  от 10.01.2024 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100055), от 20.05.2024 [N 2091](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100061)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Задача 4. Повышение уровня благоустройства территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Великом Новгороде | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Реализация подпрограммы "Благоустройство садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Великом Новгороде" | КУГХ, МКУ "Городское хозяйство", коммерческая организация | 2022 - 2026 | 1.4.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100039),  от 10.01.2024 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100067)) | | | | | | | | | | | | | | |

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100040) Администрации Великого Новгорода от 10.10.2023 N 4873)

--------------------------------

<1> В [пунктах 1.1](#P547) и 2.2 корректируется после заключения соглашения с Правительством Новгородской области о предоставлении субсидий областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период; в [пункте 3.1](#P647) корректируется после принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период (о внесении изменений в решение Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период) и при наличии заявок на предоставление субсидии.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в сфере реализации муниципальной программы

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100286) Администрации Великого Новгорода

от 01.04.2019 N 1211)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальные услуги не оказываются, муниципальное задание не формируется | | | | | | | | | | | | |

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100044), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100050))

ПОДПРОГРАММА

"Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов Великого Новгорода"

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | комитет по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее - КУГХ) | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100303),  от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100213)) | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель подпрограммы | муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство" (далее - МКУ "Городское хозяйство") | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100306) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211) | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи и целевые показатели подпрограммы | N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | | | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Задача. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель. Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.) | | | 43 <1> | 96 <1> | 149 <1> | 175 <1> | 189 <1> | 199 <1> | 210 <1> | 220 <1> | 578 <1> |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2022 [N 1372](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100243),  от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100048), от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100214), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100054), от 20.05.2024 [N 2091](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100073)) | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100047),  от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100053)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | --------------------------------  <1> Ежегодно определяется (корректируется) после заключения соглашений с Правительством Новгородской области о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период. | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100307) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211) | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2026 годы | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100332),  от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100049), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100055)) | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| Год | | Источник финансирования | | | | | | | | | | |
| бюджет Великого Новгорода <1> | областной бюджет <1> | федеральный бюджет <1> | | | внебюджетные средства <1> | | | всего <1> | | |
| 2018 | | 11445,30 | 14282,49 | 24917,51 | | | 6396,83 | | | 57042,13 | | |
| 2019 | | 12766,00 | 1340,42 | 43340,33 | | | 6382,96 | | | 63829,71 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=100159) Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 N 4781) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2020 | | 12766,00 | 1337,35 | 43241,08 | | | 11395,81 | | | 68740,24 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94772&dst=100124) Администрации Великого Новгорода от 26.04.2021 N 2298) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2021 | | 8929,253 | 1035,510 | 33481,501 | | | 7839,334 | | | 51285,598 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100263) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2022 N 1372) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2022 | | 8615,489 | 996,700 | 32226,626 | | | 6192,870 | | | 48031,685 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100217) Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 N 942) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2023 | | 10449,948 | 1033,354 | 33411,788 | | | 8860,746 | | | 53755,836 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100076) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2024 | | 9805,800 | 948,242 | 30659,801 | | | - | | | 41413,843 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100089) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 | | 9805,840 | - | - | | | - | | | 9805,840 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100095) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2026 | | 9805,800 | - | - | | | - | | | 9805,800 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100101) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | | 94389,430 | 20974,066 | 241278,636 | | | 47068,550 | | | 403710,682 | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100107) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | | | | | | | | |
|  | --------------------------------  <1> Ежегодно определяется (корректируется) после заключения соглашений с Правительством Новгородской области о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период. | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100335) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211) | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | повышение уровня благоустроенности 578 придомовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД), что повысит степень благоустроенности дворовых территорий на 42,4 процента | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100113) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | | | | | | | | |

Перечень мероприятий подпрограммы

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100300) Администрации Великого Новгорода

от 01.04.2022 N 1372)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий МКД | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие. Реализация программы "Формирование комфортной городской среды" <3> | КУГХ, МКУ "Городское хозяйство" | 2018 - 2026 | 1.1 | бюджет Великого Новгорода | 11445,300 | 12766,000 | 12766,000 | 8929,253 | 8615,489 | 10449,948 | 9805,800 | 9805,840 | 9805,800 |
| средства собственников помещений в МКД | 6396,830 | 6382,960 | 11395,805 | 7839,334 | 6192,870 | 8860,746 | - | - | - |
| средства областного бюджета | 14282,490 | 1340,420 | 1337,350 | 1035,510 | 996,700 | 1033,354 | 948,242 | - | - |
| средства федерального бюджета | 24917,510 | 43340,330 | 43241,080 | 33481,501 | 32226,626 | 33411,788 | 30659,801 | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100064),  от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100249), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100070), от 10.01.2024 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100100), от 20.05.2024 [N 2091](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100114)) | | | | | | | | | | | | | | |

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100065), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100071))

--------------------------------

<2> [Механизм](#P956) реализации подпрограммы представлен в приложении N 1 к подпрограмме.

<3> Субсидии на проведение благоустройства дворовых территорий МКД на 2018 - 2026 годы предоставляются организациям, осуществляющим управление (обслуживание) МКД, согласно Адресному [перечню](#P1017) МКД для проведения благоустройства дворовых территорий в 2018 - 2026 годах (приложение N 2 к подпрограмме).

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100259), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100077))

Приложение N 1

к подпрограмме

"Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов Великого Новгорода"

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

1. Заинтересованными лицами на включение в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, выступают товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищные, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие (обслуживающие) организации, выбранные в установленном порядке собственниками помещений в МКД.

2. Перечень МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018 - 2026 годах, формируется в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82347&dst=100009) предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" муниципальной программы Великого Новгорода "Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода" на 2018 - 2026 годы, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.03.2017 N 876.

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100468), от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100070), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100079))

3. Процедура аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Великого Новгорода, механизм контроля за их расходованием, порядок финансового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий определяется в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=74063&dst=100009) аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.03.2017 N 868.

4. Процедура разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД, расположенного на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород, определяется в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=74064&dst=100009) разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных в границах муниципального образования - городского округа Великий Новгород, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.03.2017 N 875.

5. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя: ремонт дворовых проездов (капитальный ремонт твердого или асфальтового покрытия территории с установкой бортового камня), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора.

Нормативная [стоимость](#P1713) видов работ, включенных в минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, с визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства представлены в приложении N 3 к подпрограмме.

Размер долевого финансового участия на выполнение минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в МКД, управление (обслуживание) которым осуществляется выбранной собственниками управляющей (обслуживающей) организацией, составляет 10 процентов от стоимости работ.

6. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, ремонт (замену) контейнерных площадок, установку пандусов и иные виды работ.

Нормативная [стоимость](#P1764) видов работ, включенных в дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, с визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства представлены в приложении N 4 к подпрограмме.

Размер долевого финансового участия на выполнение дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в МКД, управление (обслуживание) которым осуществляется выбранной собственниками управляющей (обслуживающей) организацией, в отношении видов работ, установленных [пунктами 1](#P1781), [2](#P1823), [4](#P1863) - [13](#P1935) приложения N 4 к подпрограмме, составляет 30 процентов от стоимости работ, а установленных [пунктами 3](#P1858), [14](#P1942) - [16](#P1954) приложения N 4 к подпрограмме, составляет 10 процентов от стоимости работ.

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100260), от 08.09.2023 [N 4416](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107822&dst=100011))

7. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД, расположенных на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и предусматривает:

установку скамеек со спинками и подлокотниками;

зону с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями;

оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;

устройство пандусов на придомовых территориях;

парковочные места на придомовых территориях;

устройство тактильной плитки для слабовидящих;

устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую территорию.

8. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД, расположенных на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород, осуществляется с учетом синхронизации реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятий в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

(п. 8 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100469) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

9. Количество МКД в Адресном перечне МКД для благоустройства дворовых территорий в 2018 - 2026 годах, которым будет предоставлена субсидия в текущем году, ограничивается МКД, занимающими в ранжированном списке места начиная с первого по списку, для которых сумма запрашиваемых субсидий соответствует планируемому объему средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на текущий год.

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100472), от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100070), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100080))

Дворовые территории, не вошедшие в муниципальную программу, направленную на формирование комфортной городской среды на 2017 год, в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в подпрограмму на 2018 год в приоритетном порядке.

Дворовые территории, не вошедшие в подпрограмму на 2018 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой, включаются в подпрограмму на 2019 - 2026 годы в приоритетном порядке.

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100473), от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100070), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100080))

10. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Городское хозяйство" с привлечением членов общественной комиссии по контролю и координации реализации муниципальных программ, направленных на формирование современной городской среды.

11. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД, расположенных на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород, предусматривает возможность привлечения студенческих отрядов добровольцев (волонтеров) при реализации мероприятий подпрограммы.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100474) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

12. Администрация Великого Новгорода вправе исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы, территории, расположенные вблизи МКД, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом Великого Новгорода при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией, образованной [указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110664) Губернатора Новгородской области от 01.03.2017 N 74, в порядке, установленном такой межведомственной комиссией.

(п. 12 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100475) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

13. Администрация Великого Новгорода вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы, дворовые территории, собственники помещений МКД которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реализации подпрограммы, или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные подпрограммой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией, образованной [указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110664) Губернатора Новгородской области от 01.03.2017 N 74, в порядке, установленном такой межведомственной комиссией.

(п. 13 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100477) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

14. Благоустройство выполняется на территории МКД, под которыми земельные участки сформированы в соответствии с действующим законодательством и произведен их государственный кадастровый учет, или выполнение работ по формированию земельного участка и по постановке его на государственный кадастровый учет будет осуществлено не позднее того года, в котором запланированы работы по благоустройству дворовой территории МКД. Работы по постановке земельного участка на государственный кадастровый учет выполняются за счет собственников помещений в МКД.

(п. 14 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100478) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

15. В рамках подпрограммы установлен предельный срок заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг - не позднее 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

(п. 15 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100479) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100372) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2022 N 1372)

16. Субсидия предоставляется только в случае наличия решения собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается за счет средств субсидии, о принятии созданного в результате благоустройства дворовой территории имущества в состав общего имущества МКД.

(п. 16 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100480) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

17. Предельный объем средств субсидии на проведение благоустройства дворовых территорий МКД организациям, осуществляющим управление (обслуживание) МКД, определяется с учетом площади земельного участка и рассчитывается от общей стоимости благоустройства, не превышающей:

2500 рублей за 1 кв. м (если площадь земельного участка составляет менее 3000 кв. м);

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100113) Администрации Великого Новгорода от 10.01.2024 N 27)

2200 рублей за 1 кв. м (если площадь земельного участка составляет от 3000 до 10000 кв. м (включительно);

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 08.09.2023 [N 4416](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107822&dst=100013), от 10.01.2024 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100114))

2100 рублей за 1 кв. м (если площадь земельного участка составляет более 10000 кв. м).

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 08.09.2023 [N 4416](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107822&dst=100014), от 10.01.2024 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100115))

(п. 17 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104097&dst=100010) Администрации Великого Новгорода от 27.12.2022 N 6354)

Приложение N 2

к подпрограмме

"Благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов

Великого Новгорода"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МКД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В 2018 - 2026 ГОДАХ

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода

от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100072), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100082))

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100481) Администрации Великого Новгорода

от 01.04.2019 N 1211)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД <4> | Общая стоимость благоустройства дворовой территории <5> (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| 2018 год <4> | | |
| 1. | Базовый пер., д. 2 | 297,70 |
| 2. | Ул. Ломоносова, д. 18, корп. 1 | 926,24 |
| 3. | Ул. Черемнова - Конюхова, д. 8 | 722,14 |
| 4. | Ул. Свободы, д. 1/8 | 584,48 |
| 5. | Ул. Зелинского, д. 26 | 1289,35 |
| 6. | Ул. Зелинского, д. 32, корп. 2 | 600,58 |
| 7. | Ул. Кочетова, д. 29, корп. 4 | 448,44 |
| 8. | Ул. Людогоща, д. 10 | 1394,13 |
| 9. | Московская ул., д. 26, корп. 2 | 1542,50 |
| 10. | Большая Московская ул., д. 65, корп. 2 | 1475,89 |
| 11. | Псковская ул., д. 42, корп. 4 | 806,63 |
| 12. | Октябрьская ул., д. 4, корп. 1 | 1214,22 |
| 13. | Ул. Черняховского, д. 42 | 1121,17 |
| 14. | Ул. Зелинского, д. 4, корп. 1 | 899,60 |
| 15. | Ул. Павла Левитта, д. 24 | 1169,01 |
| 16. | Просп. Мира, д. 3, корп. 1 | 1239,59 |
| 17. | Ул. Ломоносова, д. 12 | 2975,11 |
| 18. | Тихвинская ул., д. 2 | 415,80 |
| 19. | Ул. Попова, д. 22 | 1982,92 |
| 20. | Предтеченская ул., д. 3 | 758,81 |
| 21. | Просп. Александра Корсунова, д. 26 | 621,29 |
| 22. | Парковая ул., д. 17 | 689,01 |
| 23. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 120 | 6750,17 |
| 24. | Ул. Королева, д. 5, корп. 1 | 2221,95 |
| 25. | Ул. Державина, д. 4, корп. 1 | 3564,56 |
| 26. | Ул. Зелинского, д. 40, корп. 2 | 345,52 |
| 27. | Октябрьская ул., д. 40 | 661,12 |
| 28. | Московская ул., д. 28, корп. 2 | 1282,80 |
| 29. | Просп. Мира, д. 10 | 1266,40 |
| 30. | Ул. Павла Левитта, д. 22 | 1647,36 |
| 31. | Большая Московская ул., д. 64/11 | 404,08 |
| 32. | Ул. Свободы, д. 8 | 1057,13 |
| 33. | Козьмодемьянская ул., д. 5/5 | 516,16 |
| 34. | Ул. Черняховского, д. 60 | 937,99 |
| 35. | Ул. Попова, д. 10 | 2536,97 |
| 36. | Просп. Александра Корсунова, д. 38, корп. 6 | 1165,45 |
| 37. | Большая Московская ул., д. 116/2 | 3680,32 |
| 38. | Ул. Зелинского, д. 2 | 740,80 |
| 39. | Ул. Советской Армии, д. 34, корп. 2 | 1531,00 |
| 40. | Ул. Зелинского, д. 48, корп. 2 | 712,43 |
| 41. | Чудинцева ул., д. 2 | 1235,57 |
| 42. | Ул. Зелинского, д. 4, корп. 2 | 601,00 |
| 43. | Заставная ул., д. 2, корп. 2 | 742,84 |
| 2019 год <4> | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=100232) Администрации Великого Новгорода  от 09.12.2020 N 4781) | | |
| 1. | Ул. Попова, д. 15, корп. 3 | 644,74 |
| 2. | Десятинная ул., д. 4 | 348,49 |
| 3. | Ул. Т.Фрунзе - Оловянка, д. 13 | 257,47 |
| 4. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 19 | 1548,67 |
| 5. | Нехинская ул., д. 22, корп. 1 | 273,38 |
| 6. | Ул. Свободы, д. 27, корп. 2 | 752,76 |
| 7. | Ул. Зелинского, д. 40, корп. 1 | 691,62 |
| 8. | Пестовская ул., д. 1 | 1069,00 |
| 9. | Пестовская ул., д. 3 | 969,68 |
| 10. | Ул. Красилова, д. 44 | 1514,98 |
| 11. | Большая Московская ул., д. 59 | 1555,55 |
| 12. | Ул. Фёдоровский Ручей, д. 12/57 | 988,53 |
| 13. | Ул. Кочетова, д. 37, корп. 1 | 4221,27 |
| 14. | Псковская ул., д. 48, корп. 3 | 868,11 |
| 15. | Московская ул., д. 30, корп. 1 | 1981,47 |
| 16. | Просп. Александра Корсунова, д. 17 | 997,38 |
| 17. | Ул. Попова, д. 13, корп. 3 | 844,27 |
| 18. | Козьмодемьянская ул., д. 1 | 453,61 |
| 19. | Ул. Кочетова, д. 32 | 347,05 |
| 20. | Большая Московская ул., д. 110/2 | 1805,29 |
| 21. | Ул. Каберова - Власьевская, д. 2 | 360,58 |
| 22. | Парковая ул., д. 18, корп. 2 | 1484,94 |
| 23. | Псковская ул., д. 44, корп. 1 | 3601,46 |
| 24. | Парковая ул., д. 12 | 1337,27 |
| 25. | Ильина ул., д. 13 | 557,54 |
| 26. | Ул. Зелинского, д. 12 | 1227,53 |
| 27. | Московская ул., д. 12 | 1562,75 |
| 28. | Просп. Александра Корсунова, д. 26а | 44,66 |
| 29. | Ул. Коровникова, д. 13, корп. 2 | 1531,83 |
| 30. | Ул. Щусева, д. 8, корп. 5 | 2219,16 |
| 31. | Новолучанская ул., д. 30 | 1485,09 |
| 32. | Ул. Кочетова, д. 4 | 2080,98 |
| 33. | Хутынская ул., д. 21, корп. 1 | 1320,92 |
| 34. | Ул. Попова, д. 16, корп. 1 | 710,78 |
| 35. | Ул. Попова, д. 15, корп. 1 | 2350,18 |
| 36. | Тихвинская ул., д. 1/11 | 905,80 |
| 37. | Михайлова ул., д. 34 | 705,36 |
| 38. | Парковая ул., д. 6 | 757,14 |
| 39. | Просп. Александра Корсунова, д. 35, корп. 1 | 1560,69 |
| 40. | Ул. Щусева, д. 9, корп. 1 | 897,92 |
| 41. | Ул. Ломоносова, д. 3, корп. 1 | 1142,59 |
| 42. | Наб. Александра Невского, д. 26 | 1433,13 |
| 43. | Ул. Рогатица, д. 20 | 363,23 |
| 44. | Просп. Александра Корсунова, д. 35, корп. 3 | 1018,80 |
| 45. | Михайлова ул., д. 46 | 816,31 |
| 46. | Микрорайон Кречевицы, д. 21 | 427,80 |
| 47. | Десятинная ул., д. 20, корп. 2 | 714,40 |
| 48. | Нехинская ул., д. 26 | 3749,19 |
| 49. | Десятинная ул., д. 2 | 754,34 |
| 50. | Большая Московская ул., д. 61, корп. 1 | 2729,91 |
| 51. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 9 | 1608,56 |
| 52. | Московская ул., д. 4 | 465,23 |
| 53. | Щитная ул., д. 20 | 771,08 |
| 2020 год <4> | | |
| (введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=100396) Администрации Великого Новгорода  от 09.12.2020 N 4781) | | |
| 1. | Ул. Попова, д. 13, корп. 1 | 2281,38 |
| 2. | Воскресенский бульвар, д. 9 | 728,50 |
| 3. | Никольская ул., д. 21/29 | 1538,97 |
| 4. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 120, корп. 2 | 2738,66 |
| 5. | Октябрьская ул., д. 6, корп. 2 | 1370,73 |
| 6. | Ул. Зелинского, д. 23 | 695,08 |
| 7. | Октябрьская ул., д. 10, корп. 1 | 843,46 |
| 8. | Ул. Германа, д. 9 | 1721,44 |
| 9. | Просп. Александра Корсунова, д. 39 | 803,57 |
| 10. | Великолукская ул., д. 15 | 297,15 |
| 11. | Ул. Германа, д. 7 | 829,81 |
| 12. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 102 | 192,92 |
| 13. | Новгородская ул., д. 12 | 2306,42 |
| 14. | Ул. Свободы, д. 15 | 1426,61 |
| 15. | Просп. Александра Корсунова, д. 57 (групповая) | 5119,37 |
| 16. | Ул. Кочетова, д. 7 | 1448,73 |
| 17. | Парковая ул., д. 2 | 199,87 |
| 18. | Ул. Рогатица, д. 37 | 1307,87 |
| 19. | Ул. Щусева, д. 2, корп. 1 | 340,32 |
| 20. | Ул. Германа, д. 5 | 1066,31 |
| 21. | Студенческая ул., д. 15/2 | 399,24 |
| 22. | Просп. Александра Корсунова, д. 55/2 (групповая) | 3084,82 |
| 23. | Большая Власьевская ул., д. 6 | 1344,78 |
| 24. | Ул. Коровникова, д. 9, корп. 2 | 1490,81 |
| 25. | Просп. Мира, д. 42 | 528,73 |
| 26. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 118, корп. 2 | 316,72 |
| 27. | Ул. Рахманинова, д. 6 | 3024,86 |
| 28. | Псковская ул., д. 44, корп. 4 | 1483,96 |
| 29. | Псковская ул., д. 46, корп. 4 | 613,26 |
| 30. | Ул. Коровникова, д. 4, корп. 2 | 858,946 |
| 31. | Просп. Мира, д. 10 | 556,03 |
| 32. | Псковская ул., д. 42, корп. 1 | 2006,48 |
| 33. | Ул. Рахманинова, д. 6, корп. 2 | 1133,71 |
| 34. | Бульвар Лёни Голикова, д. 2 | 1146,85 |
| 35. | Ул. Попова, д. 13, корп. 5 | 383,41 |
| 36. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 28 | 256,25 |
| 37. | Ул. Германа, д. 13 | 159,13 |
| 38. | Ул. Ломоносова, д. 9а | 2831,23 |
| 39. | Псковская ул., д. 40, корп. 2 | 623,10 |
| 40. | Ул. Свободы, д. 15, корп. 2 | 967,16 |
| 41. | Псковская ул., д. 38 | 2193,47 |
| 42. | Ул. Германа, д. 20 | 905,03 |
| 43. | Октябрьская ул., д. 16 | 1247,64 |
| 44. | Октябрьская ул., д. 4, корп. 2 | 40,80 |
| 45. | Ул. Красилова, д. 47 (групповая) | 115,586 |
| 46. | Ул. Красилова, д. 47а (групповая) | 502,00 |
| 47. | Просп. Мира, д. 23/9 (групповая) | 2653,19 |
| 48. | Просп. Мира, д. 23, корп. 1 (групповая) | 1107,14 |
| 49. | Михайлова ул., д. 36 (групповая) | 498,59 |
| 50. | Ул. Зелинского, д. 28 (групповая) | 1940,56 |
| 51. | Ул. Попова, д. 15, корп. 2 | 3868,87 |
| 52. | Ул. Красилова, д. 49 (групповая) | 521,98 |
| 53. | Ул. Павла Левитта, д. 1 (групповая) | 1985,15 |
| 2021 год <4> | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100374) Администрации Великого Новгорода  от 01.04.2022 N 1372) | | |
| 1. | Просп. Мира, д. 9 | 1055,305 |
| 2. | Ул. Попова, д. 13, корп. 2 | 2313,996 |
| 3. | Ул. Зелинского, д. 24 (групповая) | 2365,566 |
| 4. | Ул. Кочетова, д. 43, корп. 3 | 1572,260 |
| 5. | Михайловская ул., д. 38/18 (групповая) | 835,853 |
| 6. | Просп. Мира, д. 40, корп. 4 | 4318,111 |
| 7. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 88 (групповая) | 1210,085 |
| 8. | Ул. Щусева, д. 2, корп. 2 (групповая) | 885,111 |
| 9. | Октябрьская ул., д. 6, корп. 1 | 1712,166 |
| 10. | Ул. Кочетова, д. 2, корп. 2 | 3224,372 |
| 11. | Ул. Павла Левитта, д. 5 (групповая) | 1214,594 |
| 12. | Парковая ул., д. 18, корп. 4 (групповая) | 962,354 |
| 13. | Предтеченская ул., д. 14, корп. 1 (групповая) | 534,647 |
| 14. | Ул. Кочетова, д. 6, корп. 2 (групповая) | 2796,177 |
| 15. | Ул. Кочетова, д. 6 (групповая) | 4166,303 |
| 16. | Козьмодемьянская ул., д. 7 | 1094,609 |
| 17. | Ул. Попова, д. 4, корп. 1 | 2799,004 |
| 18. | Просп. Александра Корсунова, д. 47, корп. 3 | 3693,546 |
| 19. | Просп. Александра Корсунова, д. 38, корп. 2 | 5341,06 |
| 20. | Прусская ул., д. 6 | 1262,428 |
| 21. | Октябрьская ул., д. 42, корп. 2 | 443,00 |
| 22. | Ильина ул., д. 15 | 683,769 |
| 23. | Парковая ул., д. 3, корп. 1, 2 (групповая) | 2715,435 |
| 24. | Ул. Людогоща, д. 8а | 887,751 |
| 25. | Локомотивная ул., д. 7 | 673,00 |
| 26. | Ул. Попова, д. 3, корп. 2 | 2284,597 |
| 2022 год <4> | | |
| (введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100459) Администрации Великого Новгорода  от 01.04.2022 N 1372) | | |
| 1. | Просп. Мира, д. 25, корп. 1 (групповая) | 5872,906 |
| 2. | Бульвар Лёни Голикова, д. 6 | 6250,56 |
| 3. | Парковая ул., д. 14, корп. 2 | 4640,301 |
| 4. | Парковая ул., д. 18, корп. 3 (групповая) | 1135,377 |
| 5. | Парковая ул., д. 5 | 5741,81 |
| 6. | Воскресенский бульвар, д. 5 | 677,681 |
| 7. | Ул. Кочетова, д. 33/17 | 2928,816 |
| 8. | Большая Московская ул., д. 33 | 2461,575 |
| 9. | Новолучанская ул., д. 33, корп. 2 | 9751,362 |
| 10. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 10 | 3575,529 |
| 11. | Ул. Каберова - Власьевская, д. 17 | 732,546 |
| 12. | Андреевская ул., д. 5/12 | 1217,224 |
| 13. | Славная ул., д. 47/25 | 937,427 |
| 14. | Предтеченская ул., д. 14 (групповая) | 804,448 |
| 2023 год <4> | | |
| (введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100073) Администрации Великого Новгорода  от 25.10.2022 N 5094) | | |
| 1. | Псковская ул., д. 42, корп. 5 |  |
| 2. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 96, корп. 1 |  |
| (п. 2 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100263) Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 N 942) | | |
| 3. | Октябрьская ул., д. 12, корп. 2 |  |
| 4. | Большая Московская ул., д. 53, корп. 3 |  |
| 5. | Ул. Космонавтов, д. 22 |  |
| 6. | Ул. Свободы, д. 23 |  |
| 7. | Молотковская ул., д. 3 |  |
| 8. | Проспект Мира, д. 13, корп. 1 |  |
| (п. 8 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100269) Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 N 942) | | |
| 9. | Парковая ул., д. 14, корп. 1 |  |
| 10. | Андреевская ул., д. 18/8 |  |
| 2024 год <4> | | |
| (введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100083) Администрации Великого Новгорода  от 10.10.2023 N 4873) | | |
| 1. | Ул. Попова, д. 14/32 |  |
| 2. | Ул. Свободы, д. 14 |  |
| 3. | Козьмодемьянская ул., д. 4 |  |
| 4. | Ул. Ломоносова, д. 36 |  |
| 5. | Стратилатовская ул., д. 25, корп. 2 |  |
| 6. | Ул. Коровникова, д. 9, корп. 3 |  |
| 7. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 120 |  |
| 8. | Ул. Мерецкова - Волосова, д. 1/1 |  |
| 9. | Ул. Коровникова, д. 7 |  |
| 10. | Ул. Кочетова, д. 3 |  |
| 11. | Ул. Т.Фрунзе - Оловянка, д. 14 |  |
| 12. | Ул. Щусева, д. 4, корп. 2 |  |
| 13. | Просп. Александра Корсунова, д. 38, корп. 5 |  |
| 14. | Парковая ул., д. 10а |  |
| 2023 - 2026 годы <6> | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода  от 09.12.2020 [N 4781](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=100642), от 01.04.2022 [N 1372](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100508),  от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100098), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100118)) | | |

--------------------------------

<4> Формируется на основании рекомендаций общественной комиссии по контролю и координации реализации муниципальных программ, направленных на формирование современной городской среды Великого Новгорода, регламент работы которой утвержден [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=74846) Администрации Великого Новгорода от 14.03.2017 N 867.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=100395) Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 N 4781)

<5> Корректируется после утверждения дизайн-проекта, подготовки сметной документации и проверки достоверности сметной стоимости.

<6> Адресный [перечень](#P1976) дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2026 годах, в Великом Новгороде представлен в приложении N 5 к подпрограмме (с учетом физического состояния дворовых территорий по результатам инвентаризации).

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100271), от 20.05.2024 [N 2091](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100119))

Приложение N 3

к подпрограмме

"Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов Великого Новгорода"

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ)

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РАБОТ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование норматива финансовых затрат на работы по благоустройству, входящие в состав минимального перечня видов работ | Единица измерения | Норматив финансовых затрат на 1 единицу измерения <7> (рубли) | Визуализированное изображение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Стоимость ремонта твердого или асфальтобетонного покрытия с установкой бортового камня | кв. м | 2500,00 | Рисунок (не приводится) |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100787), от 09.12.2020 [N 4781](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=100644)) | | | | |
| 2. | Стоимость установки скамьи | шт. | 20000,00 | Рисунок (не приводится) |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100788), от 08.09.2023 [N 4416](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107822&dst=100016)) | | | | |
| 3. | Стоимость установки урны | шт. | 15000,00 | Рисунок (не приводится) |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100789), от 08.09.2023 [N 4416](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107822&dst=100017)) | | | | |
| 4. | Установка элементов освещения | шт. | 80000,00 | Рисунок (не приводится) |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100790), от 09.12.2020 [N 4781](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=100645), от 08.09.2023 [N 4416](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107822&dst=100018)) | | | | |

--------------------------------

<7> Нормативная стоимость на 2019 год и последующие годы устанавливается с учетом уровня инфляции и может быть пересмотрена для обеспечения участия заинтересованных лиц в подпрограмме.

Приложение N 4

к подпрограмме

"Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов Великого Новгорода"

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ)

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РАБОТ

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100099) Администрации Великого Новгорода

от 25.10.2022 N 5094)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование норматива финансовых затрат на работы по благоустройству, входящие в состав дополнительного перечня видов работ | Единица измерения | Норматив финансовых затрат на 1 единицу измерения <7> (рубли) | Визуализированное изображение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство детской игровой площадки | | | |
| 1.1. | Качели или их комплекс | шт. | 250000,00 | Рисунок (не приводится) |
| 1.2. | Балансир | шт. | 26275,20 | Рисунок (не приводится) |
| 1.3. | Горка | шт. | 71746,80 | Рисунок (не приводится) |
| 1.4. | Карусель | шт. | 81000,00 | Рисунок (не приводится) |
| 1.5. | Песочница | шт. | 39454,80 | Рисунок (не приводится) |
| 1.6. | Детский игровой комплекс | шт. | 265000,00 | Рисунок (не приводится) |
| 1.7. | Информационный щит | шт. | 33600,00 | Рисунок (не приводится) |
| 1.8. | Малые архитектурные формы (художественного, авторского дизайна) | шт. | 35000,00 | Рисунок (не приводится) |
| 2. | Устройство спортивной площадки |  |  |  |
| 2.1. | Футбольные ворота с баскетбольным щитом | шт. | 46231,20 | Рисунок (не приводится) |
| 2.2. | Стойка баскетбольная со щитом и сеткой | шт. | 40512,00 | Рисунок (не приводится) |
| 2.3. | Покрытие детских и спортивных площадок (резиновое, песчаное и иное) | кв. м | 5400,00 | Рисунок (не приводится) |
| 2.4. | Стенка-турник | кв. м | 32280,00 | Рисунок (не приводится) |
| 2.5. | Спортивные тренажеры | ед. | 78000,00 | Рисунок (не приводится) |
| 2.6. | Велопарковка | ед. | 18720,00 | Рисунок (не приводится) |
| 3. | Устройство парковки | кв. м | 3500,00 | Рисунок (не приводится) |
| 4. | Озеленение | кв. м | 700,00 | Рисунок (не приводится) |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107822&dst=100020) Администрации Великого Новгорода от 08.09.2023 N 4416) | | | | |
| 4.1. | Устройство газона | кв. м | 500,00 | Рисунок (не приводится) |
| 4.2. | Посадка хвойных растений | ед. | 7800,00 | Рисунок (не приводится) |
| 4.3. | Посадка лиственных растений | ед. | 6600,00 | Рисунок (не приводится) |
| 4.4. | Посадка иных многолетних растений | ед. | 1800,00 | Рисунок (не приводится) |
| 5. | Устройство, модернизация, реконструкция контейнерной площадки | ед. | 243684,36 | Рисунок (не приводится) |
| 6. | Устройство пандуса | п. м | 240000,00 | Рисунок (не приводится) |
| 7. | Ремонт имеющейся или устройство новой дренажной системы | п. м | 5427,60 | Рисунок (не приводится) |
| 8. | Установка искусственных дорожных неровностей | п. м | 4353,60 | Рисунок (не приводится) |
| 8.1. | Дорожные знаки | ед. | 15000,00 | Рисунок (не приводится) |
| 9. | Установка системы видеонаблюдения за придомовой территорией | ед. | 38940,00 | Рисунок (не приводится) |
| 10. | Установка ограждающих конструкций (заборы, газонные ограждения, полусферы, ограждения детских и спортивных площадок) <8> | п. м | 6120,00 | Рисунок (не приводится) |
| 11. | Установка ворот (откатные, распашные, шлагбаумы, калитки в том числе с системой контроля доступа) <8> | ед. | 280000,00 | Рисунок (не приводится) |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 08.09.2023 [N 4416](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107822&dst=100021), от 22.11.2024 [N 5009](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114287&dst=100104)) | | | | |
| 12. | Вырубка деревьев диаметром до 100 см на придомовой территории (с вышкой) | шт. | 34014,00 | Рисунок (не приводится) |
| 13. | Малые архитектурные формы для игровых видов спорта (теннисный стол, шахматный стол и т.п.) | шт. | 50000,00 | Рисунок (не приводится)  Рисунок (не приводится) |
| 14. | Уширение или изменение геометрических параметров твердого или асфальтобетонного покрытия существующих проездов и тротуаров (пешеходных дорожек) с установкой бортового камня | кв. м | 2500 | Рисунок (не приводится) |
| (п. 14 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100273) Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 N 942) | | | | |
| 15. | Устройство недостающих проездов или тротуаров (пешеходных дорожек) из твердого или асфальтобетонного покрытия с установкой бортового камня | кв. м | 2500 | Рисунок (не приводится) |
| (п. 15 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100284) Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 N 942) | | | | |
| 16. | Устройство ливневой канализации (в том числе с заменой, установкой или ремонтом колодцев) | пог. м | 30000 | Рисунок  (не приводится) |
| (п. 16 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107822&dst=100022) Администрации Великого Новгорода от 08.09.2023 N 4416) | | | | |

--------------------------------

<7> Нормативная стоимость установлена на период с 2021 по 2025 год, с учетом уровня инфляции может быть пересмотрена для обеспечения участия заинтересованных лиц в подпрограмме.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100289) Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 N 942)

<8> При условии соблюдения Порядка установки ограждений и устройств, регулирующих (ограничивающих) движение пешеходов и транспорта, на земельных участках многоквартирных домов на территории Великого Новгорода, утвержденного постановлением Администрации Великого Новгорода от 15.09.2017 N 4005.

Приложение N 5

к подпрограмме

"Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов Великого Новгорода"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В 2018 - 2026 ГОДАХ, В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода

от 09.12.2020 [N 4781](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=100802), от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100270),

от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100119))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес дворовой территории МКД | Площадь дворовой территории, кв. м | Площадь асфальтобетонного покрытия, требующего ремонта, кв. м | Перечень объектов благоустройства, видов дорожного покрытия | | Плановая потребность в финансировании <8> (рубли) | | |
| согласно минимальному перечню | согласно дополнительному перечню | согласно минимальному перечню | согласно дополнительному перечню | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Базовый пер., д. 2 | 2116 | 282 | асфальт, скамейки, урны | - | 310989,00 | 0 | 310989,00 |
| (п. 1 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100173) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 2. | Ул. Ломоносова, д. 18, корп. 1 | 5561 | 805,2 | в соответствии с дизайн-проектом | - | 926240,00 | 0 | 926240,00 |
| (п. 2 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100184) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 3. | Ул. Черемнова - Конюхова, д. 8 | 2054 | 755 | асфальт, скамейки, урны | - | 475277,00 | 0 | 475277,00 |
| (п. 3 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100193) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 4. | Ул. Свободы, д. 1/8 | 8958 | 430 | асфальт, скамейки, урны | - | 322179,00 | 0 | 322179,00 |
| (п. 4 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100202) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 5. | Ул. Зелинского, д. 26 | 3983 | 812 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 1053199,00 | 295297,00 | 1348496,00 |
| (п. 5 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100211) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 6. | Ул. Зелинского, д. 32, корп. 2 | 6037 | 432,7 | асфальт, скамейки, урны | - | 600584,00 | 0 | 600584,00 |
| (п. 6 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100220) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 7. | Ул. Кочетова, д. 29, корп. 4 | 3038 | 335 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 444241,46 | 18176,54 | 462418,00 |
| (п. 7 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100229) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 8. | Ул. Людогоща, д. 10 | 7497 | 1235 | асфальт, скамейки, урны | - | 1394129,00 | 0 | 1394129,00 |
| (п. 8 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100238) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 9. | Московская ул., д. 26, корп. 2 | 6732 | 930 | асфальт, скамейки, урны | - | 1542596,00 | 0 | 1542596,00 |
| (п. 9 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100247) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 10. | Большая Московская ул., д. 65, корп. 2 | 3776 | 1129 | асфальт, скамейки, урны | - | 1197590,00 | 0 | 1197590,00 |
| (п. 10 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100256) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 11. | Псковская ул., д. 42, корп. 4 | 7152 | 453 | асфальт, скамейки, урны | - | 663081,00 | 0 | 663081,00 |
| (п. 11 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100265) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 12. | Октябрьская ул., д. 4, корп. 1 | 5132 | 710 | асфальт, скамейки, урны | - | 1165964,00 | 0 | 1165964,00 |
| (п. 12 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100274) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 13. | Ул. Черняховского, д. 42 | 12723 | 719 | асфальт, скамейки, урны | - | 793644,00 | 0 | 793644,00 |
| (п. 13 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100283) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 14. | Ул. Зелинского, д. 4, корп. 1 | 6824 | 872 | асфальт, скамейки, урны | - | 915603,00 | 0 | 915603,00 |
| (п. 14 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100292) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 15. | Ул. Павла Левитта, д. 24 | 5908 | 1202 | асфальт, скамейки, урны | - | 1169007,00 | 0 | 1169007,00 |
| (п. 15 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100301) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 16. | Просп. Мира, д. 3, корп. 1 | 9066 | 950 | асфальт, скамейки, урны | - | 1239592,00 | 0 | 1239592,00 |
| (п. 16 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100310) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 17. | Ул. Ломоносова, д. 12 | 1690 | 2249 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 2414611,00 | 656297,00 | 3070908,00 |
| (п. 17 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100319) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 18. | Тихвинская ул., д. 2 | 12792 | 375,5 | асфальт, скамейки, урны | - | 415799,00 | 0 | 415799,00 |
| (п. 18 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100328) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 19. | Ул. Попова, д. 22 | 3350 | 1405 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 1761530,00 | 50351,00 | 1811881,00 |
| (п. 19 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100337) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 20. | Предтеченская ул., д. 3 | 13471 | 717 | асфальт, скамейки, урны | - | 758811,00 | 0 | 758811,00 |
| (п. 20 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100346) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 21. | Просп. Александра Корсунова, д. 26 | 3502 | 416 | асфальт, скамейки, урны | - | 636981,00 | 0 | 636981,00 |
| (п. 21 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100355) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 22. | Парковая ул., д. 17 | 2301 | 591 | асфальт, скамейки, урны | - | 689011,00 | 0 | 689011,00 |
| (п. 22 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100364) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 23. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 120 | 12673 | 3244,9 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 4993418,00 | 1850087,00 | 6843505,00 |
| (п. 23 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100373) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 24. | Ул. Королева, д. 5, корп. 1 | 15331 | 1330 | асфальт, скамейки, урны | - | 2082500,00 | 255782,07 | 2338282,07 |
| (п. 24 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100382) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 25. | Ул. Державина, д. 4, корп. 1 | 13592 | 2600 | асфальт, скамейки, урны | - | 3507192,00 | 0 | 3507192,00 |
| (п. 25 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100391) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 26. | Андреевская ул., д. 18/8 | 3909 | 1628 | асфальт, скамейки, урны | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 26 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100400) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 27. | Ул. Зелинского, д. 40, корп. 2 | 4017 | 260 | асфальт | - | 347984,00 | 0 | 347984,00 |
| (п. 27 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100409) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 28. | Октябрьская ул., д. 40 | 3767 | 368 | асфальт, скамейки, урны | - | 450623,00 | 0 | 450623,00 |
| (п. 28 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100418) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 29. | Московская ул., д. 28, корп. 2 | 6789 | 1040 | асфальт, скамейки, урны | - | 1282802,00 | 0 | 1282802,00 |
| (п. 29 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100427) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 30. | Просп. Мира, д. 10 | 6153 | 1050 | асфальт, скамейки | - | 1698514,00 | 0 | 1698514,00 |
| (п. 30 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100436) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 31. | Ул. Павла Левитта, д. 22 | 1885 | 1470 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 1885867,00 | 110398,00 | 1996265,00 |
| (п. 31 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100445) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 32. | Большая Московская ул., д. 64/11 | 3020 | 425 | асфальт, скамейки, урны | - | 404076,00 | 0 | 404076,00 |
| (п. 32 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100454) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 33. | Ул. Свободы, д. 8 | 2303 | 617,5 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 569601,53 | 507526,47 | 1077128,00 |
| (п. 33 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100463) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 34. | Козьмодемьянская ул., д. 5/5 | 5081 | 508 | асфальт, скамейки, урны | - | 516164,00 | 0 | 516164,00 |
| (п. 34 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100472) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 35. | Ул. Черняховского, д. 60 | 11479 | 450 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 771148,00 | 172171,00 | 943319,00 |
| (п. 35 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100481) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 36. | Ул. Попова, д. 10 | 9634 | 3423 | асфальт, скамейки, урны | - | 2562737,00 | 0 | 2562737,00 |
| (п. 36 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100490) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 37. | Просп. Александра Корсунова, д. 38, корп. 6 | 7829 | 1100 | асфальт, скамейки, урны | - | 1198102,00 | 0 | 1198102,00 |
| (п. 37 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100499) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 38. | Большая Московская ул., д. 116/2 | 3940 | 2350 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 3580323,00 | 100000,00 | 3680323,00 |
| (п. 38 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100508) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 39. | Ул. Зелинского, д. 2 | 7475 | 812 | асфальт, скамейки, урны | - | 740804,00 | 0 | 740804,00 |
| (п. 39 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100517) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 40. | Ул. Советской Армии, д. 34, корп. 2 | 1105 | 888,9 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 1377800,00 | 155476,00 | 1533276,00 |
| (п. 40 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100526) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 41. | Ул. Зелинского, д. 48, корп. 2 | 3014 | 606,3 | асфальт, скамейки, урны | - | 712431,00 | 0 | 712431,00 |
| (п. 41 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100535) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 42. | Чудинцева ул., д. 2 | 9389 | 850 | асфальт, скамейки, урны | - | 1345008,00 | 0 | 1345008,00 |
| (п. 42 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100544) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 43. | Ул. Зелинского, д. 4, корп. 2 | 6464 | 380 | асфальт, скамейки, урны | - | 604440,00 | 0 | 604440,00 |
| (п. 43 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100553) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 44. | Заставная ул., д. 2, корп. 2 | 2549 | 1040 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 894529,00 | 29561,00 | 924090,00 |
| (п. 44 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100562) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 45. | Десятинная ул., д. 4 | 3606 | 252 | асфальт, скамейки, урны | - | 361308,00 | 0 | 361308,00 |
| (п. 45 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100571) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 46. | Ул. Т.Фрунзе - Оловянка, д. 13 | 2605 | 173 | асфальт, скамейки, урны | - | 178666,00 | 0 | 178666,00 |
| (п. 46 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100580) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 47. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 19 | 4730 | 800 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 1321000,00 | 227670,00 | 1548670,00 |
| (п. 47 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100589) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 48. | Ул. Попова, д. 5 | 9082 | 0 | асфальт, скамейки, урны | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 48 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100598) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 49. | Нехинская ул., д. 22, корп. 1 | 6530 | 0 | скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 49000,00 | 75890,00 | 124890,00 |
| (п. 49 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100607) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 50. | Ул. Кочетова, д. 2, корп. 2 | 5943 | 1060 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 549859,00 | 122600,00 | 672459,00 |
| (п. 50 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100616) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 51. | Береговая ул., д. 44, корп. 2 | 8768 | 482,7 | асфальт, скамейки, урны | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 51 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100625) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 52. | Ул. Свободы, д. 27, корп. 2 | 3576 | 214 | асфальт, скамейки, урны | - | 699436,00 | 0 | 699436,00 |
| (п. 52 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100634) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 53. | Ул. Зелинского, д. 40, корп. 1 | 3498 | 600 | асфальт, скамейки, урны | - | 810685,00 | 0 | 810685,00 |
| (п. 53 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100643) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 54. | Ул. Красилова, д. 44 | 7726 | 888 | асфальт, скамейки, урны | - | 1549567,00 | 0 | 1549567,00 |
| (п. 54 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100652) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 55. | Большая Московская ул., д. 59 | 2867 | 1620 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 866911,00 | 323789,00 | 1190700,00 |
| (п. 55 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100661) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 56. | Просп. Александра Корсунова, д. 47, корп. 3 | 3264 | 1254 | асфальт, скамейки, урны | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 56 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100670) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 57. | Пестовская ул., д. 1 | 3740 | 850 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 513308,00 | 120765,00 | 634073,00 |
| (п. 57 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100679) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 58. | Пестовская ул., д. 3 | 5776 | 450 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 262085,00 | 184430,00 | 446515,00 |
| (п. 58 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100688) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 59. | Ул. Фёдоровский Ручей, д. 12/57 | 4828 | 1281 | асфальт, скамейки, урны | - | 941949,00 | 0 | 941949,00 |
| (п. 59 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100697) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 60. | Просп. Мира, д. 38 | 3654 | 400 | асфальт, скамейки, урны | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 60 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100706) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 61. | Ул. Кочетова, д. 37, корп. 1 | 5730 | 196,6 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 1153997,06 | 1145441,73 | 2299438,79 |
| (п. 61 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100715) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 62. | Псковская ул., д. 48, корп. 3 | 10621 | 228 | асфальт, скамейки, урны | - | 408245,00 | 0 | 408245,00 |
| (п. 62 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100724) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 63. | Московская ул., д. 30, корп. 1 | 6054 | 1290 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 1641138,00 | 120000,00 | 1761138,00 |
| (п. 63 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100733) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 64. | Просп. Александра Корсунова, д. 17 | 3569 | 831,7 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 970589,00 | 56902,00 | 1027491,00 |
| (п. 64 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100742) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 65. | Ул. Попова, д. 13, корп. 3 | 3964 | 372 | асфальт, скамейки, урны | - | 606119,00 | 0 | 606119,00 |
| (п. 65 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100751) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 66. | Просп. Александра Корсунова, д. 25 | 5165 | 0 | скамейки | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 66 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100760) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 67. | Козьмодемьянская ул., д. 1 | 1699 | 407 | асфальт, скамейки, урны | - | 229555,00 | 0 | 229555,00 |
| (п. 67 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100769) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 68. | Просп. Мира, д. 36 | 4663 | 0 | асфальт, скамейки, урны | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 68 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100778) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 69. | Ул. Кочетова, д. 32 | 560 | 282 | асфальт, скамейки, урны | - | 312814,00 | 0 | 312814,00 |
| (п. 69 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100787) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 70. | Большая Московская ул., д. 110/2 | 7221 | 415 | асфальт, скамейки, урны | в соответствии с дизайн-проектом | 785462,28 | 716730,30 | 1502192,58 |
| (п. 70 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100796) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 71. | Ул. Каберова - Власьевская, д. 2 | 2193 | 363 | асфальт, скамейки, урны | - | 358568,00 | 0 | 358568,00 |
| (п. 71 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100805) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 72. | Парковая ул., д. 18, корп. 2 | 4080 | 940 | асфальт, скамейки, урны | - | 1485107,00 | 0 | 1485107,00 |
| (п. 72 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100814) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 73. | Псковская ул., д. 44, корп. 1 | 14331 | 2830 | асфальт, скамейки, урны | - | 2784199,00 | 0 | 2784199,00 |
| (п. 73 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100823) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 74. | Ул. Фёдоровский Ручей, д. 14, корп. 2 | 6009 | 0 | асфальт, скамейки, урны | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 74 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100832) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 75. | Яковлева ул., д. 5 | 1491 | 0 | асфальт, скамейки, урны | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 75 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100841) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 76. | Парковая ул., д. 12 | 5839 | 698 | асфальт, скамейки, урны | - | 1031584,00 | 0 | 1031584,00 |
| (п. 76 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100850) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 77. | Озерная ул., д. 9 | 4756 | 0 | скамейки | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 77 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100859) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 78. | Ул. Попова, д. 20 | 6125 | 0 | асфальт, скамейки, урны | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 78 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100868) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 79. | Ул. Попова, д. 15, корп. 3 | 6083 | 308 | асфальт, скамейки, урны | - | 572756,00 | 0 | 572756,00 |
| (п. 79 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100877) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 80. | Псковская ул., д. 32 | 8505 | 0 | асфальт, скамейки, урны | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 80 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100886) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 81. | Ул. Свободы, д. 6, корп. 2 | 3456 | 0 | асфальт, скамейки, урны | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 81 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100895) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 82. | Большая Московская ул., 11/11 | 2568 | 0 | асфальт, скамейки, урны | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 82 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100904) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 83. | Просп. Мира, д. 26, корп. 1 | 2364 | 0 | асфальт, скамейки, урны | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 83 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100913) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 84. | Просп. Мира, д. 4 | 3568 | 0 | асфальт, скамейки, урны | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 84 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100922) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 85. | Воскресенский бульвар, д. 5 | 3458 | 0 | асфальт, скамейки, урны | - | 0 | 0 | 0 |
| (п. 85 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=100931) Администрации Великого Новгорода от 10.04.2018 N 1626) | | | | | | | | |
| 86. | Ул. Зелинского, д. 52, корп. 1 | 2404 | 1800 | асфальт | - | 4150000,00 | 0 | 4150000,00 |
| 87. | Большая Московская ул., д. 65, корп. 2 | 6415 | 1605 | асфальт | - | 1757435,38 | 0 | 1757435,38 |
| 88. | Предтеченская ул., д. 18 | 1974 | 0 | освещение, скамейки, урны | парковки, озеленение, пандус, детские игровые комплексы, спортивные площадки | 250000,00 | 1500000,00 | 1750000,00 |
| 89. | Просп. Александра Корсунова, д. 29, корп. 2 | 5145 | 0 | - | игровой комплекс, спортивные площадки, парковка, озеленение | 0 | 250000,00 | 250000,00 |
| 90. | Просп. Александра Корсунова, д. 29, корп. 1 | 6076 | 0 | скамейки | игровой комплекс, спортивные площадки, парковка | 50000,00 | 200000,00 | 250000,00 |
| 91. | Ул. Ломоносова, д. 2 | 4313 | 0 | скамейки | игровой комплекс, озеленение | 50000,00 | 100000,00 | 150000,00 |
| 92. | Ул. Ломоносова, д. 4 | 4324 | 0 | - | игровой комплекс, спортивные площадки, парковка, озеленение | 0 | 300000,00 | 300000,00 |
| 93. | Ул. Черняховского, д. 76 | 1243,68 | 321,43 | асфальт, освещение | игровой комплекс, парковка | 600000,00 | 300000,00 | 900000,00 |
| 94. | Ул. Ломоносова, д. 11 | 5448 | 1107 | асфальт, освещение, скамейки | игровой комплекс, спортивные площадки, парковка | 1200000,00 | 250000,00 | 1450000,00 |
| 95. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 13 | 5100 | 889 | асфальт, освещение | игровой комплекс, спортивные площадки, парковка | 900000,00 | 400000,00 | 1300000,00 |
| 96. | Октябрьская ул., д. 26 | 1900,2 | 0 | - | спортивные площадки, парковка, озеленение | 0 | 300000,00 | 300000,00 |
| 97. | Великая ул., д. 5/2 | 1870 | 0 | - | игровой комплекс, спортивные площадки, парковка, озеленение | 0 | 420000,00 | 420000,00 |
| 98. | Большая Московская ул., д. 48 | 3417 | 456 | асфальт, скамейки, освещение | парковка, спортивная, детская площадки | 930000,00 | 586000,00 | 1516000,00 |
| 99. | Просп. Мира д. 40, корп. 1 | 10491 | 789 | асфальт, освещение, урны | детский игровой комплекс, спортивный комплекс, парковки, озеленение | 1500000,00 | 400000,00 | 1900000,00 |
| 100. | Ул. Щусева, д. 4, корп. 1 | 4064 | 800 | асфальт, скамейки, урны | игровой, спортивный комплексы, ограждение газонов, тротуары, озеленение | 1300000,00 | 2500000,00 | 3800000,00 |
| 101. | Ул. Розважа, д. 11/1 | 2126 | 391 | асфальт, освещение | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, тротуары, ограждение газонов | 700000,00 | 500000,00 | 1200000,00 |
| 102. | Стратилатовская улица, д. 10 | 2691 | 369 | асфальт, скамейки, урны | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, тротуары, ограждение газонов | 700000,00 | 2000000,00 | 2700000,00 |
| 103. | Ул. Кочетова, д. 47 | 1836 | 418 | асфальт | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение | 700000,00 | 1000000,00 | 1700000,00 |
| 104. | Зоотехническая ул., д. 5 | 934 | 315 | асфальт | парковки, ограждение газонов | 550000,00 | 400000,00 | 950000,00 |
| 105. | Просп. Александра Корсунова, д. 36, корп. 6 | 4584 | 1466 | скамейки, урны | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, ограждение газонов | 100000,00 | 1000000,00 | 1100000,00 |
| 106. | Наб. Александра Невского, д. 28 | 2715 | 433 | асфальт, освещение, скамейки, урны | игровой, спортивный комплексы, ограждение газонов, пандусы, парковка | 900000,00 | 1400000,00 | 2300000,00 |
| 107. | Андреевская ул., д. 5/12 | 2489 | 447 | асфальт, освещение, скамейки, урны | ограждение газонов | 800000,00 | 300000,00 | 1100000,00 |
| 108. | Ул. Фёдоровский Ручей, д. 10/48 | 1551 | 774 | асфальт, освещение | - | 1300000,00 | 0 | 1300000,00 |
| 109. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 120 | 17704 | 2222 | асфальт | спортивный комплекс, ограждение газонов, тротуары, озеленение, дренаж | 3800000,00 | 6000000,00 | 9800000,00 |
| 110. | Бульвар Лёни Голикова, д. 4, корп. 3 | 3566 | 479 | асфальт | игровой комплекс | 742450,00 | 30000,00 | 772450,00 |
| 111. | Большая Московская ул., д. 53, корп. 1 | 5797 | 2610 | асфальт, скамейки | игровой комплекс | 4045500,00 | 350000,00 | 4395500,00 |
| 112. | Большая Московская ул., д. 82/2 | 1684 | 292 | асфальт, скамейки | игровой комплекс | 534068,00 | 100000,00 | 634068,00 |
| 113. | Ул. Газон, д. 5/2 | 6697 | 0 | скамейки | парковки, игровой комплекс | 50000,00 | 350000,00 | 400000,00 |
| 114. | Ул. Державина, д. 11, корп. 2 | 6118,93 | 1242,77 | асфальт, скамейки | парковки, игровой комплекс | 900000,00 | 150000,00 | 1050000,00 |
| 115. | Ул. Державина, д. 13, корп. 1 | 4839 | 1764,5 | асфальт, скамейки | парковки | 1200000,00 | 150000,00 | 1350000,00 |
| 116. | Морозовская ул., д. 6 | 9500 | 3626,4 | асфальт | парковки, игровой комплекс | 5620920,00 | 350000,00 | 5970920,00 |
| 117. | Московская ул., д. 4 | 3126 | 316 | асфальт, скамейки | парковки, игровой комплекс | 489800,00 | 150000,00 | 639800,00 |
| 118. | Московская ул., д. 7 | 8714 | 3172 | асфальт, скамейки | парковки, игровой, спортивный комплексы | 4916600,00 | 350000,00 | 5266600,00 |
| 119. | Московская ул., д. 26, корп. 2 | 7043 | 1856 | асфальт, скамейки | парковки, игровой, спортивный комплексы | 2325000,00 | 150000,00 | 2475000,00 |
| 120. | Московская ул., д. 28, корп. 1 | 5293 | 1696 | асфальт, скамейки | парковки, игровой, спортивный комплексы | 2544000,00 | 350000,00 | 2894000,00 |
| 121. | Московская ул., д. 30 | 3358 | 1430 | асфальт, скамейки | парковки, игровой, спортивный комплексы | 1400000,00 | 150000,00 | 1550000,00 |
| 122. | Народная ул., д. 9 | 2110 | 751 | асфальт, скамейки | парковки, игровой, спортивный комплексы | 675900,00 | 250000,00 | 925900,00 |
| 123. | Пестовская ул., д. 6, корп. 1 | 2176 | 723 | асфальт | парковки, игровой, спортивный комплексы | 795300,00 | 150000,00 | 945300,00 |
| 124. | Ул. Связи, д. 3 | 8608 | 0 | скамейки | парковки, игровой, спортивный комплексы | 70000,00 | 350000,00 | 420000,00 |
| 125. | Ул. Связи, д. 5 | 7594 | 0 | скамейки | парковки, игровой, спортивный комплексы | 70000,00 | 350000,00 | 420000,00 |
| 126. | Славная ул., д. 60 | 2713 | 729 | асфальт, скамейки | парковки, игровой, спортивный комплексы | 514800,00 | 350000,00 | 864800,00 |
| 127. | Студенческая ул., д. 5, корп. 1 | 2161 | 869 | асфальт | парковки, игровой, спортивный комплексы | 782100,00 | 150000,00 | 932100,00 |
| 128. | Хутынская ул., д. 6 | 1794 | 655 | асфальт, скамейки | парковки, игровой, спортивный комплексы | 524000,00 | 150000,00 | 674000,00 |
| 129. | Ул. Якова Павлова, д. 1 | 8579,2 | 3498 | асфальт | парковки, игровой, спортивный комплексы | 3498000,00 | 270000,00 | 3768000,00 |
| 130. | Ул. 20 Января, д. 10 | 6253 | 945 | асфальт, скамейки | парковки, игровой, спортивный комплексы | 1464750,00 | 200000,00 | 1664750,00 |
| 131. | Ул. Якова Павлова, д. 3 | 14091 | 4688,2 | асфальт | парковки, игровой, спортивный комплексы | 2400000,00 | 160000,00 | 2560000,00 |
| 132. | Просп. Мира, д. 44/20 | 5301 | 0 | асфальт | - | 60000,00 | 0 | 60000,00 |
| 133. | Большая Московская ул., д. 110/2 | 4996,8 | 415 | асфальт, урны, скамейки, освещение | детская площадка, парковка, озеленение, пандусы, видеонаблюдение | 785645,00 | 537550,00 | 1323195,00 |
| 134. | Ул. Коровникова, д. 7 | 8988 | 0 | - | тренажеры, детский комплекс | 0 | 245415,00 | 245415,00 |
| 135. | Ул. Попова, д. 22 | 10240 | 1597 | асфальт | - | 2001337,00 | 0 | 2001337,00 |
| 136. | Ул. Кочетова, д. 6 | 3205 | 0 | - | тренажеры | 0 | 245415,00 | 245415,00 |
| 137. | Ул. Кочетова, д. 7 | 3263 | 900 | асфальт | - | 1453460,00 | 0 | 1453460,00 |
| 138. | Ул. Кочетова, д. 15, корп. 1 | 3016 | 1698 | асфальт | тренажеры, детский комплекс | 2260032,00 | 1116046,00 | 3376078,00 |
| 139. | Ул. Кочетова, д. 19, корп. 1 | 7121 | 0 | - | детский комплекс, тренажеры | 0 | 2900084,00 | 2900084,00 |
| 140. | Ул. Кочетова, д. 29, корп. 1 | 7377 | 0 | - | тренажеры | 0 | 138946,00 | 138946,00 |
| 141. | Ул. Кочетова, д. 4 | 4990 | 1958 | асфальт | спортивный комплекс | 2403464,00 | 101321,00 | 2504785,00 |
| 142. | Ул. Попова,  д. 14/32 | 5262 | 0 | урны, скамейки | детский комплекс, спортивная площадка | 0 | 2981746,00 | 2981746,00 |
| 143. | Ул. Рахманинова, д. 6, корп. 2 | 4643 | 896 | асфальт | детский игровой комплекс, парковки, пандусы | 1100000,00 | 400000,00 | 1500000,00 |
| 144. | Большая Московская ул., д. 61, корп. 1 | 4643 | 654 | асфальт, скамейки | детский игровой комплекс, парковка, пандусы для маломобильных групп граждан | 1150000,00 | 300000,00 | 1450000,00 |
| 145. | Просп. Мира, д. 26, корп. 2 | 6362 | 657 | асфальт | детский комплекс, спортивная площадка, ограждение | 1500000,00 | 700000,00 | 2200000,00 |
| 146. | Ул. Связи, д. 12, корп. 2 | 6964 | 985 | асфальт | спортивный комплекс | 30000,00 | 175500,00 | 205500,00 |
| 147. | Предтеченская ул., д. 9 | 604 | 678 | асфальт | - | 559,549 | 0 | 559,549 |
| 148. | Просп. Александра Корсунова, д. 57 | 10700 | 1598 | асфальт, скамейки | детский игровой комплекс, парковка, пандусы для маломобильных групп граждан | 1700000,00 | 1200000,00 | 2900000,00 |
| 149. | Новгородская ул., д. 10 | 2511,3 | 359 | асфальт | детский комплекс, спортивный комплекс, парковка | 505420,00 | 860000,00 | 1365420,00 |
| 150. | Новгородская ул., д. 12 | 91241 | 968 | асфальт | детский комплекс, спортивный комплекс, парковка | 1353000,00 | 1360000,00 | 2713000,00 |
| 151. | Новгородская ул., д. 14 | 2399,1 | 0 | освещение | спортивный комплекс, парковка | 30000,00 | 740000,00 | 770000,00 |
| 152. | Новгородская ул., д. 14, корп. 2 | 2630 | 0 | скамейки, урны | парковки | 31500,00 | 600000,00 | 631500,00 |
| 153. | Дачная ул., д. 2 | 1965 | 562 | асфальт | детский комплекс, спортивный комплекс, парковка | 723500,00 | 910000,00 | 1633500,00 |
| 154. | Дачная ул., д. 4 | 3525 | 951 | асфальт, скамейки | спортивный комплекс, парковка | 1024700,00 | 740000,00 | 1764700,00 |
| 155. | Южная ул., д. 5 | 2051 | 1567 | асфальт, скамейки, урны | детский комплекс, спортивный комплекс, парковка | 2151300,00 | 860000,00 | 3011300,00 |
| 156. | Ул. Коровникова, д. 7, корп. 2 | 9579 | 1893 | асфальт, скамейки, урны | игровой комплекс | 2000000,00 | 500000,00 | 2500000,00 |
| 157. | Просп. Александра Корсунова, д. 55/2 | 14800 | 2692 | асфальт | - | 2925000,00 | 0 | 2925000,00 |
| 158. | Ул. Державина, д. 13 | 10302 | 0 | - | спортивная площадка | 0 | 870000,00 | 870000,00 |
| 159. | Ул. Менделеева, д. 2а | 1860 | 0 | освещение | парковочные места | 100000,00 | 156000,00 | 256000,00 |
| 160. | Технический проезд, д. 2 | 1395 | 0 | освещение | парковочные места | 100000,00 | 156000,00 | 256000,00 |
| 161. | Завокзальная ул., д. 5 | 9455 | 0 | - | спортивная площадка | 0 | 870000,00 | 870000,00 |
| 162. | Хутынская ул., д. 29 | 10168 | 0 | - | спортивная площадка | 0 | 870000,00 | 870000,00 |
| 163. | Заставная ул., д. 2, корп. 6 | 2294 | 497 | асфальт | детский комплекс | 795200,00 | 100000,00 | 895200,00 |
| 164. | Московская ул., д. 20/1 | 554 | 379 | асфальт | детский комплекс | 606400,00 | 100000,00 | 706400,00 |
| 165. | Заставная ул., д. 2, корп. 5 | 2270 | 186 | асфальт | детский комплекс | 297600,00 | 100000,00 | 397600,00 |
| 166. | Большая Московская ул., д. 80 | 2482 | 1535 | асфальт | детский комплекс | 2456000,00 | 100000,00 | 2556000,00 |
| 167. | Заставная ул., д. 2, корп. 3 | 3763 | 320 | асфальт | детский комплекс | 512000,00 | 100000,00 | 612000,00 |
| 168. | Молотковская ул., д. 3 | 1590 | 347 | асфальт | детский комплекс | 555200,00 | 100000,00 | 655200,00 |
| 169. | Береговая ул., д. 44, корп. 2 | 5346 | 857 | асфальт | детский комплекс | 1371200,00 | 10000,00 | 1381200,00 |
| 170. | Береговая ул., д. 48 | 6691 | 1528 | асфальт | детский комплекс | 2444800,00 | 100000,00 | 2544800,00 |
| 171. | Ул. Советской Армии, д. 36, корп. 3 | 5793 | 1463 | асфальт | детский комплекс | 2340800,00 | 100000,00 | 2440800,00 |
| 172. | Дачная ул., д. 7 | 5580 | 901 | асфальт | - | 1441600,00 | 0 | 1441600,00 |
| 173. | Студенческая ул., д. 15/2 | 7325 | - | - | детский комплекс | 0 | 100000,00 | 100000,00 |
| 174. | Московская ул., д. 30, корп. 1 | 4476 | 883 | асфальт | детский комплекс | 1412800,00 | 100000,00 | 1512800,00 |
| 175. | Наб. Александра Невского, д. 29 | 816 | 452 | асфальт | - | 723200,00 | 0 | 723200,00 |
| 176. | Ул. Рогатица, д. 37 | 4758 | 1132 | асфальт | детский комплекс | 1811200,00 | 100000,00 | 1911200,00 |
| 177. | Андреевская ул., д. 3 | 1201 | 125 | асфальт | - | 200000,00 | 0 | 200000,00 |
| 178. | Наб. Александра Невского, д. 25 | 3966 | 600 | асфальт | - | 960000,00 | 0 | 960000,00 |
| 179. | Парковая ул., д. 10а | 2903 | 572 | асфальт | - | 915200,00 | 0 | 915200,00 |
| 180. | Бульвар Лёни Голикова, д. 6 | 2058 | 994 | асфальт | игровой комплекс | 1590400,00 | 100000,00 | 1690400,00 |
| 181. | Парковая ул., д. 14, корп. 3 | 3472 | 1012 | асфальт | игровой комплекс | 1619200,00 | 100000,00 | 1719200,00 |
| 182. | Ул. Попова, д. 3, корп. 3 | 4561 | 427 | асфальт | игровой комплекс | 683200,00 | 200000,00 | 883200,00 |
| 183. | Просп. Мира, д. 23/9 | 3334 | 1174 | асфальт | игровой комплекс | 1878400,00 | 100000,00 | 1978400,00 |
| 184. | Ул. Космонавтов, д. 6 | 4053 | 0 | - | игровой комплекс | 0 | 100000,00 | 100000,00 |
| 185. | Парковая ул., д. 18, корп. 2 | 2106 | 396 | асфальт | - | 633600,00 | 0 | 633600,00 |
| 186. | Большая Московская ул., д. 53, корп. 3 | 2286 | 601 | асфальт | игровой комплекс | 961600,00 | 100000,00 | 1061600,00 |
| 187. | Парковая ул., д. 6 | 947 | 632 | асфальт | игровой комплекс | 1011200,00 | 100000,00 | 1111200,00 |
| 188. | Парковая ул., д. 14, корп. 2 | 1307 | 1307 | асфальт | игровой комплекс | 2091200,00 | 100000,00 | 2191200,00 |
| 189. | Ул. Попова, д. 15, корп. 2 | 3756 | 660 | асфальт | игровой комплекс | 1056000,00 | 100000,00 | 1156000,00 |
| 190. | Ул. Космонавтов, д. 22 | 7633 | 1258 | асфальт | игровой комплекс | 2012800,00 | 100000,00 | 2112800,00 |
| 191. | Большая Московская ул., д. 116/2 | 5274 | 2967 | асфальт | игровой комплекс | 4747200,00 | 100000,00 | 4847200,00 |
| 192. | Ул. Державина, д. 4, корп. 1 | 17080 | 3813 | асфальт | игровой комплекс | 6400000,00 | 300000,00 | 6700000,00 |
| 193. | Студенческая ул., д. 13 | 2418 | 340 | асфальт | игровой комплекс | 544000,00 | 100000,00 | 644000,00 |
| 194. | Просп. Мира, д. 26, корп. 6 | 1333 | 88 | асфальт | игровой комплекс | 140800,00 | 200000 | 340800,00 |
| 195. | Ул. Попова, д. 13, корп. 2 | 4535 | 0 | - | игровой комплекс | 0 | 100000,00 | 100000,00 |
| 196. | Ул. Ломоносова, д. 18, корп. 3 | 5310 | 0 | - | игровой комплекс | 0 | 100000,00 | 100000,00 |
| 197. | Просп. Мира, д. 23, корп. 1 | 2313 | 1406 | асфальт | игровой комплекс | 2249600,00 | 100000,00 | 2349600,00 |
| 198. | Нехинская ул., д. 36, корп. 1 | 3589 | 156 | асфальт | игровой комплекс | 200000,00 | 300000,00 | 500000,00 |
| 199. | Октябрьская ул., д. 2, корп. 2 | 5789 | 1386 | асфальт | детская, спортивная площадки, парковка, ограждение | 1581000,00 | 1560000,00 | 3141000,00 |
| 200. | Октябрьская ул., д. 4, корп. 1 | 6366 | 987 | асфальт, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, озеленение, пандусы | 1100500,00 | 610000,00 | 1710500,00 |
| 201. | Октябрьская ул., д. 4, корп. 2 | 6551 | 0 | освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, озеленение, ограждение | 120000,00 | 1370000,00 | 1490000,00 |
| 202. | Октябрьская ул., д. 6, корп. 2 | 3802 | 498 | асфальт, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, озеленение | 688560,00 | 900000,00 | 1588560,00 |
| 203. | Октябрьская ул., д. 10, корп. 1 | 3247 | 0 | скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка | 40000,00 | 1230000,00 | 1270000,00 |
| 204. | Октябрьская ул. д. 10, корп. 2 | 2544 | 250 | асфальт, скамейки, урны | спортивная площадка, парковка | 374500,00 | 420000,00 | 794500,00 |
| 205. | Октябрьская ул., д. 12, корп. 3 | 5704 | 896 | асфальт, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, ограждение | 1062500,00 | 1230000,00 | 2292500,00 |
| 206. | Псковская ул. д. 32, корп. 2 | 1410 | 240 | асфальт, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, пандус | 276500,00 | 380000,00 | 656500,00 |
| 207. | Псковская ул., д. 38 | 6421 | 5340 | асфальт, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка | 6436500,00 | 840000,00 | 7276500,00 |
| 208. | Псковская ул., д. 42, корп. 1 | 5964 | 0 | освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, озеленение, пешеходная дорожка на детской площадке | 80000,00 | 1450000,00 | 1530000,00 |
| 209. | Псковская ул., д. 42, корп. 4 | 3904 | 599 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки | 762150,00 | 1800000,00 | 2562150,00 |
| 210. | Псковская ул., д. 48, корп. 2 | 9189 | 0 | - | детская, спортивная площадки, парковка | 0 | 200000,00 | 200000,00 |
| 211. | Псковская ул., д. 48, корп. 3 | 10467 | 243 | асфальт, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, озеленение, планировка детской площадки | 353000,00 | 2650000,00 | 3003000,00 |
| 212. | Озерная ул., д. 11 | 6513 | 0 | - | спортивная площадка | 0 | 120000,00 | 120000,00 |
| 213. | Промышленная ул., д. 11, корп. 3 | 3010 | 0 | - | детская, спортивная площадки, парковка | 0 | 1070000,00 | 1070000,00 |
| 214. | Речная ул., д. 3 | 3435 | 0 | - | озеленение | 0 | 50000,00 | 50000,00 |
| 215. | Речная ул., д. 1 | 4000 | 0 | - | озеленение | 0 | 50000,00 | 50000,00 |
| 216. | Псковский пер., д. 5 | 2915 | 0 | - | озеленение | 0 | 100000,00 | 100000,00 |
| 217. | Псковская ул., д. 44, корп. 4 | 11918 | 0 | скамейки, урны | детская, спортивная площадки, ограждение | 53000,00 | 1200000,00 | 1253000,00 |
| 218. | Октябрьская ул., д. 10, корп. 3 | 5922 | 0 | скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, ограждение | 36000,00 | 135000,00 | 171000,00 |
| 219. | Псковская ул., д. 46, корп. 4 | 12947 | 375 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, пандусы | 475000,00 | 1260000,00 | 1735000,00 |
| 220. | Ул. Коровникова, д. 4, корп. 2 | 9459,5 | 0 | - | детская, спортивная площадки, парковка, пандусы | 0 | 1120000,00 | 1120000,00 |
| 221. | Псковская ул., д. 40, корп. 2 | 9487 | 0 | - | детская, спортивная площадки, парковка | 0 | 1500000,00 | 1500000,00 |
| 222. | Псковская ул., д. 42, корп. 3 | 5177 | 2100 | асфальт, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, озеленение, пандус | 2351000,00 | 1940000,00 | 4291000,00 |
| 223. | Ул. Черняховского, д. 86 | 1462,16 | 1230 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка | 1300000,00 | 300000,00 | 1600000,00 |
| 224. | Ул. Черняховского, д. 88 | 1462 | 500 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка | 700000,00 | 200000,00 | 900000,00 |
| 225. | Южная ул., д. 1 | 4836,5 | 500 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка | 700000,00 | 200000,00 | 900000,00 |
| 226. | Южная ул., д. 7 | 3087 | 500 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка | 700000,00 | 200000,00 | 900000,00 |
| 227. | Южная ул., д. 8 | 5784 | 500 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка | 700000,00 | 200000,00 | 900000,00 |
| 228. | Новгородская ул., д. 9 | 2507,5 | 500 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка | 700000,00 | 200000,00 | 900000,00 |
| 229. | Ул. Бояна, д. 5 | 5371 | 500 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка | 700000,00 | 200000,00 | 900000,00 |
| 230. | Тихвинская ул., д. 14 | 1398 | 500 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка | 700000,00 | 200000,00 | 900000,00 |
| 231. | Просп. Мира, д. 1 | 6041 | 500 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка | 700000,00 | 200000,00 | 900000,00 |
| 232. | Хутынская ул., д. 6а | 3817 | 500 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка | 700000,00 | 200000,00 | 900000,00 |
| 233. | Ул. Германа, д. 1 | 1487 | 500 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка | 700000,00 | 200000,00 | 900000,00 |
| 234. | Ул. Ломоносова, д. 15 | 6026 | 100 | асфальт | - | 100000,00 | 0 | 100000,00 |
| 235. | Ул. Павла Левитта, д. 1 | 2257 | 457 | асфальт, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, озеленение | 722350,00 | 503272,00 | 1225622,00 |
| 236. | Ул. Щусева, д. 2, корп. 2 | 5023 | 0 | - | озеленение | 0 | 289190,00 | 289190,00 |
| 237. | Ул. Щусева, д. 4, корп. 2 | 5220 | 744 | асфальт, скамейки | детская, спортивная площадки, парковка | 1183200,00 | 726625,00 | 1909825,00 |
| 238. | Ул. Щусева, д. 5 | 7892 | 0 | скамейки, урны | детская площадка | 10000,00 | 112525,20 | 122525,20 |
| 239. | Ул. Щусева, д. 7 | 2356 | 0 | освещение | пандусы | 20000,00 | 28000,00 | 48000,00 |
| 240. | Ул. Щусева, д. 8, корп. 5 | 7108 | 2892 | асфальт, скамейки, урны | спортивная площадка, парковка, пандусы | 4524600,00 | 617571,00 | 5142171,00 |
| 241. | Ул. Щусева, д. 8, корп. "а" | 4420 | 0 | - | спортивная площадка, парковка, озеленение | 0 | 1102946,00 | 1102946,00 |
| 242. | Ул. Щусева, д. 9, корп. 1 | 9696 | 1062 | асфальт, скамейки | - | 1676100,00 | 0 | 1676100,00 |
| 243. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 110 | 5819 | 0 | скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, озеленение | 25000,00 | 759128,00 | 784128,00 |
| 244. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 102 | 3150 | 0 | скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка | 28000,00 | 726625,00 | 754625,00 |
| 245. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 136, корп. 1 | 2031,2 | 0 | скамейки, урны | детская, спортивная площадки | 14000,00 | 130540,00 | 144540,00 |
| 246. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 148, корп. 1 | 4437 | 0 | - | парковка | 0 | 513375,00 | 513375,00 |
| 247. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 148, корп. 2 | 4983 | 588 | асфальт | детская, спортивная площадки, парковка, пандусы | 911400,00 | 802159,20 | 1713559,20 |
| 248. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 150 | 9171 | 952 | асфальт, освещение, скамейки | детская, спортивная площадки, парковка, пандусы | 1550600,00 | 870096,20 | 2420696,20 |
| 249. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 150, корп. 2 | 4038 | 0 | - | детская, спортивная площадки, парковка | 0 | 702320,20 | 702320,20 |
| 250. | Нехинская ул., д. 32, корп. 1 | 8963 | 0 | урны, скамейки, освещение | - | 70000,00 | 0 | 70000,00 |
| 251. | Нехинская ул., д. 34, корп. 2 | 621 | 200 | асфальт | - | 300000,00 | 0 | 300000,00 |
| 252. | Ул. Ломоносова, д. 20, корп. 1 | 1643 | 560 | асфальт | игровой комплекс | 800000,00 | 150000,00 | 950000,00 |
| 253. | Октябрьская ул., д. 8 | 5863 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс | 30000,00 | 370000,00 | 400000,00 |
| 254. | Пер. Юннатов, д. 9 | 1524 | 0 | урны, скамейки, асфальт | - | 765000,00 | 0 | 765000,00 |
| 255. | Десятинная ул., д. 5 |  | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс | 30000,00 | 200000,00 | 230000,00 |
| 256. | Стратилатовская улица, д. 6 | 6653 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс | 30000,00 | 100000,00 | 130000,00 |
| 257. | Стратилатовская улица, д. 25, корп. 2 | 2036,5 | 541 | урны, скамейки, асфальт | - | 600000,00 | 0 | 600000,00 |
| 258. | Предтеченская ул., д. 14, корп. 1 | 2541 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс | 34000,00 | 300000,00 | 334000,00 |
| 259. | Ул. Черняховского, д. 80 | 4935 | 0 | - | игровой комплекс, парковка | 0 | 400000,00 | 400000,00 |
| 260. | Ул. Черняховского, д. 82 | 3987 | 0 | - | игровой комплекс, парковка | 0 | 460000,00 | 460000,00 |
| 261. | Ул. Космонавтов, д. 6а | 2490 | 440,5 | асфальт | - | 881000,00 | 0 | 881000,00 |
| 262. | Ул. Зелинского, д. 48, корп. 2 | 2549 | 688 | асфальт | - | 770293,00 | 0 | 770293,00 |
| 263. | Ул. Кочетова, д. 29, корп. 5 | 3302 | 416 | асфальт | детская площадка | 832000,00 | 150000,00 | 982000,00 |
| 264. | Ул. Зелинского, д. 34, корп. 1 | 4215 | 0 | - | парковка | 0 | 200000,00 | 200000,00 |
| 265. | Просп. Мира, д. 28, корп. 4 | 2779 | 0 | - | детский, спортивный комплексы, парковка, озеленение | 0 | 630000,00 | 630000,00 |
| 266. | Просп. Мира, д. 28, корп. 5 | 6517 | 0 | - | детский, спортивный комплексы | 0 | 230000,00 | 230000,00 |
| 267. | Ул. Зелинского, д. 33 | 8959 | 1931,4 | асфальт, скамейки, урны, освещение | детский, спортивный комплексы, парковка, озеленение | 4050800,00 | 230000,00 | 4280800,00 |
| 268. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 28 | 6051 | 1336 | асфальт, скамейки, урны, освещение | детский, спортивный комплексы, парковка, озеленение | 2753000,00 | 630000,00 | 3383000,00 |
| 269. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 18/98 | 4014 | 941,4 | асфальт, скамейки, урны, освещение | детский, спортивный комплексы, озеленение | 1973300,00 | 630000,00 | 2603300,00 |
| 270. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 28, корп. 4 | 5395 | 0 | - | детский комплекс, озеленение | 0 | 160000,00 | 160000,00 |
| 271. | Ул. Химиков, д. 10 | 6421 | 0 | - | детский, спортивный комплексы | 0 | 230000,00 | 230000,00 |
| 272. | Великая ул., д. 15/7 | 2205 | 311 | асфальт, скамейки, урны | детский, спортивный комплексы, парковка | 632500,00 | 630000,00 | 1262500,00 |
| 273. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 1/7 | 4341 | 0 | - | детская площадка, парковка | 0 | 550000,00 | 550000,00 |
| 274. | Заставная ул., д. 2, корп. 1 | 5990 | 432,2 | асфальт, скамейки, урны | детская площадка, парковка | 892400,00 | 550000,00 | 1442400,00 |
| 275. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 11/1 | 2542 | 728,5 | асфальт, освещение | спортивная площадка, парковка, озеленение, ограждения | 1537000,00 | 480000,00 | 2017000,00 |
| 276. | Десятинная ул., д. 20, корп. 2 | 3716 | 586,6 | асфальт | спортивный комплекс, парковка | 1173200,00 | 480000,00 | 1653200,00 |
| 277. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 16 | 5320 | 1527,3 | асфальт | спортивная площадка | 3054600,00 | 80000,00 | 3134600,00 |
| 278. | Тихвинская ул., д. 1/11 | 2747 | 977,8 | асфальт, скамейки, урны | детская площадка | 1966100,00 | 150000,00 | 2116100,00 |
| 279. | Яковлева ул., д. 22/1 | 1976 | 620,3 | асфальт, скамейки, урны, освещение | детский, спортивный комплексы, парковка | 1311100,00 | 630000,00 | 1941100,00 |
| 280. | Козьмодемьянская улица, д. 9 | 2140 | 311,1 | асфальт, скамейки, урны | детская площадка, парковка | 629200,00 | 550000,00 | 1179200,00 |
| 281. | Великая ул., д. 3 | 4925 | 1092 | асфальт, освещение | детский, спортивный комплексы, парковка, озеленение | 2264000,00 | 630000,00 | 2894000,00 |
| 282. | Воскресенский бульвар, д. 2/2 | 5201 | 0 | - | детский, спортивный комплексы | 0 | 230000,00 | 230000,00 |
| 283. | Тихвинская ул., д. 3 | 1657 | 411 | асфальт, скамейки, урны | детская площадка, озеленение | 829000,00 | 160000,00 | 989000,00 |
| 284. | Ул. Газон, д. 3/1 | 6833 | 1227 | скамейки, урны | детский комплекс | 17500,00 | 150000,00 | 167500,00 |
| 285. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 96, корп. 1 | 3315 | 1087 | асфальт, скамейки, урны | - | 1630500,00 | 0 | 1630500,00 |
| 286. | Ул. Павла Левитта, д. 5 | 2809 | 935 | асфальт, скамейки, урны | - | 1402500,00 | 0 | 1402500,00 |
| 287. | Октябрьская ул., д. 16 | 4992 | 1138 | асфальт | - | 1700000,00 | 0 | 1700000,00 |
| 288. | Октябрьская ул., д. 2, корп. 1 | 6620 | 555 | асфальт | - | 832500,00 | 0 | 832500,00 |
| 289. | Октябрьская ул., д. 6, корп. 1 | 7039 | 1134 | асфальт, скамейки, урны | озеленение | 1701000,00 | 50000,00 | 1751000,00 |
| 290. | Октябрьская ул., д. 2, корп. 3 | 1129 | 562 | асфальт | - | 843000,00 | 0 | 843000,00 |
| 291. | Псковская ул., д. 16, корп. 4 | 3184 | 546 | асфальт | - | 819000,00 | 0 | 819000,00 |
| 292. | Псковская ул., д. 36 | 5487 | 1363 | асфальт | - | 2044500,00 | 0 | 2044500,00 |
| 293. | Псковская ул., д. 42, корп. 5 | 8630 | 1195 | асфальт | - | 1792500,00 | 0 | 1792500,00 |
| 294. | Козьмодемьянская улица, д. 4 | 726 | 301 | асфальт | - | 354447,00 | 0 | 354447,00 |
| 295. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 28, корп. 2 | 4914 | 532 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, озеленение | 798000,00 | 298000 | 1096000,00 |
| 296. | Стратилатовская улица, д. 2 | 2459,6 | 411,8 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, озеленение | 617700,00 | 217700,00 | 835400,00 |
| 297. | Десятинная ул., д. 14 | 1147 | 282 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская площадка, парковка | 423000,00 | 123000,00 | 546000,00 |
| 298. | Ул. Мерецкова - Волосова, д. 13 | 4964 | 728 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская площадка, парковка, озеленение | 1092000,00 | 192000,00 | 1284000,00 |
| 299. | Воскресенский бульвар, д. 1а | 2641 | 722 | асфальт, освещение, скамейки, урны | парковка, озеленение | 1083000,00 | 83000,00 | 1166000,00 |
| 300. | Десятинная ул., д. 3, корп. 1 | 5750 | 337 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская площадка, парковка | 505500,00 | 105500,00 | 611000,00 |
| 301. | Десятинная ул., д. 10 | 2271 | 331 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская площадка, парковка, озеленение | 496500,00 | 196500,00 | 693000,00 |
| 302. | Лазаревский пер., д. 1 | 3870 | 561,7 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская площадка, парковка, озеленение, пандусы | 842550,00 | 225500,00 | 1068050,00 |
| 303. | Ул. Людогоща, д. 10а | 1679 | 769 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская площадка, парковка, озеленение, пандусы | 1153500,00 | 153500,00 | 1307000,00 |
| 304. | Мининский пер., д. 3 | 2018 | 337 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская площадка, парковка, озеленение | 505500,00 | 105500,00 | 611000,00 |
| 305. | Ул. Обороны, д. 20 | 1148 | 342 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская площадка, парковка, озеленение | 513000,00 | 113000,00 | 626000,00 |
| 306. | Предтеченская ул., д. 16, корп. 5 | 789 | 405 | асфальт, освещение, скамейки, урны | парковка, озеленение | 607500,00 | 107500,00 | 715000,00 |
| 307. | Прусская ул., д. 3а | 1982 | 103 | асфальт, освещение, скамейки, урны | парковка | 154500,00 | 54500,00 | 209000,00 |
| 308. | Псковская ул., д. 2 | 1731,7 | 773,7 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, озеленение | 1160550,00 | 160550,00 | 1321100,00 |
| 309. | Ул. Черняховского, д. 72 | 1680 | 471 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская площадка, парковка, озеленение | 706500,00 | 106500,00 | 813000,00 |
| 310. | Ул. Черняховского, д. 100 | 4034 | 306 | освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, озеленение | 125000,00 | 159000,00 | 284000,00 |
| 311. | Чудинцева ул., д. 11/62 | 5106 | 910 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, пандусы | 1365000,00 | 265000,00 | 1630000,00 |
| 312. | Чудинцева ул., д. 7 | 2786 | 272 | асфальт, освещение | детская площадка, парковка | 408000,00 | 300000,00 | 708000,00 |
| 313. | Парковая ул., д. 14, корп. 1 | 10384 | 0 | - | детская, спортивная площадки, парковка, озеленение | 0 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 314. | Парковая ул., д. 6/2 | 853 | 453 | асфальт, освещение | - | 650000,00 | 0 | 650000,00 |
| 315. | Хутынская ул., д. 5 | 2143 | 306 | асфальт, освещение, скамейки, урны | - | 459000,00 | 0 | 459000, 00 |
| 316. | Ул. Рахманинова, д. 9 | 5430 | 666 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская площадки, парковка | 900000,00 | 200000,00 | 1100000,00 |
| 317. | Ул. Лёни Голикова, д. 8/55 | 2242 | 627 | асфальт, освещение, скамейки, урны | парковка | 940000,00 | 150000,00 | 1090000,00 |
| 318. | Ул. Рахманинова, д. 1 | 2895 | 0 | скамейки, урны | детская, спортивная площадки, озеленение, пандусы | 20000,00 | 600000,00 | 620000,00 |
| 319. | Студенческая ул., д. 11 | 2142 | 189 | асфальт, освещение, скамейки, урны | - | 650000,00 | 0 | 650000,00 |
| 320. | Ул. Радистов, д. 7 | 4170 | 0 | скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, пандусы | 25000,00 | 296000,00 | 321000,00 |
| 321. | Проезд Радистов, д. 4 | 720 | 52 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская площадка | 78000,00 | 78000,00 | 156000,00 |
| 322. | Проезд Радистов, д. 3 | 807 | 95 | асфальт, скамейки, урны | детская площадка, парковка | 142500,00 | 142500,00 | 285000,00 |
| 323. | Проезд Радистов, д. 2 | 876 | 45 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская площадка | 67500,00 | 67500,00 | 135000,00 |
| 324. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 35 | 1609,8 | 768 | освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка | 125000,00 | 152000,00 | 277000,00 |
| 325. | Ул. Германа, д. 34 | 663 | 0 | освещение | детская, спортивная площадки, парковка | 50000,00 | 144000,00 | 194000,00 |
| 326. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 33 | 4955,5 | 0 | - | детская, спортивная площадки, парковка, озеленение, пандусы | 0 | 200000,00 | 200000,00 |
| 327. | Ул. Германа, д. 15 | 5058 | 518 | асфальт, скамейки, урны | детская, спортивная площадки | 777000,00 | 150000,00 | 927000,00 |
| 328. | Ул. Германа, д. 22 | 2022 | 0 | скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, озеленение | 20000,00 | 250000,00 | 270000,00 |
| 329. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 29/1 | 2157 | 0 | освещение, скамейки, урны | парковка | 99000,00 | 100000,00 | 199000,00 |
| 330. | Ул. Германа, д. 4 | 3138 | 831 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, пандусы | 1246500,00 | 246500,00 | 1493000,00 |
| 331. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 30 | 2802,5 | 778,2 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки | 1167300,00 | 167300,00 | 1334600,00 |
| 332. | Ул. Германа, д. 6 | 1451 | 370 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, озеленение, пандусы | 555000,00 | 255000,00 | 810000,00 |
| 333. | Ул. Германа, д. 8 | 436 | 310 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, озеленение, пандусы | 465000,00 | 165000,00 | 630000,00 |
| 334. | Ул. Германа, д. 10 | 618 | 43 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, озеленение, пандусы | 64500,00 | 164500,00 | 229000,00 |
| 335. | Ул. Германа, д. 15, корп. 2 | 9023 | 1251 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки | 1876500,00 | 276500,00 | 2153000,00 |
| 336. | Ул. Германа, д. 24 | 809,9 | 323,9 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, озеленение | 485850,00 | 185850,00 | 671700,00 |
| 337. | Ул. Германа, д. 30 | 5600 | 850 | скамейки, урны | детская, спортивная площадки | 25000,00 | 275000,00 | 300000,00 |
| 338. | Локомотивная ул., д. 7 | 1718 | 954 | асфальт | - | 1431000,00 | 0 | 1431000,00 |
| 339. | Кооперативная ул., д. 2/31 | 2429,05 | 0 | - | детская, спортивная площадки | 0 | 200900,00 | 200900,00 |
| 340. | Нижегородская ул., д. 38 | 811 | 51 | асфальт | парковка | 76500,00 | 60000,00 | 136500,00 |
| 341. | Ул. Фёдоровский Ручей, д. 16, корп. 2 | 1860 | 642 | асфальт, скамейки, урны | парковка, озеленение | 963000,00 | 180000,00 | 1143000,00 |
| 342. | Большая Московская ул., д. 25 | 1595 | 398 | асфальт | парковка | 597000,00 | 80000,00 | 677000,00 |
| 343. | Наб. Александра Невского, д. 27 | 2177 | 259 | асфальт, скамейки, урны | - | 388500,00 | 0 | 388500,00 |
| 344. | Ул. Белова, д. 8 | 5356 | 707 | асфальт | - | 1060500,00 | 0 | 1060500,00 |
| 345. | Великолукская ул., д. 14/9 | 1190 | 501 | асфальт | - | 751500,00 | 0 | 751500,00 |
| 346. | Локомотивная ул., д. 1, корп. 2 | 2409 | 635 | асфальт | - | 952500,00 | 0 | 952500,00 |
| 347. | Ул. Германа, д. 7 | 2970 | 331 | асфальт, освещение | детская, спортивная площадки, озеленение | 550000,00 | 496500,00 | 1046500,00 |
| 348. | Ул. Германа, д. 5 | 2732 | 451 | асфальт, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, пандусы | 676500,00 | 276500,00 | 953000,00 |
| 349. | Ул. Германа, д. 3 | 4339 | 1152 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская площадка | 1728000,00 | 128000,00 | 1856000,00 |
| 350. | Ул. Германа, д. 20 | 3298 | 1550 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, озеленение, пандусы | 2325000,00 | 225000,00 | 2550000,00 |
| 351. | Воскресенский бульвар, д. 12/24 | 2928 | 0 | - | детская, спортивная площадки, озеленение, пандусы | 0 | 200000,00 | 200000,00 |
| 352. | Ул. Черняховского, д. 40 | 2603 | 973 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, пандусы | 1459500,00 | 459500,00 | 1919000,00 |
| 353. | Ул. Черняховского, д. 84 | 4166 | 0 | скамейки, урны | детская, спортивная площадки, озеленение | 25000,00 | 248650,00 | 273650,00 |
| 354. | Новолучанская ул., д. 28 | 8330 | 0 | освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, озеленение, пандусы | 125000,00 | 286500,00 | 411500,00 |
| 355. | Новолучанская ул., д. 28, корп. 1 | 4010 | 0 | освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, озеленение, пандусы | 125000,00 | 285000,00 | 410000,00 |
| 356. | Новолучанская ул., д. 4 | 3162 | 1828 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, озеленение | 2742000,00 | 142000,00 | 2884000,00 |
| 357. | Ул. Саши Устинова, д. 11 | 7577,1 |  | освещение | детская, спортивная площадки | 125000,00 | 188450,00 | 313450,00 |
| 358. | Ул. Ломоносова, д. 5а | 4741 | 0 | освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки | 125000,00 | 260000,00 | 385000,00 |
| 359. | Предтеченская ул., д. 6 | 1816,8 | 475 | асфальт, скамейки, урны | детская площадка, пандусы | 712500,00 | 112500,00 | 825000,00 |
| 360. | Предтеченская ул., д. 11 | 4411 | 960 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, озеленение | 1440000,00 | 440000,00 | 1880000,00 |
| 361. | Прусская ул., д. 3 | 3260 | 937 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки | 1405500,00 | 205500,00 | 1611000,00 |
| 362. | Стратилатовская улица, д. 8 | 3501,8 | 0 | - | пандусы | 0 | 100400,00 | 100400,00 |
| 363. | Великая ул., д. 9/3 | 3910,9 | 0 | скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, пандусы | 25000,00 | 209350,00 | 234350,00 |
| 364. | Предтеченская ул., д. 14 | 3885,5 | 0 | освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка, пандусы | 125000,00 | 420000,00 | 545000,00 |
| 365. | Тихвинская ул., д. 16 | 1368,36 | 334,5 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки, парковка | 501750,00 | 201750,00 | 703500,00 |
| 366. | Наб. р. Гзень, д. 1 | 2577,4 | 1240,5 | асфальт, освещение, скамейки, урны | детская, спортивная площадки | 1860750,00 | 160750,00 | 2021500,00 |
| 367. | Предтеченская ул., д. 3 | 2960 | 1236 | асфальт, урны | парковка | 1854000,00 | 100000,00 | 1954000,00 |
| 368. | Просп. Александра Корсунова, д. 29, корп. 3 | 5693 | 1235 | асфальт | детские, спортивные площадки, парковки | 1500000,00 | 1500000,00 | 3000000,00 |
| 369. | Нехинская ул., д. 26 | 8007 | 1131 | асфальт | детские, спортивные площадки, парковки | 934400,00 | 450000,00 | 1384400,00 |
| 370. | Псковская ул., д. 40 | 7287 | 560 | асфальт | детские, спортивные площадки, парковки | 900000,00 | 200000,00 | 1100000,00 |
| 371. | Ул. Державина, д. 8, корп. 1 | 4682 | 1529 | асфальт | детские, спортивные площадки, парковки | 2500000,00 | 500000,00 | 3000000,00 |
| 372. | Ул. Попова, д. 16 | 3766 | 860 | асфальт, освещение | парковки, пандусы, тротуар | 915000,00 | 320000,00 | 1235000,00 |
| 373. | Ул. Рахманинова, д. 6 | 2729 | 0 | скамейки | детский, спортивный комплексы, парковки, озеленение, ограждения, вазоны | 0 | 1919627,00 | 1919627,00 |
| 374. | Народная ул., д. 7, корп. 2 | 2839,2 | 983 | асфальт, освещение, скамейки | - | 1000000,00 | 0 | 1000000,00 |
| 375. | Ул. Зелинского, д. 17, корп. 2 | 4440 | 0 | скамейки, урны | спортивная площадка, озеленение, ограждение | 24000,00 | 300000,00 | 324000,00 |
| 376. | Просп. Александра Корсунова, д. 42, корп. 2 | 6335 | 2815 | асфальт, освещение, скамейки | детская площадка | 170000,00 | 100000,00 | 270000,00 |
| 377. | Ул. Даньславля, д. 9 | 1730 | 127 | асфальт, освещение, скамейки | детский комплекс, парковка | 170000,00 | 100000,00 | 270000,00 |
| 378. | Ул. Даньславля, д. 10/20 | 3513 | 0 | освещение, скамейки | детский комплекс, парковка | 170000,00 | 100000,00 | 270000,00 |
| 379. | Ул. Щусева, д. 10, корп. 1 | 6664 | 723 | асфальт, освещение, скамейки | детский комплекс, парковка | 170000,00 | 100000,00 | 270000,00 |
| 380. | Московская ул., д. 22, корп. 2 | 4535 | 508 | асфальт, освещение, скамейки | детский комплекс, парковка | 70000,00 | 100000,00 | 170000,00 |
| 381. | Нехинская ул., д. 61в | 1257 | 276 | асфальт, освещение, скамейки | детский комплекс | 50000,00 | 100000,00 | 150000,00 |
| 382. | Нехинская ул., д. 61г | 981 | 171 | асфальт, освещение, скамейки | детский комплекс | 40000,00 | 100000,00 | 140000,00 |
| 383. | Новолучанская ул., д. 32 | 2771 | 503 | асфальт, освещение, скамейки | парковка | 170000,00 | 100000,00 | 270000,00 |
| 384. | Новолучанская ул., д. 33 | 514 | 440 | асфальт, освещение, скамейки | - | 170000,00 | 0 | 170000,00 |
| 385. | Новолучанская ул., д. 34 | 780 | 148 | асфальт, освещение, скамейки | - | 170000,00 | 0 | 170000,00 |
| 386. | Ул. Химиков, д. 4 | 5234 | 0 | освещение, скамейки | детский комплекс | 50000,00 | 100000,00 | 150000,00 |
| 387. | Воскресенский бульвар, д. 11 | 2534 | 0 | освещение, скамейки | детский комплекс, парковка, пандус | 50000,00 | 100000,00 | 150000,00 |
| 388. | Ул. Вересова, д. 5 | 5730 | 0 | - | детский комплекс, парковка, велопарковка | 0 | 100000,00 | 100000,00 |
| 389. | Просп. Александра Корсунова, д. 36, корп. 4 | 3944,9 | 327 | асфальт, освещение, скамейки | детский комплекс, парковка | 500000,00 | 100000,00 | 600000,00 |
| 390. | Наб. р. Гзень, д. 3 | 5705 | 850 | асфальт, освещение, скамейки | детский комплекс, парковка, спортивная площадка | 1000000,00 | 100000,00 | 1100000,00 |
| 391. | Ул. Германа, д. 28 | 2780 | 352 | асфальт, освещение, скамейки | детский комплекс, парковка, пандус | 400000,00 | 100000,00 | 500000,00 |
| 392. | Московская ул., д. 6 | 4972 | 951 | асфальт, освещение, скамейки | детский комплекс, парковка, пандус | 1000000,00 | 100000,00 | 1100000,00 |
| 393. | Московская ул., д. 8 | 2354 | 789 | асфальт, освещение, скамейки | детский комплекс, парковка, пандус | 1000000,00 | 100000,00 | 1100000,00 |
| 394. | Ильина ул., д. 27 | 614 | 985 | асфальт, освещение, скамейки | парковка | 1000000,00 | 100000,00 | 1100000,00 |
| 395. | Хутынская ул., д. 7 | 980 | 988 | асфальт, освещение, скамейки | парковка | 1000000,00 | 100000,00 | 1100000,00 |
| 396. | Парковая ул., д. 15 | 563 | 189 | асфальт, скамейки, урны | игровой, спортивный комплексы | 292950,00 | 562320,00 | 855270,00 |
| 397. | Парковая ул., д. 15а | 8828 | 407 | асфальт, скамейки, освещение | игровой, спортивный комплексы | 630850,00 | 680560,00 | 1311410,00 |
| 398. | Парковая ул., д. 15, корп. 1 | 450 | 134,5 | асфальт, скамейки, освещение | игровой, спортивный комплексы | 212075,00 | 650560,00 | 862635,00 |
| 399. | Парковая ул., д. 15, корп. 2 | 480 | 195,3 | асфальт, скамейки | игровой, спортивный комплексы | 312715,00 | 560450,00 | 873165,00 |
| 400. | Большая Московская ул., д. 49, корп. 3 | 4182 | 1024 | освещение, скамейки, асфальт | игровой, спортивный комплексы | 1622200,00 | 1000000,00 | 2622200,00 |
| 401. | Большая Московская, д. 49, корп. 2 | 5616 | 803 | асфальт, освещение, скамейки, урна | игровой, спортивный комплексы | 1244675,00 | 865000,00 | 2109675,00 |
| 402. | Ул. Попова, д. 6, корп. 2 | 5198 | 620 | освещение, скамейки, асфальт, урны | игровой, спортивный комплексы | 979600,00 | 1000000,00 | 1979600,00 |
| 403. | Ул. Попова, д. 8, корп. 2 | 5781 | 886 | освещение, урны, скамейки, асфальт | игровой, спортивный комплексы | 1421900,00 | 1000000,00 | 2421900,00 |
| 404. | Новолучанская ул., д. 26 | 3311 | 397 | асфальт, скамейки, урны | игровой, спортивный комплексы | 641350,00 | 565365,00 | 1206715,00 |
| 405. | Новолучанская ул., д. 16 | 5883 | 663 | освещение, асфальт | игровой комплекс | 1027650,00 | 754500,00 | 1782150,00 |
| 406. | Московская ул., д. 26, корп. 1 | 5461 | 1266 | асфальт, освещение, урна, скамейка | игровой комплекс | 1978500,00 | 689552,00 | 2668052,00 |
| 407. | Ул. Ломоносова, д. 3, корп. 3 | 5616 | 803 | освещение, скамейки, асфальт, урны | игровой комплекс | 1270650,00 | 789251,00 | 2059901,00 |
| 408. | Ул. Рогатица, д. 29 | 2612 | 226 | асфальт, скамейки, урны, освещение | игровой, спортивный комплексы | 408900,00 | 1000000,00 | 1408900,00 |
| 409. | Ул. Т.Фрунзе - Оловянка, д. 2/5 | 912 | 275 | асфальт, освещение | игровой комплекс | 451250,00 | 753560,00 | 1204810,00 |
| 410. | Ул. Т.Фрунзе - Оловянка, д. 36 | 621 | 65 | освещение, скамейки, урна, асфальт | игровой комплекс | 100750,00 | 780560,00 | 881310,00 |
| 411. | Большая Московская ул., д. 31/7 | 4137 | 1071 | освещение, урна, скамейка, асфальт | игровой, спортивный комплексы | 1700050,00 | 1000000,00 | 2700050,00 |
| 412. | Ул. Щусева, д. 12, корп. 2 | 9100 | 5563 | асфальт, скамейки, урна | игровой, спортивный комплексы | 8662650,00 | 1000000,00 | 9662650,00 |
| 413. | Ул. Космонавтов, д. 24 | 8176 | 4108 | асфальт, освещение, скамейки, урны | игровой, спортивный комплексы | 6417400,00 | 1200000,00 | 7617400,00 |
| 414. | Ул. Космонавтов, д. 26 | 1536 | 348 | асфальт, скамейки, освещение, урна | игровой, спортивный комплексы | 570500,00 | 425255,00 | 995755,00 |
| 415. | Ул. Космонавтов, д. 28 | 8842 | 2228 | освещение, скамейки, урны, асфальт | игровой, спортивный комплекс | 3485600,00 | 1000000,00 | 4485600,00 |
| 416. | Псковская ул., д. 28, корп. 1 | 1668 | 201 | асфальт, освещение, скамейки, урны | парковка, контейнерная площадка, озеленение | 280000,00 | 300000,00 | 580000,00 |
| 417. | Псковская ул., д. 28, корп. 2 | 1557 | 0 | - | детская площадка, парковка, контейнерная площадка | 0 | 400000,00 | 400000,00 |
| 418. | Псковская ул., д. 30 | 2058 | 145 | асфальт | хозяйственная площадка | 160000,00 | 120000,00 | 280000,00 |
| 419. | Псковская ул., д. 42 | 6722 | 3547 | асфальт, освещение | парковка, детская площадка | 3900000,00 | 8500000,00 | 12400000,00 |
| 420. | Пестовская ул., д. 1 | 2998 | 300 | асфальт | парковки, контейнерная площадка | 490000,00 | 120000,00 | 610000,00 |
| 421. | Пестовская ул., д. 3 | 2329 | 300 | асфальт | парковки, контейнерная площадка | 490000,00 | 120000,00 | 610000,00 |
| 422. | Московская ул., д. 28, корп. 3 | 3968 | 0 | скамейки, урны | детские площадки, спортивные площадки, парковки, озеленение, ограждение | 100000,00 | 650000,00 | 750000,00 |
| 423. | Московская ул., д. 28, корп. 2 | 3968 | 785 | асфальт, освещение | детские площадки, спортивные площадки, парковки, озеленение, ограждение | 1284802,00 | 500000,00 | 1784802,00 |
| 424. | Ул. Попова, д. 10 | 11479 | 5601 | асфальт, скамейки, урны | - | 2628756,00 | 0 | 2628756,00 |
| 425. | Просп. Мира, д. 24, корп. 1 | 2066 | 777 | асфальт, скамейки, урны | детская, спортивные площадки, парковка | 858585,00 | 557465,00 | 1416050,00 |
| 426. | Ул. Радистов, д. 2 | 3255 | 744 | асфальт, скамейки, урны | детская, спортивные площадки, парковка | 822120,00 | 344000,00 | 1166120,00 |
| 427. | Ул. Свободы, д. 29 | 3312 | 1269 | асфальт, скамейки, урны | детская, спортивные площадки, парковка | 1402245,00 | 639000,00 | 2041245,00 |
| 428. | Ул. Кочетова, д. 12, корп. 4 | 4935 | 1364 | асфальт, скамейки, урны | детская, спортивные площадки, парковка | 1507220,00 | 419000,00 | 1926220,00 |
| 429. | Ул. Коровникова, д. 9, корп. 4 | 6536 | 883 | асфальт, скамейки, урны | детская, спортивные площадки, парковка | 975715,00 | 916000,00 | 1891715,00 |
| 430. | Ул. Коровникова, д. 13, корп. 2 | 3385 | 1598 | асфальт, скамейки, урны | детская, спортивные площадки, парковка | 1765790,00 | 419000,00 | 2184790,00 |
| 431. | Просп. Мира, д. 9 | 6356 | 0 | - | детская, спортивные площадки, парковка | 0 | 300000,00 | 300000,00 |
| 432. | Псковская ул., д. 34 | 4562 | 0 | - | детская, спортивные площадки, парковка | 0 | 250000,00 | 250000,00 |
| 433. | Просп. Александра Корсунова, д. 49 | 7818 | 2339 | асфальт | - | 1600000,00 | 0 | 1600000,00 |
| 434. | Ул. Ломоносова, д. 7 | 5022 | 168 | асфальт | - | 450000,00 | 0 | 450000,00 |
| 435. | Ул. Зелинского, д. 40, корп. 1 | 3576 | 941 | асфальт | детская, спортивные площадки, парковка | 1000000,00 | 300000,00 | 1300000,00 |
| 436. | Ул. Свободы, д. 25, корп. 3 | 4650 | 2179 | асфальт | детская, спортивные площадки, парковка | 1000000,00 | 300000,00 | 1300000,00 |
| 437. | Ул. Зелинского, д. 40, корп. 2 | 2871 | 740 | асфальт | детская, спортивные площадки, парковка | 1000000,00 | 300000,00 | 1300000,00 |
| 438. | Ул. Свободы, д. 23 | 7428 | 1808 | асфальт | детская, спортивные площадки, парковка | 1000000,00 | 300000,00 | 1300000,00 |
| 439. | Просп. Мира, д. 16/21 | 6490 | 1368 | асфальт | детская, спортивные площадки, парковка | 1000000,00 | 300000,00 | 1300000,00 |
| 440. | Ул. Свободы, д. 27, корп. 2 | 5613 | 1254 | асфальт | детская, спортивные площадки, парковка | 1000000,00 | 300000,00 | 1300000,00 |
| 441. | Ул. Кочетова, д. 13/31 | 9975 | 0 | - | детская, спортивные площадки, парковка | 0 | 300000,00 | 300000,00 |
| 442. | Ул. Кочетова, д. 3 | 9802 | 800 | асфальт | - | 1000000,00 | 0 | 1000000,00 |
| 443. | Щитная ул., д. 20 | 1007 | 538 | асфальт | - | 747499,00 | 0 | 747499,00 |
| 444. | Просп. Мира, д. 29 | 6412 | 1444 | асфальт | игровой комплекс, спортивная площадка, парковка | 1952288,00 | 450000,00 | 2402288,00 |
| 445. | Просп. Мира, д. 23, корп. 2 | 1654 | 659 | асфальт, урны, скамейки | игровой комплекс | 910000,00 | 300000,00 | 1210000,00 |
| 446. | Просп. Мира, д. 25, корп. 3 | 3356 | 597 | асфальт, урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка, парковка | 830000,00 | 4500000,00 | 5330000,00 |
| 447. | Просп. Мира, д. 25, корп. 4 | 6747 | 0 | - | игровой комплекс, спортивные площадки, парковка | 0 | 450000,00 | 450000,00 |
| 448. | Просп. Мира, д. 27, корп. 3 | 1051,12 | 0 | - | ограждение (низкое) | 0 | 15000,00 | 15000,00 |
| 449. | Просп. Мира, д. 27, корп. 4 | 1299 | 0 | - | ограждение (низкое) | 0 | 40000,00 | 40000,00 |
| 450. | Просп. Мира, д. 34, корп. 2 | 8415,4 | 0 | - | игровой комплекс, спортивная площадка, парковка | 0 | 450000,00 | 450000,00 |
| 451. | Просп. Мира, д. 34/11 | 2837 | 0 | - | игровой комплекс | 0 | 200000,00 | 200000,00 |
| 452. | Просп. Мира, д. 17 | 6328 | 2375 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка, пандус | 26000,00 | 450000,00 | 476000,00 |
| 453. | Просп. Мира, д. 42 | 5315 | 1975 | асфальт | игровой комплекс, спортивная площадка, озеленение | 2670200,00 | 450000,00 | 3120200,00 |
| 454. | Просп. Мира, д. 19 | 3715 | 0 | - | игровой комплекс, спортивная площадка | 0 | 25000,00 | 25000,00 |
| 455. | Ул. Попова, д. 9/23 | 1766 | 559 | асфальт, освещение, урны, скамейки | - | 800000,00 | 0 | 800000,00 |
| 456. | Ул. Попова, д. 3, корп. 2 | 5315 | 1975 | асфальт, урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка, парковка | 2700000,00 | 4500000,00 | 7200000,00 |
| 457. | Ул. Ломоносова, д. 32 | 6229 | 0 | - | игровой комплекс, спортивная площадка | 0 | 600000,00 | 600000,00 |
| 458. | Ул. Ломоносова, д. 36 | 2191 | 831 | асфальт | детский комплекс, спортивная площадка | 1200000,00 | 250000,00 | 1450000,00 |
| 459. | Ул. Ломоносова, д. 20, корп. 2 | 4051 | 478 | асфальт | игровой комплекс, спортивная площадка | 650000,00 | 400000,00 | 1050000,00 |
| 460. | Ул. Попова, д. 2/22 | 1899 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка | 16000,00 | 200000,00 | 216000,00 |
| 461. | Просп. Мира, д. 13, корп. 2 | 4907 | 559 | асфальт, урны, скамейки | игровой комплекс, парковка | 800000,00 | 250000,00 | 1050000,00 |
| 462. | Просп. Мира, д. 15, корп. 2 | 3231 | 468 | асфальт | игровой комплекс, спортивная площадка, парковка | 630000,00 | 450000,00 | 1080000,00 |
| 463. | Ул. Зелинского, д. 21 | 3591 | 1144 | асфальт, урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка | 1600000,00 | 200000,00 | 1800000,00 |
| 464. | Ул. Зелинского, д. 17, корп. 1 | 2777 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка | 32000,00 | 300000,00 | 332000,00 |
| 465. | Ул. Зелинского, д. 17, корп. 2 | 5071 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка, парковка | 32000,00 | 400000,00 | 432000,00 |
| 466. | Ул. Химиков, д. 5 | 4782 | 0 | урны, скамейки | детский комплекс, спортивная площадка, парковки, контейнерная площадка | 40000,00 | 500000,00 | 540000,00 |
| 467. | Ул. Химиков, д. 7 | 4761 | 0 | урны, скамейки | детский комплекс, спортивная площадка, парковки, контейнерная площадка | 40000,00 | 500000,00 | 540000,00 |
| 468. | Ул. Космонавтов, д. 20, корп. 2 | 3634 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка | 40000,00 | 250000,00 | 290000,00 |
| 469. | Просп. Мира, д. 30, корп. 2 (кв. 71 - 120) | 3434 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка | 32000,00 | 250000,00 | 282000,00 |
| 470. | Просп. Мира, д. 30, корп. 2 (кв. 1 - 70) | 2487 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка | 32000,00 | 250000,00 | 282000,00 |
| 471. | Чудовская ул., д. 4а | 4614 | 0 | - | детский комплекс, спортивная площадка | 0 | 200000,00 | 200000,00 |
| 472. | Чудовская ул., д. 2а | 5065 | 0 | урны, скамейки | детский комплекс, спортивная площадка, парковки | 32000,00 | 4500000,00 | 4532000,00 |
| 473. | Просп. Мира, д. 21, корп. 2 | 3729 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка | 32000,00 | 380000,00 | 412000,00 |
| 474. | Ул. Ломоносова, д. 5 | 5635 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка | 56000,00 | 350000,00 | 406000,00 |
| 475. | Ул. Химиков, д. 15 | 4409,5 | 0 | - | игровой комплекс, спортивная площадка, парковка, ограждение | 0 | 620000,00 | 620000,00 |
| 476. | Ул. Коровникова, д. 9, корп. 2 | 4518 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка, парковка | 32000,00 | 600000,00 | 632000,00 |
| 477. | Ул. Коровникова, д. 3, корп. 4 | 4128,6 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка, парковка | 24000,00 | 450000,00 | 474000,00 |
| 478. | Ул. Коровникова, д. 3, корп. 3 | 3370 | 1001 | асфальт, урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка, парковка | 1400000,00 | 450000,00 | 1850000,00 |
| 479. | Ул. Коровникова, д. 1/53 | 2442,6 | 0 | - | игровой комплекс, спортивная площадка | 0 | 150000,00 | 150000,00 |
| 480. | Ул. Зелинского, д. 48, корп. 1 | 3088 | 0 | - | игровой комплекс, спортивная площадка | 0 | 150000,00 | 150000,00 |
| 481. | Просп. Александра Корсунова, д. 51, корп. 2 | 6755 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка, парковка | 27000,00 | 60000,00 | 87000,00 |
| 482. | Просп. Александра Корсунова, д. 47, корп. 2 | 2580 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка, парковка | 160000,00 | 350000,00 | 510000,00 |
| 483. | Просп. Александра Корсунова, д. 40, корп. 6 | 2454 | 583 | асфальт | игровой комплекс, спортивная площадка | 800000,00 | 150000,00 | 950000,00 |
| 484. | Просп. Александра Корсунова, д. 38, корп. 5 | 4331,8 | 1403,3 | асфальт, урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка, парковка | 1950000,00 | 600000,00 | 2550000,00 |
| 485. | Просп. Александра Корсунова, д. 38, корп. 3 | 1775,6 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка | 18000,00 | 200000,00 | 218000,00 |
| 486. | Просп. Александра Корсунова, д. 36, корп. 7 | 3433 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка, парковка | 23000,00 | 350000,00 | 373000,00 |
| 487. | Ул. Кочетова, д. 9 | 1766 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка | 33000,00 | 300000,00 | 333000,00 |
| 488. | Ул. Кочетова, д. 6, корп. 3 | 2337,5 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка, парковка | 16000,00 | 200000,00 | 216000,00 |
| 489. | Ул. Кочетова, д. 2, корп. 2 | 3918,7 | 0 | урны, скамейки | игровой комплекс, спортивная площадка | 16000,00 | 150000,00 | 166000,00 |
| 490. | Ул. Коровникова, д. 13, корп. 4 | 2313 | 0 | урны, скамейки | детский комплекс, спортивная площадка | 16000,00 | 200000,00 | 216000,00 |
| 491. | Новолучанская ул., д. 30 | 3450 | 580 | асфальт, урны, скамейки | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, ограждение, пандус | 600000,00 | 500000,00 | 1100000,00 |
| 492. | Ул. Людогоща, д. 6/13 | 4482 | 1096 | асфальт, урны | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, ограждение, пандус | 1000000,00 | 700000,00 | 1700000,00 |
| 493. | Ул. Людогоща, д. 8 | 2311 | 0 | скамейки, урны | игровой комплекс, озеленение | 20000,00 | 150000,00 | 170000,00 |
| 494. | Ул. Людогоща, д. 12 | 2335 | 0 | скамейки, урны | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, ограждение, пандус | 10000,00 | 500000,00 | 510000,00 |
| 495. | Стратилатовская улица, д. 16 | 6358 | 0 | - | игровой комплекс, озеленение, пандус | 0 | 200000,00 | 200000,00 |
| 496. | Ул. Ломоносова, д. 12 | 9386 | 2249 | асфальт, урны, скамейки | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, ограждение, пандус | 2000000,00 | 1000000,00 | 3000000,00 |
| 497. | Ул. Ломоносова, д. 24 | 5086 | 0 | скамейки, урны | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, ограждение | 50000,00 | 800000,00 | 850000,00 |
| 498. | Просп. Мира, д. 17, корп. 2 | 2652 | 248 | асфальт, урны, скамейки | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, ограждение | 850000,00 | 600000,00 | 1450000,00 |
| 499. | Ул. Зелинского, д. 2 | 3856 | 450 | асфальт, урны, скамейки | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, ограждение | 560000,00 | 800000,00 | 1360000,00 |
| 500. | Ул. Зелинского, д. 26 | 3983 | 700 | асфальт, урны, скамейки | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, ограждение, пандус | 1000000,00 | 800000,00 | 1800000,00 |
| 501. | Ул. Свободы, д. 11а | 6327 | 0 | скамейки, урны | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, ограждение, пандус | 50000,00 | 600000,00 | 650000,00 |
| 502. | Ул. Космонавтов, д. 18 | 8049 | 0 | скамейки, урны | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, ограждение, пандус | 50000,00 | 800000,00 | 850000,00 |
| 503. | Просп. Александра Корсунова, д. 19а | 2141 | 0 | скамейки, урны | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, ограждение, пандус | 50000,00 | 600000,00 | 650000,00 |
| 504. | Просп. Александра Корсунова, д. 19б | 4122 | 0 | скамейки, урны | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, ограждение, пандус | 50000,00 | 600000,00 | 650000,00 |
| 505. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 5/1 | 4766 | 2312 | асфальт | игровой комплекс | 3468000,00 | 100000,00 | 3568000,00 |
| 506. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 7/2 | 3268 | 528 | асфальт | - | 1450000,00 | 0 | 1450000,00 |
| 507. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 9 | 3045 | 696 | асфальт | - | 1044000,00 | 0 | 1044000,00 |
| 508. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 10 | 8499 | 1199,5 | асфальт, скамейки | игровой комплекс | 1798500,00 | 100000,00 | 1898500,00 |
| 509. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 19 | 2618 | 480 | асфальт, скамейки | игровой комплекс | 3928500,00 | 100000,00 | 4028500,00 |
| 510. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 26 | 4507 | 1076 | асфальт | игровой комплекс | 1614000,00 | 100000,00 | 1714000,00 |
| 511. | Десятинная ул., д. 2 | 3356 | 876 | асфальт | игровой комплекс | 1314000,00 | 100000,00 | 1414000,00 |
| 512. | Десятинная ул., д. 3 | 1463 | 484 | асфальт, скамейки | игровой комплекс | 726000,00 | 100000,00 | 826000,00 |
| 513. | Десятинная ул., д. 17, корп. 1 | 2215 | 361 | асфальт | - | 541500,00 | 0 | 541500,00 |
| 514. | Десятинная ул., д. 20/10 | 8789 | 1694 | асфальт | игровой комплекс | 2541000,00 | 100000,00 | 2641000,00 |
| 515. | Десятинная ул., д. 22 | 4116 | 664 | асфальт | игровой комплекс | 1402000,00 | 510000,00 | 1912000,00 |
| 516. | Десятинная ул., д. 31 | 1972 | 363 | асфальт | - | 800000,00 | 0 | 800000,00 |
| 517. | Ул. Зелинского, д. 17, корп. 3 | 4099 | 405 | асфальт | игровой комплекс | 1100000,00 | 100000,00 | 1200000,00 |
| 518. | Ул. Каберова - Власьевская, д. 15 | 1538 | 314 | асфальт | - | 500000,00 | 0 | 500000,00 |
| 519. | Ул. Каберова - Власьевская ул., д. 17 | 3170 | 571 | асфальт | - | 900000,00 | 0 | 900000,00 |
| 520. | Козьмодемьянская улица, д. 3/6 | 2377 | 957,6 | асфальт | игровой комплекс | 1435500,00 | 100000,00 | 1535500,00 |
| 521. | Козьмодемьянская улица, д. 7 | 1112 | 222 | асфальт | - | 500000,00 | 0 | 500000,00 |
| 522. | Ул. Королева, д. 7а | 6087 | 1333 | асфальт | - | 1999500,00 | 0 | 1999500,00 |
| 523. | Ул. Королева, д. 11 | 4753 | 1246 | асфальт | игровой комплекс | 1869000,00 | 100000,00 | 1969000,00 |
| 524. | Просп. Александра Корсунова, д. 31 | 6396 | 409 | асфальт | игровой комплекс | 900000,00 | 100000,00 | 1000000,00 |
| 525. | Ул. Мерецкова - Волосова, д. 7/1 | 8119 | 835 | асфальт | игровой комплекс | 1300000,00 | 100000,00 | 1400000,00 |
| 526. | Ул. Мерецкова - Волосова, д. 9 | 5422 | 700 | асфальт | игровой комплекс | 800000,00 | 100000,00 | 900000,00 |
| 527. | Наб. Александра Невского, д. 22/2 | 4458 | 954 | асфальт | игровой комплекс | 1500000,00 | 100000,00 | 1600000,00 |
| 528. | Прусская ул., д. 5/21 | 1153 | 350 | асфальт | - | 700000,00 | 0 | 700000,00 |
| 529. | Прусская ул., д. 6 | 1615 | 932 | асфальт | игровой комплекс | 1400000,00 | 100000,00 | 1500000,00 |
| 530. | Прусская ул., д. 14 | 3081 | 1279 | асфальт | игровой комплекс | 1918500,00 | 100000,00 | 2018500,00 |
| 531. | Ул. Рахманинова, д. 15 | 2730 | 695 | асфальт | - | 1042500,00 | 0 | 1042500,00 |
| 532. | Ул. Свободы, д. 9 | 4324 | 759 | асфальт | игровой комплекс | 1138500,00 | 100000,00 | 1238500,00 |
| 533. | Стратилатовская улица, д. 12 | 4883 | 1500 | асфальт | игровой комплекс | 1700000,00 | 100000,00 | 1800000,00 |
| 534. | Ул. Черняховского, д. 44 | 2361 | 536 | асфальт | - | 804000,00 | 0 | 804000,00 |
| 535. | Пер. Юннатов, д. 11 | 6497 | 3695 | асфальт | игровой комплекс | 5542500,00 | 100000,00 | 5642500,00 |
| 536. | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 27 | 6423 | 500 | асфальт | игровой комплекс | 870000,00 | 100000,00 | 970000,00 |
| 537. | Ул. Белова, д. 16 | 1867 | 925,2 | асфальт | игровой комплекс | 1387800,00 | 100000,00 | 1487800,00 |
| 538. | Ул. Белова, д. 11 | 3200 | 701 | асфальт | игровой комплекс | 1051500,00 | 100000,00 | 1151500,00 |
| 539. | Ул. Черняховского, д. 20 | 6882 | 793 | асфальт | игровой комплекс | 1189500,00 | 100000,00 | 1289500,00 |
| 540. | Ул. Саши Устинова, д. 5 | 8990 | 2587 | асфальт | игровой комплекс | 3880500,00 | 100000,00 | 3980500,00 |
| 541. | Ул. Попова, д. 18 | 4253 | 1090 | асфальт | - | 1689500,00 | 0 | 1689500,00 |
| 542. | Просп. Мира, д. 4 | 1637 | 891 | асфальт | - | 1381050,00 | 0 | 1381050,00 |
| 543. | Просп. Мира, д. 26, корп. 1 | 2374 | 645 | асфальт | детская площадка | 999750,00 | 100000,00 | 1099750,00 |
| 544. | Просп. Мира, д. 26, корп. 3 | 3849 | 539 | асфальт | - | 835450,00 | 0 | 835450,00 |
| 545. | Просп. Мира, д. 26, корп. 5 | 6546 | 594 | асфальт | - | 920700,00 | 0 | 920700,00 |
| 546. | Просп. Мира, д. 30, корп. 3 | 4818 | 655 | асфальт | - | 1015250,00 | 0 | 1015250,00 |
| 547. | Просп. Мира, д. 30, корп. 4 | 3013 | 0 | - | детская площадка | 0 | 100000,00 | 100000,00 |
| 548. | Просп. Мира, д. 30, корп. 5 | 2906 | 460 | асфальт | детская площадка | 713000,00 | 100000,00 | 813000,00 |
| 549. | Ул. Кочетова, д. 29, корп. 4 | 4241 | 793 | асфальт | - | 1229150,00 | 0 | 1229150,00 |
| 550. | Ул. Зелинского, д. 19, корп. 1 | 2884 | 0 | - | детская площадка | 0 | 100000,00 | 100000,00 |
| 551. | Ул. Зелинского, д. 23 | 2317 | 411 | асфальт | детская площадка | 637050,00 | 100000,00 | 737050,00 |
| 552. | Ул. Зелинского, д. 27, корп. 2 | 2839 | 280 | асфальт, урны | - | 434000,00 | 0 | 434000,00 |
| 553. | Ул. Зелинского, д. 27, корп. 3 | 951 | 145 | асфальт | - | 224750,00 | 0 | 224750,00 |
| 554. | Ул. Зелинского, д. 29 | 6477 | 0 | - | детская площадка | 0 | 100000,00 | 100000,00 |
| 555. | Просп. Мира, д. 40, корп. 3 | 1527 | 0 | - | детская площадка | 0 | 100000,00 | 100000,00 |
| 556. | Ул. Кочетова, д. 45, корп. 1 | 6217 | 1406 | асфальт | - | 2179300,00 | 0 | 2179300,00 |
| 557. | Нехинская ул., д. 22, корп. 1 | 5098 | 0 | - | озеленение | 0 | 50000,00 | 50000,00 |
| 558. | Ул. Попова, д. 15, корп. 3 | 5226 | 317 | асфальт | - | 491350,00 | 0 | 491350,00 |
| 559. | Просп. Александра Корсунова, д. 11 | 8468 | 0 | - | детская площадка | 0 | 100000,00 | 100000,00 |
| 560. | Ул. Космонавтов, д. 14 | 5496 | 509 | асфальт | детская площадка | 788950,00 | 100000,00 | 888950,00 |
| 561. | Ул. Менделеева, д. 6/1 | 3115 | 0 | - | детская площадка | 0 | 100000,00 | 100000,00 |
| 562. | Ул. Свободы, д. 11 | 2585 | 0 | - | детская площадка | 0 | 100000,00 | 100000,00 |
| 563. | Ул. Менделеева, д. 8 | 2428 | 1196 | асфальт | детская площадка | 1853800,00 | 100000,00 | 1953800,00 |
| 564. | Технический проезд, д. 5 | 2096 | 1013 | асфальт | детская площадка | 1570150,00 | 100000,00 | 1670150,00 |
| 565. | Ул. Кочетова, д. 33, корп. 2 | 3352 | 649 | асфальт | - | 1005950,00 | 0 | 1005950,00 |
| 566. | Псковская ул., д. 18, корп. 2 | 6225 | 0 | освещение | игровой комплекс, парковка | 20000,00 | 800000,00 | 820000,00 |
| 567. | Ул. Попова, д. 4, корп. 1 | 4499 | 1824 | асфальт, урны, скамейки | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, ограждение, пандус | 1500000,00 | 800000,00 | 2300000,00 |
| 568. | Ул. Попова, д. 15, корп. 1 | 5642 | 1602 | асфальт | детский комплекс | 2483100,00 | 420000,00 | 2903100,00 |
| 569. | Ул. Попова, д. 16, корп. 1 | 2764 | 457 | асфальт, освещение, скамейки, урны | игровой, спортивный комплексы, парковка, пандус | 1560000,00 | 290000,00 | 1850000,00 |
| 570. | Тихвинская ул., д. 2 | 1813 | 437 | асфальт, скамейки, урны | - | 400000,00 | 0 | 400000,00 |
| 571. | Ул. Зелинского, д. 12 | 6593 | 560 | асфальт | - | 920792,00 | 0 | 920792,00 |
| 572. | Ул. Коровникова, д. 17 | 11144 | 2000 | асфальт | дренаж | 1200000,00 | 100000,00 | 1300000,00 |
| 573. | Десятинная ул., д. 22 | 4635 | 0 | - | игровой, спортивный комплексы, парковка, озеленение, ограждение, пандус | 0 | 500000,00 | 500000,00 |
| 574. | Ул. Т.Фрунзе - Оловянка, д. 12/3 | 3697 | 800 | асфальт, скамейки, урны | - | 1000000,00 | 0 | 1000000,00 |
| 575. | Ул. Ломоносова, д. 9а | 10601 | 500 | асфальт, скамейки, урны | парковка, детская, спортивная площадки | 500000,00 | 1000000,00 | 1500000,00 |
| 576. | Просп. Александра Корсунова, д. 35, корп. 1 | 6589 | 1430 | асфальт, скамейки, урны | - | 1500000,00 | 0 | 1500000,00 |
| 577. | Большая Московская ул., д. 52/9 | 3146 | 1000 | асфальт, скамейки, урны | детская площадка, ограждение | 1447457,00 | 0 | 1915737,00 |
| (п. 577 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100271) Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022  N 5094) | | | | | | | | |
| 578. | Октябрьская ул., д. 12, корп. 2 | 8890 | 1000 | асфальт | парковка, детская и спортивная площадки, газонное ограждение, спил деревьев | 2003120,88 | 0 | 3135809,95 |
| (п. 578 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100290) Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022  N 5094) | | | | | | | | |
| Итого | | 2302577,4 | 393128,1 |  |  | 528110063,70 | 191028687,80 | 720739720,06 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100299) Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 N 5094) | | | | | | | | |

--------------------------------

<8> Корректируется с учетом утвержденной нормативной стоимости на благоустройство в рамках минимального (дополнительного) перечня.

Примечание. Подлежит благоустройству:

согласно минимальному перечню работ 518 дворовых территорий;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100316) Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 N 5094)

согласно дополнительному перечню работ 433 дворовые территории.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100317) Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 N 5094)

ПОДПРОГРАММА

"Благоустройство общественных территорий Великого Новгорода"

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | комитет по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее - КУГХ) | | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100804),  от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100292)) | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС"); | | | | | | | | | | |
| муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство" (далее - МКУ "Городское хозяйство"); | | | | | | | | | | |
| комитет по строительству и архитектуре Администрации Великого Новгорода (далее - КСА); | | | | | | | | | | |
| комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода (далее - КУМИиЗР); | | | | | | | | | | |
| контрольно-административное управление Администрации Великого Новгорода (далее - КАУ); | | | | | | | | | | |
| коммерческие организации (по согласованию) | | | | | | | | | | |
| муниципальное автономное учреждение "Центр развития проектов комфортной городской среды (далее - МАУ "ЦРП КГС") | | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100807),  от 20.08.2019 [N 3429](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100157), от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100293), от 10.01.2024 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100118)) | | | | | | | | | | | |
| Задачи и целевые показатели подпрограммы | N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Количество благоустроенных территорий общего пользования (ед.) | 2 <1> | 5 <1> | 6 <1> | 10 <1> | 12 <1> | 15 <1> | 17 <1> | 17 <1> | 17 <1> |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 [N 4781](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=100805),  от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100321), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100123)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2. | Показатель 2. Количество благоустроенных парков (ед.) | 1 <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 [N 4781](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=100816),  от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100322), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100124)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.3. | Показатель 3.  Количество разработанных проектов (ед.) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100323),  от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100125)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.4. | Показатель 4.  Количество реализованных проектов по строительству набережной | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| (п. 1.4 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100159) Администрации Великого Новгорода от 20.08.2019  N 3429; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022  [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100323), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100125)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.5. | Показатель 5.  Количество реализованных инвестиционных проектов по благоустройству общественной территории | - | - | - | - | - | - |  | 1 | - |
| (п. 1.5 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100178) Администрации Великого Новгорода от 20.08.2019  N 3429; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022  [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100323), от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100295), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100125)) | | | | | | | | | | | |
|  | 2. | Задача 2. Увеличение степени заинтересованности граждан, организаций и юридических лиц в реализации и контроле за исполнением мероприятий по благоустройству территорий | | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1.  Количество соглашений по благоустройству с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100323),  от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100125)) | | | | | | | | | | | |
|  | 2.2. | Показатель 2.  Количество соглашений по благоустройству с собственниками объектов недвижимого имущества (включая незавершенное строительство) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100323),  от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100125)) | | | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100320),  от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100122)) | | | | | | | | | | | |
|  | --------------------------------  <1> Ежегодно определяется (корректируется) после заключения соглашений с Правительством Новгородской области о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период. | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100810) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211) | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2026 годы | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=100873),  от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100324), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100126)) | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей) | | | | | |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| бюджет Великого Новгорода <1> | областной бюджет <1> | федеральный бюджет <1> | внебюджетные средства <1> | всего <1> |
| 2018 | 10246,50 | 51885,32 | 24886,80 | - | 87018,62 |
| 2019 | 37865,69 | 56600,12 | 125295,53 | 900,00 | 220661,33 |
| 2020 | 30863,300 | 41066,450 | 176249,080 | 2200,000 | 250378,830 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100299) Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 N 942) | | | | | | |
|  | 2021 | 29778,853 | 67769,189 | 237768,300 | 34000,000 | 369316,342 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100312) Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 N 942) | | | | | | |
|  | 2022 | 16758,700 | 1495,050 | 48339,939 | 20162,000 | 86755,689 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100318) Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 N 942) | | | | | | |
|  | 2023 | 24547,463 | 191680,467 | 46371,343 | 14838,746 | 277438,019 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100122) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | |
|  | 2024 | 49805,748 | 948,241 | 30659,802 | 5193,500 | 86607,291 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100135) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | |
|  | 2025 | 12458,678 | - | - | 5193,500 | 17652,178 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100141) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | |
|  | 2026 | 12458,678 | - | - | - | 12458,678 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100147) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | |
|  | Всего | 224783,610 | 411444,837 | 689570,794 | 82487,746 | 1408286,977 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100153) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | |
|  | --------------------------------  <1> Ежегодно определяется (корректируется) после заключения соглашений с Правительством Новгородской области о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период. | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100187) Администрации Великого Новгорода от 20.08.2019 N 3429) | | | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | повышение комфортности и доступности муниципальных территорий общего пользования и парков посредством проведения благоустройства пятнадцати общественных пространств и трех парков, что повысит степень их благоустроенности на 43 процента; | | | | | |
| разработка проектно-сметной документации на три территории; | | | | | |
| реализация не менее 1 проекта по строительству набережной; | | | | | |
| реализация не менее 1 инвестиционного проекта по благоустройству общественной территории | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.12.2018 [N 5868](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=81224&dst=100267),  от 20.08.2019 [N 3429](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100247), от 20.05.2024 [N 2091](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100159)) | | | | | | |

Перечень мероприятий подпрограммы

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=100847) Администрации Великого Новгорода

от 09.12.2020 N 4781)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных  территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Реализация программы "Формирование комфортной городской среды" <3> | КУГХ, МКУ "УКС", КСА | 2018 - 2026 | 1.1 | бюджет Великого Новгорода | 8307,100 | 11170,200 | 11670,200 | 13079,250 | 16758,700 | 11951,374 | 12458,678 | 12458,678 | 12458,678 |
| средства областного бюджета | 12106,696 | 1340,420 | 1337,350 | 15658,890 | 1495,050 | 1434,167 | 948,241 | - | - |
| средства федерального бюджета | 21121,582 | 43340,330 | 43241,080 | 50630,400 | 48339,939 | 46371,343 | 30659,802 | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100349),  от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100142), от 10.01.2024 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100152), от 20.05.2024 [N 2091](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100163)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 2. Предоставление субсидии МКУ "Городское хозяйство" и (или) МКУ "УКС" на благоустройство парков (в том числе изготовление проектно-сметной документации) | КУГХ,  МКУ "УКС",  КСА | 2018 - 2026 | 1.2 | бюджет Великого Новгорода | 1560,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства областного бюджета | 2278,623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства федерального бюджета | 3765,217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100339),  от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100398), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100142)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие 3. Предоставление субсидии МКУ "УКС" на изготовление проектно-сметной документации <4> | КСА, МКУ "УКС" | 2018 | 1.3 | бюджет Великого Новгорода | 378,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства областного бюджета | 37500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100341),  от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100402), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100148)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие 4. Проектирование и строительство общественной территории как объекта социально-культурного назначения | коммерческая организация | 2019 - 2026 | 1.4 | внебюджетные средства | - | 900,000 | 22000,000 | 34000,000 | 20162,000 | 5978,000 | 5193,500 | 5193,500 | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100403),  от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100143), от 20.05.2024 [N 2091](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100166)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Строительство Софийской набережной реки Волхов (участок от моста Александра Невского до гостиницы "Интурист"), Великий Новгород, II этап строительства. Софийская набережная | КСА, МКУ "УКС" | 2019 - 2026 | 2.1 | бюджет Великого Новгорода | - | 26695,500 | 14430,100 | 16699,600 | - | - | - | - | - |
| средства областного бюджета | - | 55259,700 | 29870,100 | 66203,300 | - | - | - | - | - |
| средства федерального бюджета | - | 81955,200 | 100000,000 | 187137,900 | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2022 [N 1372](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100593),  от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100345), от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100432), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100143), от 10.01.2024 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100162)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Мероприятие 2. Благоустройство набережной Александра Невского (участок от моста Александра Невского до пешеходного моста и участок от пешеходного моста до гостиницы "Россия") | КСА, МАУ "ЦРП КГС" | 2023 | 2.1 | средства областного бюджета | - | - | - | - | 183151,869 | 181246,300 | - | - |  |
| (п. 2.2 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100163) Администрации Великого Новгорода от 10.01.2024 N 27;  в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100169) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Мероприятие 3. Благоустройство сквера "Любовь и голуби" на Большой Московской ул., у здания Новгородского областного колледжа искусств им. С.В.Рахманинова, в квартале 10 города (Красное поле) | МКУ "Городское хозяйство" | -"- | -"- | средства областного бюджета | - | - | - | - |  | 9000,000 | - | - |  |
| (п. 2.3 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100192) Администрации Великого Новгорода от 10.01.2024 N 27;  в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100171) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Мероприятие 4. Благоустройство парка Авиаторов в мкр. Кречевицы Великого Новгорода | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - |  | 8772,500 | - | - |  |
| (п. 2.4 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100206) Администрации Великого Новгорода от 10.01.2024 N 27;  в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100175) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Мероприятие 5. Благоустройство сквера Профсоюзов | МКУ "Городское хозяйство" | 2023 | 2.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - |  | 3823,590 | - | - |  |
| (п. 2.5 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100220) Администрации Великого Новгорода от 10.01.2024 N 27;  в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100179) Администрации Великого Новгорода от 20.05.2024 N 2091) | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Увеличение степени заинтересованности граждан,  организаций и юридических лиц в реализации и контроле  за исполнением мероприятий по благоустройству территорий | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3. Проведение благоустройства территорий, находящихся в собственности (пользовании) физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1. Заключение соглашений по благоустройству с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения <5> | КАУ | 2018 - 2020 | 2.1 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100348),  от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100157)) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Мероприятие 2. Заключение соглашений по благоустройству с собственниками объектов недвижимого имущества (включая незавершенное строительство) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения <6> | КУМИиЗР | -"- | 2.2 | -"- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100348),  от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100157)) | | | | | | | | | | | | | | |

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100340), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100144), от 20.05.2024 [N 2091](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=111641&dst=100160))

--------------------------------

<2> [Механизм](#P7936) реализации подпрограммы представлен в приложении N 1 к подпрограмме.

<3> [Перечень](#P7983) муниципальных территорий общего пользования для проведения мероприятий по благоустройству в 2018 - 2026 годах представлен в приложении N 2 к подпрограмме.

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100349), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100160))

<4> Финансирование осуществляется на основании соглашения между министерством финансов Новгородской области и Администрацией Великого Новгорода от 11.01.2018 N 02-04/18/2-1.

<5> Адресный [перечень](#P8237) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству до 2020 года, в Великом Новгороде представлен в приложении N 3 к подпрограмме.

<6> Адресный [перечень](#P8373) объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству до 2020 года, в Великом Новгороде представлен в приложении N 4 к подпрограмме.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Благоустройство общественных

территорий Великого Новгорода"

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

1. Благоустройство выполняется на территориях общего пользования Великого Новгорода.

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

благоустройство парков/скверов;

устройство освещения улицы/парка/сквера;

благоустройство набережной;

благоустройство мест для купания (пляжа);

благоустройство территории возле общественного здания;

благоустройство территории вокруг памятника;

реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

очистка водоемов;

благоустройство пустырей;

благоустройство городских площадей;

иные объекты.

2. Перечень общественных территорий, которые подлежат благоустройству в 2018 - 2026 годах, формируется в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110172&dst=100050) представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение территорий в адресный перечень территорий общего пользования Великого Новгорода, на которых планируется благоустройство, в рамках реализации подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Великого Новгорода" муниципальной программы Великого Новгорода "Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода" на 2018 - 2026 годы, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.03.2017 N 874.

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=101091), от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100350), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100161))

3. Процедура разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами проектов благоустройства территорий общего пользования, расположенных на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород, определяется в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=74064&dst=100009) разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных в границах муниципального образования - городского округа Великий Новгород, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.03.2017 N 875.

4. Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и предусматривает:

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, на площадях;

установку скамеек со спинками и подлокотниками;

зоны с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями;

оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;

парковочные места на общественных территориях;

устройство тактильной плитки для слабовидящих;

устройство входной группы для беспрепятственного прохода на общественную территорию.

5. Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляют КАГ, МКУ "УКС, КУГХ, МКУ "Городское хозяйство" с привлечением членов общественной комиссии по контролю и координации реализации муниципальных программ, направленных на формирование современной городской среды.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=101092) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

6. Проведение мероприятий по благоустройству территорий мест общего пользования, расположенных на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород, осуществляется с учетом синхронизации реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятий в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

(п. 6 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=101093) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

7. Проведение мероприятий по благоустройству территорий мест общего пользования, расположенных на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород, предусматривает возможность привлечения студенческих отрядов добровольцев (волонтеров) в рамках реализации подпрограммы.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=101095) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

8. Использование финансовых ресурсов осуществляется на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483131) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9. Администрация Великого Новгорода вправе исключать из перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом Великого Новгорода при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией, образованной [указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110664) Губернатора Новгородской области от 01.03.2017 N 74, в порядке, установленном такой межведомственной комиссией.

(п. 9 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=101096) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211)

10. В рамках подпрограммы установлен предельный срок заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг - не позднее 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий), за исключением случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

(п. 10 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=101098) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 N 1211; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100636) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2022 N 1372)

Приложение N 2

к подпрограмме

"Благоустройство общественных

территорий Великого Новгорода"

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2026 ГОДАХ

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода

от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=101100), от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100352),

от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100163))

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=81224&dst=100368) Администрации Великого Новгорода

от 27.12.2018 N 5868)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес <4> | Вид работ <5> | Общая стоимость работ <5> (тыс. руб.) | Средства бюджета Великого Новгорода <5> (тыс. руб.) | Средства областного бюджета <5> (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 год | | | | | |
| 1. | Софийская набережная реки Волхов (участок от моста Александра Невского до гостиницы "Интурист") | разработка проектно-сметной документации | 17160,6 <6> | 172,0 | 16988,6 |
| благоустройство сквера Водников: устройство фундаментов лестниц, утепление лестниц, устройство подпорных стен, земляные работы для сетей наружного освещения, устройство фундаментов опор наружного освещения, устройство трубной канализации сетей наружного освещения, прокладка кабеля для сетей наружного освещения, разбивка осей сооружения, демонтажные работы, демонтаж существующих воздушных линий электропередач, перекладка сети дождевой канализации К2.8, перекладка линий связи, прокладка кабельных линий взамен демонтированных сетей СИП возле Великой ул. (между опорами), прокладка кабельных линий взамен демонтированных сетей СИП от ТП до моста Александра Невского (2W1), прокладка кабельных линий взамен демонтированных сетей СИП возле Великой ул. (от ТП до опоры возле Великой ул.), установка щита наружного освещения (ЩНО), вертикальная планировка, археологические работы, строительный контроль | 12722,78 | 2544,556 | 10178,224 |
| 2. | Набережная Александра Невского (участок от моста Александра Невского до церкви Бориса и Глеба на Торговой стороне) | разработка проектно-сметной документации | 14325,2 <6> | 142,8 | 14182,4 |
| 3. | Парк Юности, территория вдоль бульвара Юности с двух сторон до местного проезда в микрорайоне 7 города (Завокзальный район) | разработка проектно-сметной документации на устройство линии наружного освещения, устройство дренажа, демонтаж старой площадки, устройство газонов, устройство тротуаров, земляные работы, устройство деревянного ограждения, завоз и планировка песка, установка малых архитектурных форм, монтаж кабельной канализации, монтаж фундаментов опор, установка опор освещения, установка светильников, разработка проектно-сметной документации на благоустройство | 14055,461 | 2811,092 | 11244,369 |
| 4. | Земельный участок с кадастровым номером 53:23:8101300:3777 (сквер между ул. Коровникова и р. Веряжа в микрорайонах 12, 13 города) | разработка проектно-сметной документации на устройство линии наружного освещения, устройство пешеходных дорожек, расширение спортивной площадки с установкой спортивного оборудования, устройство детской площадки с установкой игрового оборудования, устройство линии наружного освещения, устройство площадки под скульптуру, озеленение | 8363,138 | 1672,628 | 6690,51 |
| 5. | Часть территории парка "30 лет Октября" в квартале 3 города (Торговая сторона) | устройство спортивной площадки с установкой спортивного оборудования, устройство детской площадки с установкой детского оборудования, устройство тротуаров | 7604,44 | 1520,888 | 6083,552 |
| 6. | Парк "Луговой", Большая Санкт-Петербургская ул. в квартале 238 города (Колмово) | разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения и благоустройство, устройство пешеходных дорожек, устройство детского автогородка, устройство газонов с посевом травы | 6394,0 | 1278,8 | 5115,2 |
| 7. | Ильина улица (участок от Большой Московской ул. до церкви Спаса Преображения на Торговой стороне) | разработка проектно-сметной документации | 6393,0 <6> | 64,0 | 6329,0 |
| 2019 год | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=101019) Администрации Великого Новгорода  от 09.12.2020 N 4781) | | | | | |
| 1. | Парк Юности, территория вдоль бульвара Юности с двух сторон до местного проезда в микрорайоне 7 города (Завокзальный район) | озеленение, устройство тротуаров, велодорожки, детской площадки, установка скамеек и урн | 13584,32 | 2716,864 | 10867,456 |
| 2. | Парк Луговой, Большая Санкт-Петербургская ул. в квартале 238 города (Колмово) | устройство освещения, установка скамеек и урн, устройство дорожек, благоустройство (водоотведение и озеленение), укрепление откосов | 11202,59 | 2240,52 | 8962,07 |
| 3. | Часть территории парка "30 лет Октября" в квартале 3 города (Торговая сторона) | устройство резинового покрытия, ремонт тротуаров, устройство тротуаров, детской площадки, освещения | 5079,88 | 1015,98 | 4063,90 |
| 4. | Сквер Водников, земельный участок с кадастровым номером 53:23:7008000:115, земли общего пользования, зона АТ.1, Великая ул. (территория у моста Александра Невского) в квартале 80 города | устройство освещения, слаботочной сети (Wi-Fi), резинового покрытия, установка детского игрового комплекса и малых архитектурных форм, туалетного модуля, озеленение, устройство контейнерной площадки | 10855,52 | 2171,104 | 8684,416 |
| 5. | Веряжский парк, земельный участок с кадастровым номером 53:23:8101300:3777, земли общего пользования, зона Р.4 (территория между ул. Коровникова и р. Веряжа в микрорайонах 12, 13 города) | завоз грунта, песка, устройство дорожек, установка скамеек и урн, устройство освещения, установка малых архитектурных форм (с устройством площадки) | 15077,77 | 3015,554 | 12062,216 |
| 6. | Софийская набережная реки Волхов (участок от моста Александра Невского до гостиницы "Интурист") | строительство Софийской набережной реки Волхов (участок от моста Александра Невского до гостиницы "Интурист"), Великий Новгород, II этап строительства, Софийская набережная | 163910,4 | 26695,5 | 137214,9 |
| 2020 год | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=101058) Администрации Великого Новгорода  от 09.12.2020 N 4781) | | | | | |
| 1. | Парк Луговой, Большая Санкт-Петербургская ул. в квартале 238 города (Колмово) | устройство наружного освещения, асфальтовые дорожки, разметка в автогородке, вертикальная планировка участка вдоль Большой Санкт-Петербургской ул., устройство дорожек из тротуарной плитки, устройство водоотведения, устройство резинового покрытия, установка детских игровых комплексов, утиных домиков, скамеек, урн, устройство деревянной набережной, мусоросборной площадки, инсталляции "ПАРК ЛУГОВОЙ", газонов, посадка саженцев, укрепление откосов газонами, закупка тренажеров | 13730,92 | 2746,18 | 10984,73 |
| 2. | Парк Юности, территория вдоль бульвара Юности с двух сторон до местного проезда в микрорайоне 7 города (Завокзальный район) | устройство покрытия из тротуарной плитки, резинового покрытия, установка малых архитектурных форм, элекромонтажные работы, устройство водоприемных колодцев, озеленение | 23523,5 | 4704,7 | 18818,8 |
| 3. | Часть территории парка "30 лет Октября" в квартале 3 города (Торговая сторона) | устройство освещения дорожек, устройство резинового покрытия, установка детских игровых комплексов | 14315,55 | 2863,11 | 11452,44 |
| 4. | Веряжский парк, земельный участок с кадастровым номером 53:23:8101300:3777, земли общего пользования, зона Р.4 (территория между ул. Коровникова и р. Веряжа в микрорайонах 12, 13 города) | строительство перголы, установка малых архитектурных форм, скульптурной композиции, устройство карманов под новые скамейки, озеленение | 3853,07 | 770,61 | 3082,45 |
| 5. | Сквер Памяти (жертв политических репрессий) (173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, ул. М.Джалиля - Духовская) | разработка проектно-сметной документации | 300,0 | 60,0 | 240,0 |
| 6. | Софийская набережная реки Волхов (участок от моста Александра Невского до гостиницы "Интурист") | строительство Софийской набережной реки Волхов (участок от моста Александра Невского до гостиницы "Интурист"), Великий Новгород, II этап строительства, Софийская набережная | 144300,2 | 14430,1 | 129870,1 |
| 2021 год | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100638) Администрации Великого Новгорода  от 01.04.2022 N 1372) | | | | | |
| 1. | Софийская набережная реки Волхов (участок от моста Александра Невского до гостиницы "Интурист") | строительство Софийской набережной реки Волхов (участок от моста Александра Невского до гостиницы "Интурист"), Великий Новгород, II этап строительства, Софийская набережная |  |  |  |
| 2. | Общественное пространство "Чистые пруды" (пруды в конце Большой Санкт-Петербургской ул.) | разработка проектно-сметной документации | 750,00 | 150,00 | 600,00 |
| 3. | Территория в микрорайоне 7 Деревяницкого района Великого Новгорода (роща в Деревяницком районе города, вдоль р. Деревянка) | разработка проектно-сметной документации | 750,00 | 150,00 | 600,00 |
| 4. | Часть земельных участков с кадастровыми номерами 53:23:7814702:276 и 53:23:0000000:16158 (роща в Псковском жилом районе города, в районе Луговой ул. и Аркажской ул.) | разработка проектно-сметной документации | 750,00 | 150,00 | 600,00 |
| 5. | Сквер Памяти (жертв политических репрессий) (173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, ул. М.Джалиля - Духовская) | мощение пешеходных дорожек плиткой, озеленение, установка скамеек и урн, устройство освещения | 2575,834 | 515,166 | 2060,667 |
| 6. | Веряжский парк, земельный участок с кадастровым номером 53:23:8101300:3777, земли общего пользования, зона Р.4 (территория между ул. Коровникова и р. Веряжа в микрорайонах 12, 13 города) | устройство пешеходных дорожек, освещения, малых архитектурных форм, обустройство зоны для дрессировки собак, устройство туалетного модуля, сцены | 20606,421 | 4121,284 | 16485,137 |
| 7. | Часть территории парка "30 лет Октября" в квартале 3 города (Торговая сторона) | ремонт существующих пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, устройство туалетного модуля | 5575,099 | 1115,019 | 4460,079 |
| 8. | Парк Юности, территория вдоль бульвара Юности с двух сторон до местного проезда в микрорайоне 7 города (Завокзальный район) | благоустройство входных зон, продление велодорожки, устройство уличного освещения и системы видеонаблюдения, открытой площадки под спортивное оборудование | 24446,481 | 4889,296 | 19557,185 |
| 9. | Земельный участок с кадастровым номером 53:23:7812300:531 по Псковской ул. (напротив муниципального автономного учреждения культуры "Дворец культуры и молодежи "ГОРОД") в квартале 123 города | установка бортовых камней, ремонт существующих дорожек, установка малых архитектурных форм, устройство уличного освещения и комплексное озеленение | 9821,704 | 1964,340 | 7857,363 |
| 2022 год | | | | | |
| (введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100697) Администрации Великого Новгорода  от 01.04.2022 N 1372) | | | | | |
| 1. | Общественное пространство "Чистые пруды" (пруды в конце Большой Санкт-Петербургской ул.) | вертикальная планировка, устройство освещения, основных дорожек, площадок (без нанесения резинового покрытия), установка малых архитектурных форм | 28589,95 | 5717,99 | 22871,96 |
| 2. | Территория в микрорайоне 7 Деревяницкого района Великого Новгорода (роща в Деревяницком районе города, вдоль р. Деревянка) | устройство центральной аллеи из тротуарной плитки с прилегающими площадками, освещения, установка малых архитектурных форм, модулей на въезде и выезде с центральной аллеи | 16800,00 | 3360,00 | 13440,00 |
| 3. | Часть земельных участков с кадастровыми номерами 53:23:7814702:276 и 53:23:0000000:16158 (роща в Псковском жилом районе города, в районе Луговой ул. и Аркажской ул.) | устройство центральных аллей из тротуарной плитки, освещения, прокладка сетей водоснабжения и водоотведения | 12820,00 | 2564,00 | 10256,00 |
| 4. | Софийская набережная реки Волхов (участок от пешеходного моста до монумента Победы), Великий Новгород | установка скамеек, урн, теневых навесов-зонтиков, шезлонгов, раздевалок, спасательной вышки, устройство велопарковок | 8105,00 | 1621,00 | 6484,00 |
| 2018 - 2026 годы <7> | | | | | |
| (введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=101153) Администрации Великого Новгорода  от 01.04.2019 N 1211; в ред. постановлений Администрации  Великого Новгорода от 20.08.2019 [N 3429](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100350),  от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100353), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100164)) | | | | | |

--------------------------------

<4> Формируется и ранжируется на основании рекомендаций общественной комиссии по контролю и координации реализации муниципальных программ, направленных на формирование современной городской среды Великого Новгорода, регламент работы которой утвержден [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=74846) Администрации Великого Новгорода от 14.03.2017 N 867, с учетом результатов голосования, организованного на территории Великого Новгорода (Адресный [перечень](#P8450) общественных территорий, подлежащих благоустройству 2018 - 2026 годах, в Великом Новгороде представлен в приложении N 5 к подпрограмме).

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100436), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100165))

<5> Определятся (корректируется) после согласования дизайн-проекта, подготовки и проверки проектно-сметной документации.

<6> Финансирование осуществляется на основании соглашения между Министерством финансов Новгородской области и Администрацией Великого Новгорода от 11.01.2018 N 02-04/18/2-1 "О предоставлении в 2018 году из областного бюджета бюджету городского округа Великий Новгород субсидии на реализацию областного бюджета "О статусе административного центра Новгородской области".

<7> Адресный [перечень](#P8450) общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2026 годах, в Великом Новгороде представлен в приложении N 5 к подпрограмме.

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=101155), от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100354), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100165))

Приложение N 3

к подпрограмме

"Благоустройство общественных

территорий Великого Новгорода"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДО 2020 ГОДА, В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта недвижимого имущества, кадастровый номер земельного участка | Уровень благоустройства (низкий, средний, высокий) | Заключение инвентаризационной группы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ул. М.Джалиля - Духовская, д. 17  53:23:7023702:656 | средний | требует частичного благоустройства |
| (п. 1 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=81224&dst=100436) Администрации Великого Новгорода от 27.12.2018 N 5868) | | | |
| 2. | Хутынская ул., д. 15  53:23:7302804:15 | низкий | требует благоустройства |
| 3. | Волховская ул., д. 16/8  53:23:7023702:45 | низкий | требует благоустройства |
| 4. | Нехинская ул., д. 122а  53:23:8101400:66 | низкий | требует благоустройства |
| 5. | Пестовская ул., д. 24  53:23:7201001:184 | низкий | требует благоустройства |
| 6. | Ул. Лёни Голикова, д. 29  53:23:7301501:126 | низкий | требует благоустройства |
| 7. | Зеленая ул., д. 26  53:23:7301402:28 | низкий | требует благоустройства |
| 8. | Нехинская ул., д. 43  53:23:8014301:14 | низкий | требует благоустройства |
| 9. | Славянская ул., 33  53:23:7814802:108 | средний | требует частичного благоустройства |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100352) Администрации Великого Новгорода от 20.08.2019 N 3429) | | | |
| 10. | Славянская ул., д. 95  53:23:7814802:124 | низкий | требует благоустройства |
| 11. | Славянская ул.  53:23:7814802:122 | низкий | требует благоустройства |
| (п. 11 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=101151) Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 N 4781) | | | |
| 12. | Шелонская ул. 53:23:7814701:970 | низкий | требует благоустройства |
| (п. 12 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=101157) Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 N 4781) | | | |
| 13. | Орловская ул., д. 49/1  53:23:7814500:21 | низкий | требует благоустройства |
| 14. | Нехинская ул., д. 41 | низкий | требует благоустройства |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.12.2018 [N 5868](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=81224&dst=100445), от 20.08.2019 [N 3429](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100354)) | | | |
| 15. | Ул. Каберова - Власьевская, д. 49/1  53:23:7814101:3 | низкий | требует благоустройства |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=81224&dst=100449) Администрации Великого Новгорода от 27.12.2018 N 5868) | | | |
| 16. | Маловишерская ул., д. 8  53:23:7302804:3 | низкий | требует благоустройства |
| 17. | Хутынская ул., д. 71  53:23:7302900:214 | низкий | требует благоустройства |
| (п. 17 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=81224&dst=100453) Администрации Великого Новгорода от 27.12.2018 N 5868) | | | |
| 18. | Линейная ул., д. 34 | средний | требует частичного благоустройства |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100356) Администрации Великого Новгорода от 20.08.2019 N 3429) | | | |
| 19. | Полевая ул., 1,  53:23:8014301:27 | средний | требует частичного благоустройства |
| (п. 19 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100358) Администрации Великого Новгорода от 20.08.2019 N 3429) | | | |
| 20. | Полевая ул., 7,  53:23:8014301:295 | средний | требует частичного благоустройства |
| (п. 20 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100368) Администрации Великого Новгорода от 20.08.2019 N 3429) | | | |
| 21. | Знаменский пер., д. 32  53:23:7104112:46 | низкий | требует благоустройства |
| (п. 21 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=101161) Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 N 4781) | | | |

Приложение N 4

к подпрограмме

"Благоустройство общественных

территорий Великого Новгорода"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДО 2020 ГОДА, В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=81224&dst=100457) Администрации Великого Новгорода

от 27.12.2018 N 5868)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта недвижимого имущества, площадь, кадастровый номер земельного участка, адрес | Уровень благоустройства (низкий, средний, высокий) | Заключение инвентаризационной группы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Земельный участок площадью 17141 кв. м с кадастровым номером 53:23:8101400:92 по ул. Кочетова | низкий | требует благоустройства |
| 2. | Земельный участок площадью 818 кв. м с кадастровым номером 53:23:8123211:37 по Зоотехнической ул., д. 14 | низкий | требует благоустройства |
| 3. | Земельный участок площадью 8554 кв. м с кадастровым номером 53:23:8223602:317 по Большой Санкт-Петербургской ул. | средний | требует частичного благоустройства |
| 4. | Земельный участок площадью 615 кв. м с кадастровым номером 53:23:8311802:55 по Сырковскому шоссе, д. 6 | средний | требует частичного благоустройства |
| 5. | Земельный участок площадью 15624 кв. м с кадастровым номером 53:23:7101207:5 по ул. Герасименко - Маницына, д. 25 | средний | требует частичного благоустройства |
| 6. | Нежилое здание площадью 1527,2 кв. м с кадастровым номером 53:23:9120000:2064 в мкр. Кречевицы | средний | требует частичного благоустройства |
| 7. | Земельный участок площадью 5195 кв. м с кадастровым номером 53:23:9120000:202 в мкр. Кречевицы, д. 53 | средний | требует частичного благоустройства |
| 8. | Здание площадью 2607,9 кв. м с кадастровым номером 53:23:8523401:701 по Магистральной ул., д. 15 | средний | требует частичного благоустройства |
| 9. | Здание производственного корпуса площадью 5566,2 кв. м с кадастровым номером 53:23:8523401:705 по Магистральной ул., д. 15, стр. 1 | средний | требует частичного благоустройства |
| 10. | Нежилое здание (мастерские) общей площадью 446,4 кв. м с кадастровым номером 53:23:8114302:0023:41093, расположенное по адресу: Великий Новгород, Нехинская ул., д. 55д | средний | требует частичного благоустройства |
| (п. 10 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=101167) Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 N 4781) | | | |
| 11. | Земельный участок площадью 1114 кв. м с кадастровым номером 53:23:8114302:109, расположенный по адресу: Великий Новгород, Нехинская ул., д. 55д | средний | требует частичного благоустройства |
| (п. 11 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=101173) Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 N 4781) | | | |
| 12. | Нежилое здание (гараж) общей площадью 65,9 кв. м с кадастровым номером 53:23:7103002:34, расположенное по адресу: Великий Новгород, Славная ул., д. 53 | средний | требует частичного благоустройства |
| (п. 12 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=101177) Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 N 4781) | | | |

Приложение N 5

к подпрограмме

"Благоустройство общественных

территорий Великого Новгорода"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018 - 2026 годах, в Великом Новгороде

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода

от 01.04.2019 [N 1211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82549&dst=101157), от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100356),

от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100166))

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75992&dst=101003) Администрации Великого Новгорода

от 10.04.2018 N 1626)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, кадастровый номер, местоположение общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству | Потребность в финансировании |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Софийская набережная реки Волхов (участок от моста Александра Невского до гостиницы "Интурист") | в соответствии с разработанным дизайн-проектом и проектно-сметной документацией | в соответствии с проектно-сметной документацией |
| 2. | Набережная Александра Невского (участок от моста Александра Невского до церкви Бориса и Глеба на Торговой стороне) | в соответствии с разработанным дизайн-проектом и проектно-сметной документацией | в соответствии с проектно-сметной документацией |
| 3. | Парк Юности, территория вдоль бульвара Юности с двух сторон до местного проезда в микрорайоне 7 города (Завокзальный район) | в соответствии с разработанным дизайн-проектом и проектно-сметной документацией | в соответствии с проектно-сметной документацией |
| (п. 3 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100374) Администрации Великого Новгорода от 20.08.2019 N 3429) | | | |
| 4. | Парк Веряжский, земельный участок с кадастровым номером 53:23:8101300:3777, земли общего пользования, зона Р.4 (территория между ул. Коровникова и р. Веряжа в микрорайонах 12, 13 города) | кадастровые работы выполнены, разработан проект на благоустройство части территории (муниципальная программа Великого Новгорода "Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2023 годах");  требуется:  разработка паспорта благоустройства территории;  работы по благоустройству территории | в соответствии с проектно-сметной документацией |
| (п. 4 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100383) Администрации Великого Новгорода от 20.08.2019 N 3429) | | | |
| 5. | Часть территории парка "30 лет Октября" в квартале 3 города (Торговая сторона) | -"- | -"- |
| 6. | Земельный участок с кадастровым номером 53:23:7812300:531 по Псковской ул. (напротив муниципального автономного учреждения культуры "Дворец культуры и молодежи "ГОРОД") в квартале 123 города | -"- | -"- |
| 7. | Парк "Луговой", Большая Санкт-Петербургская ул. в квартале 238 города (Колмово) | -"- | -"- |
| 8. | Сквер на Гзени (наб. реки Гзень в кварталах 237, 240 города, Софийская сторона) | -"- |  |
| 9. | Сквер "Любовь и голуби" на Большой Московской ул., у здания Новгородского областного колледжа искусств им. С.В.Рахманинова, в квартале 10 города (Красное поле) | в соответствии с разработанным дизайн-проектом и проектно-сметной документацией | в соответствии с проектно-сметной документацией |
| 10. | Ильина улица (участок от Большой Московской ул. до церкви Спаса Преображения на Торговой стороне) | -"- | -"- |
| 11. | Объект социально-культурного назначения "Парк активного отдыха "Красное поле" | в соответствии с разработанным дизайн-проектом и проектно-сметной документацией | в соответствии с бизнес-планом в объеме, указанном в пункте 1.5 Перечня мероприятий подпрограммы |
| (п. 11 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84669&dst=100387) Администрации Великого Новгорода от 20.08.2019 N 3429) | | | |
| 12. | Сквер Памяти (жертв политических репрессий) (173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, ул. М.Джалиля - Духовская) | в соответствии с проектно-сметной документацией | в соответствии с проектно-сметной документацией |
| (п. 12 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=101181) Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 N 4781) | | | |
| 13. | Общественное пространство "Чистые пруды" (пруды в конце Большой Санкт-Петербургской ул.) | в соответствии с проектно-сметной документацией | в соответствии с проектно-сметной документацией |
| (п. 13 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=101187) Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 N 4781) | | | |
| 14. | Территория в микрорайоне 7 Деревяницкого района Великого Новгорода (роща в Деревяницком районе города, вдоль р. Деревянка) | в соответствии с проектно-сметной документацией | в соответствии с проектно-сметной документацией |
| (п. 14 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=101191) Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 N 4781) | | | |
| 15. | Часть земельных участков с кадастровыми номерами 53:23:7814702:276 и 53:23:0000000:16158 (роща в Псковском жилом районе города, в районе Луговой ул. и Аркажской ул.) | в соответствии с проектно-сметной документацией | в соответствии с проектно-сметной документацией |
| (п. 15 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=101195) Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 N 4781) | | | |
| 16. | Софийская набережная реки Волхов (участок от пешеходного моста до монумента Победы), Великий Новгород | в соответствии с проектно-сметной документацией | в соответствии с проектно-сметной документацией |
| (п. 16 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=101199) Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 N 4781) | | | |
| 17. | Софийская набережная реки Волхов (участок от моста Александра Невского до пешеходного моста), Великий Новгород | в соответствии с проектно-сметной документацией | в соответствии с проектно-сметной документацией |
| (п. 17 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=92839&dst=101203) Администрации Великого Новгорода от 09.12.2020 N 4781) | | | |
| 18. | Пешеходная зона ул. Попова, от ул. Ломоносова до просп. Мира | в соответствии с проектно-сметной документацией | в соответствии с проектно-сметной документацией |
| (п. 18 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100357) Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 N 5094) | | | |
| 19. | Парк "Авиаторов" в мкр. Кречевицы Великого Новгорода | -"- | -"- |
| (п. 19 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100366) Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 N 5094) | | | |
| 20. | Сквер Профсоюзов | в соответствии с проектно-сметной документацией | в соответствии с проектно-сметной документацией |
| (п. 20 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100234) Администрации Великого Новгорода от 10.01.2024 N 27) | | | |

Подпрограмма

"Благоустройство территорий садоводческих, огороднических

некоммерческих товариществ в Великом Новгороде"

(введена [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99675&dst=100729) Администрации Великого Новгорода

от 01.04.2022 N 1372)

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | комитет по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее - КУГХ) | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100439) Администрации Великого Новгорода от 02.03.2023 N 942) | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель подпрограммы | муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство" (далее - МКУ "Городское хозяйство") | | | | | | | | | |
| Задачи и целевые показатели подпрограммы | N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | | | | Значение целевого показателя по годам | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Задача. Повышение уровня благоустройства территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Великом Новгороде | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель. Количество благоустроенных территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Великом Новгороде (ед.) | | | | - <1> |  | - <1> | - <1> | - <1> |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100373),  от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100440), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100170), от 10.01.2024 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100245)) | | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100372),  от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100169)) | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2026 годы | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100374),  от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100171)) | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| Год | | Источник финансирования | | | | | | | |
| бюджет Великого Новгорода <1> | областной бюджет <1> | федеральный бюджет <1> | | внебюджетные средства <1> | | всего <1> | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
| 2022 | | - | - | - | | - | | - | |
| 2023 | | - | - | - | | - | | - | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100246) Администрации Великого Новгорода от 10.01.2024 N 27) | | | | | | | | | | |
|  | 2024 | | - | - | - | | - | | - | |
| 2025 | | - | - | - | | - | | - | |
| (введено [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100375) Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 N 5094) | | | | | | | | | | |
|  | 2026 | | - | - | - | | - | | - | |
| (введено [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100172) Администрации Великого Новгорода от 10.10.2023 N 4873) | | | | | | | | | | |
|  | Всего | | - | - | - | | - | | - | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100259) Администрации Великого Новгорода от 10.01.2024 N 27) | | | | | | | | | | |
|  | --------------------------------  <1> Ежегодно определяется (корректируется) после принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период (о внесении изменений в решение Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период) и при наличии заявок на предоставление субсидии. | | | | | | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | проведение благоустройства территорий не менее 2 садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Великом Новгороде | | | | | | | | | |

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Задача. Повышение уровня благоустройства территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Великом Новгороде | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие. Организация мероприятий по благоустройству территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Великом Новгороде <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие. Предоставление субсидии садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам в Великом Новгороде на возмещение затрат на благоустройство их территорий <3> | КУГХ | 2022 - 2026 | 1.1 | бюджет Великого Новгорода | - |  | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100389),  от 02.03.2023 [N 942](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=105180&dst=100461), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100186), от 10.01.2024 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109843&dst=100265)) | | | | | | | | | | |

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.10.2022 [N 5094](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102747&dst=100390), от 10.10.2023 [N 4873](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=108223&dst=100187))

--------------------------------

<2> Механизм реализации подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

<3> Предоставление субсидий на возмещение затрат на благоустройство территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Великом Новгороде осуществляется в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110689&dst=100009) предоставления субсидий из бюджета Великого Новгорода на финансовое возмещение затрат на благоустройство территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Великом Новгороде, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 01.04.2022 N 1371.

Приложение

к подпрограмме

"Благоустройство территорий садоводческих,

огороднических некоммерческих товариществ

в Великом Новгороде"

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

1. Благоустройство выполняется на территориях садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ в Великом Новгороде, имеющих статус юридического лица.

2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий предусматривает:

устройство парковочных мест на территориях садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ;

устройство оградительных конструкций, входной группы на территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ;

проведение ремонта дорог (улиц) садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ;

модернизация существующих контейнерных площадок (при наличии договора с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов).

3. Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляют КУГХ, МКУ "Городское хозяйство".