Утверждена

постановлением

Администрации Великого Новгорода

от 28.01.2022 N 375

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА" НА 2022 - 2027 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода  от 23.03.2022 [N 1179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100005), от 19.05.2022 [N 2179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100005), от 23.08.2022 [N 3922](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100005),  от 02.12.2022 [N 5883](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100005), от 29.12.2022 [N 6448](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104249&dst=100005), от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100005),  от 18.05.2023 [N 2387](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100005), от 01.09.2023 [N 4275](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107715&dst=100005), от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100005),  от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100005), от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100005)) |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | комитет по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее - комитет) | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100011) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 N 3922) | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | комитет по строительству и архитектуре Администрации Великого Новгорода (далее - КАГ);  муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство" (далее - МКУ "Городское хозяйство");  муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС") | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100012) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 N 3922) | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Великий Новгород (далее - ОГИБДД) (по согласованию) | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Великого Новгорода";  "Содержание автомобильных дорог Великого Новгорода";  "Обеспечение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде" | | | | | | | | | | |
| Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы |  | | | | | | | | | | |
| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1. | Цель 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог Великого Новгорода и улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам Великого Новгорода | | | | | | | | | |
|  | 1.1.1. | Показатель 1. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек/освещения Великого Новгорода (м) | | 2102,0/3299,0/1207,0/1320,0 | 0/515,0/515,0/1320,0 | | 513,0/516,0/0/1210,0 | 240,0/450,0/420,0/1270,0 | 0/300,0/0/2270,0 | | 400,0/300,0/0/0 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100011),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100012)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.2. | Показатель 2. Количество капитально отремонтированных автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек/освещения Великого Новгорода (шт.) | | 4/9/2/3 | 0/2/1/3 | | 2/2/0/6 | 1/3/1/3 | 0/2/0/2 | | 1/1/0/0 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100028),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100013)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.3. | Показатель 3. Количество отремонтированных искусственных сооружений (шт.) | | 1 | - | | - | - | - | | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100014) Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022 N 1179) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.4. | Показатель 4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог/тротуаров Великого Новгорода (м) | | 9000,0/1000,0 | 4900,0/4500,0 | | 40422,65/7168,8 | 33000,0/2300,0 | 21422,0/17041,0 | | 9000,0/1000,0 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100019) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.5. | Показатель 5. Количество отремонтированных автомобильных дорог/тротуаров Великого Новгорода (шт.) | | 27/5 | 11/7 | | 81/11 | 55/3 | 43/18 | | 20/5 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100020) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.6. | Показатель 6. Площадь отремонтированных автомобильных дорог/ тротуаров Великого Новгорода (кв. м) | | 95700,0/2860,0 | 75500,0/10753,0 | | 411798,7/27803,0 | 97000,0/8000,0 | 181211,7/97514,0 | | 95700,0/2860,0 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100023) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.7. | Показатель 7. Количество проектно-сметной документации на ремонт и капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети (шт.) | | 5 | 3 | | 3 | 1 | 2 | | 11 |
| (п. 1.1.7 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100036) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024  N 1403) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.8. | Показатель 8. Протяженность построенных автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек Великого Новгорода (п. м) | | 0/0/0 | 521,0/520,0/950,0 | | 670,0/1340,0/1340,0 | 2390,0/4780,0/0 | 0/3600,0/3600,0 | | 0/0/0 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100044),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100014)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.9. | Показатель 9. Площадь построенных автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек Великого Новгорода (кв. м) | | 0/0/0 | 7690,0/1319,0/1490,0 | | 4690,0/2680,0/2010,0 | 7170,0/7170,0/0 | 0/7200,0/7200,0 | | 0/0/0 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100052),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100017)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.10. | Показатель 10. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек (шт.) | | 6/0/0 | 1/1/0 | | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/1 | | 3/5/2 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100060),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100020)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.11. | Показатель 11. Площадь реконструированных автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек Великого Новгорода (кв. м) | | 0/0/0 | 10887,0/5464,0/3423,0 | | 3297,0/1884,0/1413,0 | 0/0/0 | 0/0/0 | | 0/0/0 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100068),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100021)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.12. | Показатель 12. Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек (шт.) | | 1/0/0 | 0/0/0 | | 0/0/0 | 0/0/0 | 1/1/0 | | 0/0/0 |
| (п. 1.1.12 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100076) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024  N 1403) | | | | | | | | | | | |
|  | 2. | Цель 2. Создание условий бесперебойного движения автомобильного транспорта | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача. Поддержание технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог Великого Новгорода в соответствии с нормативными требованиями | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Показатель 1. Площадь отремонтированных автомобильных дорог Великого Новгорода с твердым покрытием/грунтовых (кв. м) | | 43887,0/8000,0 | 30000,0/8000,0 | | 35000,0/8000,0 | 35000,0/8000,0 | 35000,0/8000,0 | | 35000,0/8000,0 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 [N 3922](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100025),  от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100035)) | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1.2. | Показатель 2. Протяженность нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах/разметки "Пешеходный переход" (км/кв. м) | | 70,0/6000,0 | 70,0/6000,0 | | 75,0/8000,0 | 75,0/8000,0 | 75,0/8000,0 | | 75,0/8000,0 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100031) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 N 3922) | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1.3. | Показатель 3. Количество средств регулирования дорожного движения, подлежащих текущему содержанию (шт.) | | 3500 | 3500 | | 3500 | 3500 | 5400 | | 3500 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100035) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 N 3922) | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1.4. | Показатель 4. Количество замененных (устроенных вновь) искусственных неровностей на проезжей части дорог (шт.) | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 2.1.5. | Показатель 5. Количество светофорных объектов, подлежащих текущему содержанию (шт.) | | 65 | 66 | | 66 | 66 | 68 | | 68 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100036) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 N 3922) | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1.6. | Показатель 6. Протяженность пешеходных направляющих ограждений, подлежащих содержанию (п. м) | | 10000,0 | 10000,0 | | 10000,0 | 10000,0 | 12000,0 | | 12000,0 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100041) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 N 3922) | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1.7. | Показатель 7. Площадь автомобильных дорог, подлежащих содержанию (уборка городских территорий) (кв. м) | | 2564279,0 | 2564279,0 | | 2564279,0 | 2572270,0 | 2572270,0 | | 2572270,0 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100047) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 N 3922) | | | | | | | | | | | |
|  | 3. | Цель 3. Повышение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Показатель 1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство светофорных объектов (шт.) | | 6 | 4 | | 1 | - | 10 | | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100036) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1.2. | Показатель 2. Количество построенных светофорных объектов (шт.) | |  | 1 | | - | 2 | - | | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022 [N 2179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100022),  от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100039)) | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100040) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412 в графу 4  п. 3.1.3 внесены изменения, в соответствии с которыми цифра "1" исключена. |  | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1.3. | Показатель 3. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство пешеходных переходов (шт.) | | 1 | - | | - | - | - | | - |
| 3.1.4. | Показатель 4. Количество построенных пешеходных переходов (шт.) | | - | 1 | | - | - | - | | - |
| 3.1.5. | Показатель 5. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство автобусных остановок (шт.) | | - | - | | 1 | - | - | | - |
| 3.1.6. | Показатель 6. Количество построенных автобусных остановок (шт.) | | - | - | | - | 1 | - | | - |
| 3.1.7. | Показатель 7. Оборудование ограничивающими пешеходными ограждениями перильного типа (ед.) | | 3 |  | | - | 3 | 1 | | 5 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100041) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1.8. | Показатель 8. Количество замененных (устроенных вновь) пешеходных переходов (шт.) | | 1 | - | | - | - | - | | - |
| (п. 3.1.8 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100023) Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022  N 2179) | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1.9. | Показатель 9. Количество светофорных объектов, оборудованных интеллектуальной системой (шт.) | |  | - | | - | - | - | | - |
| (п. 3.1.9 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100040) Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022  N 2179; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100044) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1.10. | Показатель 10. Количество устроенных разделительных островков (шт.) | |  | - | | - | - | - | | - |
| (п. 3.1.10 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100048) Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022  N 2179; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100044) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 - 2027 годы | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| Год | | Источник финансирования | | | | | | | | |
| бюджет Великого Новгорода | областной бюджет (дорожный фонд Новгородской области) | | федеральный бюджет | | внебюджетные средства | | всего | |
| 2022 | | 79496,31 | 851930,41 | | - | | - | | 931426,72 | |
| 2023 | | 71526,336 | 1153241,580 | | - | | - | | 1224767,916 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100084) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 N 1403) | | | | | | | | | | | |
|  | 2024 | | 88408,146 | 1021067,800 | | - | | - | | 1109475,949 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100024) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 | | 51161,600 | 1037785,200 | | - | | - | | 1088946,800 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100037) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
|  | 2026 | | 46943,300 | 1100000,000 | | - | | - | | 1146943,300 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100043) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
|  | 2027 | | 20066,100 | 325144,700 | | - | | - | | 345210,800 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100049) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | | 357601,785 | 5489169,690 | | - | | - | | 5846771,474 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100055) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100011) Администрации Великого Новгорода от 18.05.2023 N 2387) | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качества улично-дорожной сети Великого Новгорода;  увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее чем на 1000 п. м в год;  улучшение оснащенности техническими средствами организации дорожного движения | | | | | | | | | | |

1. Характеристика текущего состояния сферы дорожного

хозяйства Великого Новгорода, приоритеты и цели

государственной и региональной политики

Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем - транспортной и дорожной инфраструктуры.

Великий Новгород - крупное муниципальное образование с общей протяженностью дорог 228115,49 км (в том числе внутриквартальных дорог и проездов общей протяженностью 25 км), из них с асфальтобетонным покрытием - 160 км. Общая площадь покрытий дорог и тротуаров составляет 2340,7 тыс. кв. м, общая площадь проезжих частей улиц - 1663,1 тыс. кв. м.

Приведенные данные свидетельствуют о высокой степени благоустройства улично-дорожной сети (высокий процент улиц с асфальтобетонным покрытием) и малой ширине проезжих частей улиц, что вызывает их перегрузку транспортными потоками, особенно на внутриквартальных дорогах и проездах.

Обследование интенсивности движения транспорта в Великом Новгороде показало, что уровень транспортной загрузки внутриквартальных дорог и проездов в настоящее время значительно превосходит допустимое значение.

Сложная обстановка с аварийностью на дорогах и наличие тенденций к ухудшению ситуации в Великом Новгороде объясняются следующими причинами:

постоянно возрастающая мобильность населения;

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, которая не рассчитана на современные транспортные потоки;

отсутствие тротуаров и парковочных карманов.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения и рост количества дорожно-транспортных происшествий.

На данный момент все внутриквартальные дороги и проезды требуют ремонта, а более 50 процентов от их общего числа нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте.

Без сети автомобильных дорог не может быть реализовано конституционное право граждан на свободу передвижения, создано единое экономическое пространство, не могут быть реализованы приоритетные национальные проекты, решены социальные задачи. Существенно усиливается роль автомобильных дорог с активизацией участия России в глобальном развитии мировой экономики. Оживление производства и повышение доходов населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных средств и объема автомобильных перевозок. Согласно положениям Транспортной [стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=489969&dst=100020) Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 N 3363-р, развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития страны и обеспечивать потребности в перевозках в соответствии с темпом автомобилизации.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100063) Администрации Великого Новгорода от 18.05.2023 N 2387)

Реализация государственной политики в дорожной отрасли на территории Великого Новгорода будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования в Новгородской области, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, повышение пропускной способности дорожной сети, модернизацию искусственных сооружений;

совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

повышение эффективности использования средств бюджета Великого Новгорода и имущества дорожного хозяйства;

обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе посредством обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качеством выполнения дорожных работ;

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения;

обеспечение круглогодичного транспортного сообщения за счет строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.

2. Основные мероприятия, направленные на достижение целей

и задач муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы предусмотрено выполнение основных мероприятий:

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Великого Новгорода, предусматривающее проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

развитие сети автомобильных дорог Великого Новгорода, предусматривающее строительство автомобильных дорог;

осуществление дорожной деятельности, предусматривающей выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Великого Новгорода в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги";

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100108) Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022 N 2179)

осуществление дорожной деятельности в соответствии с действующим законодательством;

обустройство и модернизация улично-дорожной сети, предусматривающие проектирование и строительство светофорных объектов, автобусных остановок, пешеходных переходов, оборудование ограничивающими пешеходными ограждениями.

3. Анализ рисков реализации муниципальной программы,

меры управления рисками

Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать операционный и финансовые риски.

Операционный риск включает в себя риски ответственного исполнителя (соисполнителей) муниципальной программы. Недостаточная квалификация и недобросовестность ответственного исполнителя (соисполнителей) муниципальной программы могут привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию средств бюджета Великого Новгорода, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

Финансовые риски связаны с повышением стоимости выполнения работ по содержанию дорожного хозяйства и вызваны инфляционными процессами в экономике, сокращением объемов финансирования подпрограмм муниципальной программы из федерального бюджета и бюджета Великого Новгорода.

4. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Комитет осуществляет:

контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110285) Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 N 4561 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности".

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации Великого Новгорода, курирующим деятельность комитета в соответствии с Распределением должностных обязанностей между Мэром Великого Новгорода, заместителями Главы администрации Великого Новгорода и управляющим делами Администрации Великого Новгорода.

5. Перечень мероприятий муниципальной программы

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107715&dst=100068) Администрации Великого Новгорода

от 01.09.2023 N 4275)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) <1> | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам Великого Новгорода | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Великого Новгорода" | КАГ,  МКУ "УКС" | 2022 - 2027 | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 486745,300 | 687041,600 | 410048,282 | 517917,900 | 634132,700 | 96182,700 |
| бюджет Великого Новгорода, федеральный бюджет | 39165,800 | 42688,740 | 34269,521 | 11836,980 | 10723,600 | 5168,000 |
| (п. 1.1 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100061) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача. Поддержание технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог Великого Новгорода в соответствии с нормативными требованиями | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация подпрограммы "Содержание автомобильных дорог Великого Новгорода" | КУГДХ,  МКУ "Городское хозяйство" | 2022 - 2027 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 365185,099 | 466200,000 | 611019,517 | 519867,300 | 465867,300 | 228962,000 |
| бюджет Великого Новгорода, федеральный бюджет | 35078,469 | 25137,100 | 35622,082 | 37324,700 | 34219,700 | 12898,100 |
| (п. 2.1 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100093) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
| 3. | Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Реализация подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде" | КУГДХ,  МКУ "Городское хозяйство",  МКУ "УКС",  ОГИБДД | 2022 - 2027 | 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12 | бюджет Великого Новгорода, внебюджетные средства | 5252,000 | 3700,500 | 18516,547 | 1999,990 | 2000,000 | 2000,000 |
| (п. 3.1 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100112) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<1> Объем финансирования по годам ежегодно корректируется после принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период.

Подпрограмма

"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт

и ремонт автомобильных дорог Великого Новгорода"

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | комитет по строительству и архитектуре Администрации Великого Новгорода (далее - КАГ);  муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС");  комитет по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее - комитет);  муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство" (далее - МКУ "Городское хозяйство") | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100140) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 N 3922) | | | | | | | | | | | |
| Задачи и целевые показатели подпрограммы |  | | | | | | | | | | |
| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1. | Задача. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам Великого Новгорода | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек/освещения Великого Новгорода (м) | | 2102,0/3299,0/1207,0/1320,0 | 0/515,0/515,0/1320,0 | | 513,0/516,0/0/1210,0 | 240,0/450,0/420,0/1270,0 | 0/300,0/0/2270,0 | | 400,0/300,0/0/0 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100192),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100127)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2. | Показатель 2. Количество капитально отремонтированных автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек/освещения Великого Новгорода (шт.) | | 4/9/2/3 | 0/2/1/3 | | 2/2/0/6 | 1/3/1/3 | 0/2/0/2 | | 1/1/0/0 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100209),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100128)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.3. | Показатель 3. Количество отремонтированных искусственных сооружений (шт.) | | 1 | - | | - | - | - | | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100054) Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022 N 1179) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.4. | Показатель 4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог/ тротуаров Великого Новгорода (м) | | 9000,0/1000,0 | 4900,0/4500,0 | | 40422,65/7168,8 | 33000,0/2300,0 | 21422,0/17041,0 | | 9000,0/1000,0 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100191) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.5. | Показатель 5. Количество отремонтированных автомобильных дорог/тротуаров Великого Новгорода (шт.) | | 27/5 | 11/7 | | 81/11 | 55/3 | 43/18 | | 20/5 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100192) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.6. | Показатель 6. Площадь отремонтированных автомобильных дорог/тротуаров Великого Новгорода (кв. м) | | 95700,0/2860,0 | 75500,0/10753,0 | | 411798,7/27803,0 | 97000,0/8000,0 | 181211,7/97514,0 | | 95700,0/2860,0 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100195) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.7. | Показатель 7. Количество проектно-сметной документации на ремонт и капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети (шт.) | | 5 | 3 | | 3 | 1 | 2 | | 11 |
| (пп. 1.7 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100217) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024  N 1403) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.8. | Показатель 8. Протяженность построенных автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек Великого Новгорода (п. м) | | 0/0/0 | 521,0/520,0/950,0 | | 670,0/1340,0/1340,0 | 2390,0/4780,0/0 | 0/3600,0/3600,0 | | 0/0/0 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100225),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100129)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.9. | Показатель 9. Площадь построенных автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек Великого Новгорода (кв. м) | | 0/0/0 | 7690,0/1319,0/1490,0 | | 4690,0/2680,0/2010,0 | 7170,0/7170,0/0 | 0/7200,0/7200,0 | | 0/0/0 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100233),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100132)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.10. | Показатель 10. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек (шт.) | | 6/0/0 | 1/1/0 | | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/1 | | 3/5/2 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100241),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100135)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.11. | Показатель 11. Площадь реконструированных автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек Великого Новгорода (кв. м) | | 0/0/0 | 10887,0/5464,0/3423,0 | | 3297,0/1884,0/1413,0 | 0/0/0 | 0/0/0 | | 0/0/0 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100249),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100136)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.12. | Показатель 12. Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек (шт.) | | 1/0/0 | 0/0/0 | | 0/0/0 | 0/0/0 | 1/1/0 | | 0/0/0 |
| (пп. 1.12 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100257) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024  N 1403) | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2027 годы | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| Год | | Источник финансирования | | | | | | | | |
| бюджет Великого Новгорода | областной бюджет (дорожный фонд Новгородской области) | | федеральный бюджет | | внебюджетные средства | | всего | |
| 2022 | | 39165,84 | 486745,31 | | - | | - | | 525911,15 | |
| 2023 | | 42688,736 | 687041,580 | | - | | - | | 729730,316 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100265) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 N 1403) | | | | | | | | | | | |
|  | 2024 | | 34269,517 | 410048,283 | | - | | - | | 444317,803 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100139) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 | | 11836,910 | 517917,900 | | - | | - | | 529754,810 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100152) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
|  | 2026 | | 10723,600 | 634132,700 | | - | | - | | 644856,300 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100158) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
|  | 2027 | | 5168,000 | 96182,700 | | - | | - | | 101350,700 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100164) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | | 143852,597 | 2832068,472 | | - | | - | | 2975921,069 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100170) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100150) Администрации Великого Новгорода от 18.05.2023 N 2387) | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Великого Новгорода;  увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее чем на 1000 п. м в год | | | | | | | | | | |

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам Великого Новгорода | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Великого Новгорода, предусматривающее проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1. Проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Великого Новгорода | КАГ,  МКУ "УКС",  комитет,  МКУ "Городское хозяйство" | 2022 - 2027 | 1.1,  1.2,  1.3,  1.4,  1.5,  1.6,  1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 117637,008 | 197332,280 | 48982,680 | 30000,000 | 25000,000 | 37050,000 |
| бюджет Великого Новгорода | 22820,649 | 23055,102 | 19285,018 | 2318,800 | 2055,700 | 2055,7000 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100309),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100177)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Ремонт (восстановление) автомобильных дорог Великого Новгорода | комитет,  МКУ "Городское хозяйство" | 2022 - 2027 | 1.4,  1.5,  1.6 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 19050,000 | 19050,000 | 19050,000 | 5000,000 | 5000,000 | 19050,000 |
| бюджет Великого Новгорода | 10158,399 | 7503,000 | 9837,970 | 1003,000 | 1003,000 | 1003,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение работ в 2022 году по ремонту автомобильных дорог к социально значимым объектам, в том числе:  местный проезд 1 в квартале 237 Софийской стороны;  местный проезд 1 в микрорайоне 3 Западного района Великого Новгорода;  местный проезд 5 в микрорайоне 6 Западного района;  местный проезд в квартале 127 Софийской стороны Великого Новгорода;  местный проезд в кварталах 130 - 146 Великого Новгорода;  местный проезд 3 в микрорайоне 2 Завокзального района Великого Новгорода;  местный проезд в квартале 29 Донецкого района Великого Новгорода;  местный проезд 1 в микрорайоне 9 Западного района Великого Новгорода;  местный проезд 2 в микрорайоне 9 Западного района Великого Новгорода;  местный проезд в квартале 114 Привокзального района;  местный проезд 4 в микрорайоне 6 Западного района;  Чудовская улица (тротуар по четной стороне);  Береговая ул. (проезд к зданию центра временного содержания для несовершеннолетних по Береговой ул., 54);  местный проезд 1 в мкр. 4 района Деревяницы-1;  местный проезд 1 в квартале 94 Софийской стороны;  местный проезд в квартале 121 Софийской стороны;  местный проезд в квартале 241 мкр. Волховский;  Яковлева ул. (тротуар в районе дома N 22/1);  местный проезд 1 в квартале 4 Донецкого района в Великом Новгороде;  местный проезд в микрорайоне 5 Западного района;  местный проезд 5 в микрорайоне 13 Западного района в Великом Новгороде |  | 2022 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 19050,000 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 10158,399 | - | - | - | - | - |
| выполнение работ в 2023 году по ремонту автомобильных дорог к социально значимым объектам, в том числе:  ремонт участка автомобильной дороги г. Великий Новгород, Местный проезд 1 в квартале 123 Псковского района Великого Новгорода (между сквером Культуры и МАУК "Дворец культуры и молодежи "ГОРОД", по Псковской ул., д. 3, вдоль вала Окольного города);  ремонт участка автомобильной дороги г. Великий Новгород, Местный проезд в квартале 123 Псковского района Великого Новгорода (между зданиями Псковская ул., д. 1 и Псковская ул., д. 3);  ремонт участка автомобильной дороги (ремонт участка тротуара) г. Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул. (тротуар в районе дома N 22);  ремонт участка автомобильной дороги (ремонт участка тротуара) г. Великий Новгород, ул. Ломоносова (тропиночная сеть по зеленой зоне);  ремонт участка автомобильной дороги г. Великий Новгород, ул. Б. Московская (местный проезд вдоль нежилых помещений в д. 108 по ул. Б. Московская, от д. 110 по ул. Б. Московская до пер. Новоселицкий);  ремонт участка автомобильной дороги г. Великий Новгород, Большая Московская ул. (посадочная площадка в районе д. N 114, корп. 1);  ремонт участка автомобильной дороги г. Великий Новгород, ул. Новгородская (вдоль д. 10 по ул. Новгородская с пересечением с проездом к техникуму);  ремонт участка автомобильной дороги (ремонт участка тротуара) г. Великий Новгород, ул. 8 Марта (пешеходная дорожка, соединяющая два проезда по ул. 8 Марта);  ремонт участка автомобильной дороги г. Великий Новгород, Местный проезд в квартале 152 Великого Новгорода |  | 2023 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | 19050,000 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 7503,000 | - | - | - | - |
| выполнение работ в 2024 году по ремонту автомобильных дорог к социально значимым объектам, в том числе:  ремонт участка автомобильной дороги Ломоносова ул. (ремонт участка тротуара) (тропиночная сеть по зеленой зоне), Великий Новгород;  ремонт участка автомобильной дороги Октябрьской ул. вдоль домов N 6, корп. 1, N 4, корп. 1, N 2, корп. 1, Великий Новгород;  ремонт участка автомобильной дороги Псковской ул. (вдоль дома N 24 по Псковской ул.), Великий Новгород;  ремонт участка автомобильной дороги Новолучанской ул. (ремонт участка тротуара от Черняховского ул. до Предтеченской ул.), Великий Новгород;  ремонт участка автомобильной дороги Местного проезда 3 в микрорайоне 14 Великого Новгорода (от ул. Кочетова до дома N 36, корп. 1, по Нехинской ул.), Великий Новгород;  ремонт участка автомобильной дороги Местный проезд 2 в микрорайоне 14 Великого Новгорода (ул. Коровникова - дом N 3, корп. 4, по ул. Коровникова), Великий Новгород;  ремонт участка автомобильной дороги Воздвиженской ул. (ремонт тротуара от Троицкой ул. до Большой Власьевской ул.), Великий Новгород;  ремонт участка автомобильной дороги Троицкой ул. (тротуар от ул. Литвинова - Лукина до дома N 28 по Троицкой ул.), Великий Новгород;  ремонт участка автомобильной дороги Нутной ул. (ремонт участка тротуара от Большой Московской ул. до Михайлова ул.), Великий Новгород;  ремонт участка автомобильной дороги Местный проезд 2 в микрорайоне 6 Западного района Великого Новгорода (от просп. Мира к МАДОУ "Детский сад N 47" по просп. Мира, д. 29а), Великий Новгород;  ремонт участка автомобильной дороги ул. Хутынская: замена бортового камня на участках: от Большой Московской ул. до д. N 6 по Хутынской ул.; от д. N 3 по Хутынской ул. до д. N 10 А по Хутынской ул.; от д. N 6 по Хутынской ул. до д. N 3 по Хутынской ул.; устройство искусственных дорожных неровностей; ремонт съездов, прилегающих к проезжей части в границах красных линий автомобильной дороги Хутынской ул.; установка дорожных знаков, распределение асфальтобетонной крошки по обочине | КАГ,  МКУ "УКС" | 2024 | 1.1,  1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | 19050,000 | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 9837,970 | - | - | - |
| (пп. 1.1.1 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100184) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Экспертиза сметной документации | МКУ "Городское хозяйство",  комитет | 2022 - 2024 | 1.7 | бюджет Великого Новгорода | 516,930 | 731,390 | 745,529 | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100410),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100304)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Великой ул., на участке Колмовская набережная - Великая ул. - ул. Даньславля - Софийская набережная, с устройством велопешеходной дорожки по Великой ул. со стороны р. Волхов (обустройство веломаршрута N 1) и остановок общественного транспорта в районе СК "Манеж" в Великом Новгороде | КАГ, МКУ "УКС" | -"- | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 29146,65 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 1532,72 | - | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100084) Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022 N 5883) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Сырковского шоссе, на участках от д. 4 по Сырковскому шоссе до транспортной развязки Сырковское шоссе - Лужское шоссе и от д. 25 по Сырковскому шоссе до железнодорожного переезда через Сырковское шоссе, в районе ж/д ст. Павловская (устройство тротуара, наружного освещения, автобусных остановок), в Великом Новгороде | КАГ, МКУ "УКС" | 2022, 2023 гг. | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 2809,70 | 2809,70 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 147,90 | 147,887 | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022 [N 2179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100199),  от 29.12.2022 [N 6448](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104249&dst=100088), от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100348)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. Державина, на участке от Колмовского моста до Большой Московской ул. (установка удерживающих барьерных ограждений проезжей части на участке от Колмовского моста до ул. Спасателей, устройство въезда-выезда с ул. Державина к местному проезду вдоль дома N 1, корп. 1, по ул. Державина в районе здания "Роддом N 2") | -"- | -"- | -"- | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 570,00 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 30,00 | - | - | - | - | - |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт ул. Державина, на участке от Колмовского моста до Большой Московской ул. (установка удерживающих барьерных ограждений проезжей части на участке от Колмовского моста до ул. Спасателей, устройство въезда-выезда с ул. Державина к местному проезду вдоль дома N 1, корп. 1 по ул. Державина в районе здания "Роддом N 2") | КАГ,  МКУ "УКС" | 2024 | 1.1,  1.2, | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | 5833,000 | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 307,000 | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100422),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100305)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка ул. Державина, от автобусной остановки "Маяк" до поворота к АО "ОКБ-Планета", с устройством недостающих тротуаров и наружного освещения | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 570,00 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 30,00 | - | - | - | - | - |
| 1.1.8. | Капитальный ремонт участка ул. Державина, от автобусной остановки "Маяк" до поворота к АО "ОКБ-Планета", с устройством недостающих тротуаров и наружного освещения | -"- | -"- | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 3451,40 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 181,70 | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022 [N 1179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100114),  от 23.08.2022 [N 3922](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100226), от 02.12.2022 [N 5883](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100090), от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100382)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улично-дорожной сети Великого Новгорода (устройство недостающего наружного освещения) - Зелёная ул., от Парковой ул. до дома N 15 по Зелёной ул., - ул. Свободы, от ул. Кочетова до ТЦ "Барк", - местный проезд в микрорайоне 10 Западного района города - участок Нехинской ул., от дома N 59 до дома N 61 | -"- | -"- | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 570,00 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 30,00 | - | - | - | - | - |
| 1.1.10. | Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети Великого Новгорода (устройство недостающего наружного освещения) - Зелёная ул., от Парковой ул. до дома N 15 по Зелёной ул., - ул. Свободы, от ул. Кочетова до ТЦ "Барк", - местный проезд в микрорайоне 10 Западного района города - участок Нехинской ул., от дома N 59 до дома N 61 | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 6003,00 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 502,27 | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022 [N 1179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100117),  от 23.08.2022 [N 3922](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100229), от 02.12.2022 [N 5883](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100093), от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100383)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.11. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Псковской ул., на участке от моста через р. Веряжа до разворотного кольца (устранение деформаций и повреждений элементов земляного полотна с их укреплением и восстановлением дорожных одежд) | -"- | -"- | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 560,00 | - | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100206) Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022 N 2179) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.12. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100096) Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022 N 5883 | | | | | | | | | | |
| 1.1.13. | Обследование опор моста Александра Невского в Великом Новгороде | -"- | -"- | -"- | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 551,00 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 42,00 | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 [N 3922](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100230),  от 02.12.2022 [N 5883](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100097)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.14. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100308) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 1.1.15. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104249&dst=100107) Администрации Великого Новгорода от 29.12.2022 N 6448 | | | | | | | | | | |
| 1.1.16. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100308) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 1.1.17. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улично-дорожной сети Великого Новгорода (устройство недостающего наружного освещения) на участках: проезд вдоль МАОУ "Средняя школа N 36" и МАДОУ "Детский сад N 95"; Батецкая ул.; Волотовская ул. | -"- | 2023 | -"- | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | 810,80 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 42,70 | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 29.12.2022 [N 6448](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104249&dst=100118),  от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100416), от 18.05.2023 [N 2387](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100255)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.18. | Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети Великого Новгорода (устройство недостающего наружного освещения) на участках: проезд вдоль МАОУ "Средняя школа N 36" и МАДОУ "Детский сад N 95"; Батецкая ул.; Волотовская ул. | -"- | 2023 | -"- | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | 7705,45 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 405,55 | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 29.12.2022 [N 6448](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104249&dst=100123),  от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100419), от 18.05.2023 [N 2387](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100257), от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100149)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.19. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100308) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 1.1.20. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100477) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 N 1403 | | | | | | | | | | |
| 1.1.21. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети Великого Новгорода (устройство недостающего наружного освещения) на участке Юрьевского шоссе, от Орловской ул. до Аркажской ул. | КАГ,  МКУ "УКС" | 2024 | 1.1,  1.2, | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | 7125,000 | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 375,000 | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100478),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100309)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.22. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100315) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 1.1.23. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту Деревяницкого переулка в квартале 28 Великого Новгорода (устройство недостающих тротуаров, наружного освещения и другой дорожной инфраструктуры) | КАГ,  МКУ "УКС" | 2026 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | 4600,000 |  |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 230,000 |  |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.09.2023 [N 4275](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107715&dst=100273),  от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100513)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.24 - 1.1.25. | Исключены. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100523) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 N 1403 | | | | | | | | | | |
| 1.1.26 - 1.1.32. | Исключены. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100315) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 1.1.33. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100209) Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022 N 2179 | | | | | | | | | | |
| 1.1.34 - 1.1.35. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100315) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 1.1.36. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100563) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412 | | | | | | | | | | |
| 1.1.37. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту Нехинской ул., на участке от Дальней ул. до моста через р. Веряжа, с устройством недостающих тротуаров и другой необходимой дорожной инфраструктуры | -"- | 2027 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - |  | - | 570,000 |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - |  | - | 30,000 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.09.2023 [N 4275](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107715&dst=100324),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100316)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.38. | Капитальный ремонт Нехинской ул., на участке от Дальней ул. до моста через р. Веряжа, с устройством недостающих тротуаров и другой необходимой дорожной инфраструктуры | -"- | 2027 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - |  | 17430,000 |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - |  | 1022,700 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100564),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100319)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.39 - 1.1.42. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100322) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 1.1.43. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Славянской ул., на участке от Орловской ул. до ул. 8 Марта, с устройством наружного освещения и тротуаров на всем протяжении в Великом Новгороде | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 7788,22 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 3091,21 | - | - | - | - | - |
| (п. 1.1.43 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100120) Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022  N 1179; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022  [N 3922](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100232), от 02.12.2022 [N 5883](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100101), от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100574)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.44. | Капитальный ремонт Речной ул., на участке от ул. Каберова - Власьевской до ул. Бианки, с устройством недостающих тротуаров, освещения, ливневой канализации и восстановлением дорожной одежды в Великом Новгороде | -"- | -"- | -"- | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 1441,29 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 68,41 | - | - | - | - | - |
| (п. 1.1.44 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100152) Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022  N 1179; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100575) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.45. | Авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Великой ул., на участке Колмовская набережная - Великая ул. - ул. Даньславля - Софийская набережная, с устройством велопешеходной дорожки по Великой ул. со стороны р. Волхов (обустройство веломаршрута N 1) и остановок общественного транспорта в районе СК "Манеж" в Великом Новгороде | -"- | -"- | - | бюджет Великого Новгорода | 56,17 | - | - | - | - | - |
| (п. 1.1.45 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100171) Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022  N 1179; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100576) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.46. | Капитальный ремонт Колмовского моста в Великом Новгороде | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 | 1.3 | областной бюджет  (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 45117,65 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 4524,15 | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022 [N 2179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100210),  от 23.08.2022 [N 3922](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100233), от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100577)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.47. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при капитальном ремонте Колмовского моста в Великом Новгороде | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 568,10 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 29,90 | - | - | - | - | - |
| (пп. 1.1.47 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100236) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022  N 3922) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.48. | Экспертиза по определению достоверности сметной стоимости на завершение строительно-монтажных работ по объекту "Капитальный ремонт Колмовского моста через реку Волхов в Великом Новгороде" | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 | - | бюджет Великого Новгорода | 96,89 | - | - | - | - | - |
| (пп. 1.1.48 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100242) Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022  N 2179; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100578) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.49 - 1.1.51. | Исключены. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100322) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 1.1.52. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100599) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412 | | | | | | | | | | |
| 1.1.53. | Услуги по изготовлению технических паспортов на автомобильные дороги в Великом Новгороде: ул. Ильина, проезд Морозовский, ул. Славянская, ул. Речная | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 | - | бюджет Великого Новгорода | 599,00 | - | - | - | - | - |
| (пп. 1.1.53 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100102) Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022  N 5883) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.54. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту Полевого переулка в Великом Новгороде с устройством велопешеходной дорожки, наружного освещения и другой дорожной инфраструктуры | -"- | 2023 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | 19456,00 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 1024,00 | - | - | - | - |
| (пп. 1.1.54 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100127) Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022  N 5883; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 29.12.2022  [N 6448](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104249&dst=100128), от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100600)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.55. | Проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (стройконтроль) | МКУ "Городское хозяйство", комитет | 2022 | - | бюджет Великого Новгорода | 598,00 | - | - | - | - | - |
| (пп. 1.1.55 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100146) Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022  N 5883) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.56. | Строительство локальных очистных сооружений в квартале 7 города, Деревяницы-1 в Великом Новгороде (проведение кадастровых работ) | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 | - | бюджет Великого Новгорода | 25,0 | - | - | - | - | - |
| (пп. 1.1.56 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100158) Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022  N 5883) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.57. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети Великого Новгорода с устройством недостающей дорожной инфраструктуры (тротуаров, наружного освещения и прочее в соответствии с техническим заданием) на участке: ул. Кочетова, д. 22 - перекресток ул. Кочетова с ул. Попова (четная сторона) | КАГ, МКУ "УКС" | 2023 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | 4850,75 | 3059,000 | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 255,25 | 161,000 | - | - | - |
| (пп. 1.1.57 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100603) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023  N 412; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 18.05.2023 [N 2387](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100313),  от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100152), от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100624)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.58. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100322) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 1.1.59. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100639) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 N 1403 | | | | | | | | | | |
| 1.1.60. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети Великого Новгорода (устройство недостающего наружного освещения) на участках:  Лужская ул., от дома N 38, корп. 7, по просп. Александра Корсунова до земельного участка с кадастровым номером 53:23:8123209:1; просп. Мира, от транспортной развязки просп. Мира - просп. Александра Корсунова до путепровода в начале просп. Мира;  местный проезд в квартале 15 города, от Парковой ул. до Большой Московской ул. | КАГ,  МКУ "УКС" | 2025 | 1.1,  1.2,  1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | 8170,000 | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - | 430,000 | - | - |
| (пп. 1.1.60 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100640) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024  N 1403) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.61. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100322) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 1.1.62. | Паспортизация дорог | МКУ "Городское хозяйство",  комитет | 2023 - 2024 | 1.12 | бюджет Великого Новгорода | - | 7502,502 | 3047,50 | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.09.2023 [N 4275](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107715&dst=100396),  от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100155), от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100672)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.63. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту Тихвинской ул. в части организации дополнительных парковочных машино-мест напротив дома N 11/16 и со стороны дома N 13 в Великом Новгороде | КАГ, МКУ "УКС" | 2023 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 1506,91 | - | - | - | - |
| (пп. 1.1.63 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100326) Администрации Великого Новгорода от 18.05.2023  N 2387) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.64. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: автомобильная дорога в квартале 152 Великого Новгорода; участок автомобильной дороги ул. Псковская (от ул. Речная до транспортной развязки Псковская ул. - ул. Белова); площадь Строителей, участок автомобильной дороги ул. Мерецкова - Волосова (от ул. Троицкая до ул. Большая Власьевская), участок автомобильной дороги ул. Германа (от ул. Большая Санкт-Петербургская до ул. Октябрьская); участок автомобильной дороги Сырковское шоссе (от ул. Большая Санкт-Петербургская до д. N 3Б по Сырковскому шоссе), Великолукской ул. (Воскресенский бульв. - ул. Белова); ул. Студенческой (от Хутынской ул. до д. 31 по ул. Студенческой), включая услуги по строительному контролю;  выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: ул. Державина;  выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети муниципального образования - городского округа Великий Новгород по доведению параметров ремонтируемых участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них до значений, соответствующих их фактическим техническим категориям, без изменения границ полос отвода в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" по адресу: ул. Кочетова, д. 6, на пересечении ул. Рабочая с Лужским шоссе в Великом Новгороде;  выполнение комплекса работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети муниципального образования - городского округа Великий Новгород по доведению параметров ремонтируемых участков автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них до значений, соответствующих их фактическим техническим категориям, без изменения границ полос отвода в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", светофорных объектов по адресам: пересечение сквера Воинской Славы с ул. Людогоща, с ул. Чудинцева, Воскресенским бульваром в районе д. 2 по Псковской ул. (в том числе услуги по строительному контролю); пересечение ул. Державина, д. 13 в Великом Новгороде | комитет,  МКУ "Городское хозяйство" | 2023, 2024 | 1.6 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | 142649,600 | 13227,100 | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 1441,810 | 171,833 | - | - | - |
| (пп. 1.1.64 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100323) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.65. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: участок автомобильной дороги ул. Псковская (от ул. Речная до транспортной развязки Псковская ул. - ул. Белова) | комитет,  МКУ "Городское хозяйство" | 2023 | 1.4,  1.5,  1.6 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - |
| (пп. 1.1.65 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100705) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024  N 1403) | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100358) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 в графу 9  пп. 1.1.66 в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода, внесены изменения,  в соответствии с которыми цифры "1145,870" заменены цифрами "1714,048". |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.66. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту Тихвинской ул. в части расширения автомобильной дороги напротив домов 14, 16, 18 в Великом Новгороде | КАГ,  МКУ "УКС" | 2023 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 2494,10 | 1745,870 | - | - | - |
| (пп. 1.1.66 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100189) Администрации Великого Новгорода от 25.01.2024  N 269; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100724),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100355)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.67. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети Великого Новгорода, в районе пересечения ул. Державина и Парковой ул., с установкой средств светофорного регулирования и устройством недостающих тротуаров, полос движения, наружного освещения и другой дорожной инфраструктуры | КАГ,  МКУ "УКС" | 2024, 2025 | 1.1, 1.2, 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - |  | 570,000 | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - |  | 30,000 | - | - |
| (пп. 1.1.67 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100726) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024  N 1403; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100359) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.68. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети Великого Новгорода, ул. Советской Армии и ул. профессора Сороки, с устройством недостающих тротуаров, автобусных остановок и разворотного кольца для общественного транспорта | -"- | -"- | -"- | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | 570,000 | 16260,000 | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 30,000 | 855,800 | - | - |
| (пп. 1.1.68 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100758) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024  N 1403) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.69. | Разработка (корректировка) проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту участка улично-дорожной сети Великого Новгорода Лужского шоссе (устройство недостающего наружного освещения) | КАГ,  МКУ "УКС" | 2026 | 1.1, 1.2, 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | 15400,000 | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 822,700 | - |
| (пп. 1.1.69 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100777) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024  N 1403) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.70. | Капитальный ремонт ул. Державина, на участке от Колмовского моста до Большой Московской ул. (установка удерживающих барьерных ограждений проезжей части на участке от Колмовского моста до ул. Спасателей, устройство въезда-выезда с ул. Державина к местному проезду вдоль дома N 1, корп. 1, по ул. Державина в районе здания "Роддом N 2") (осуществление строительного контроля) | КАГ,  МКУ "УКС" | 2024 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | 118,580 | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 6,240 | - | - | - |
| (пп. 1.1.70 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100362) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.71. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту дублирующего проезда улицы Фёдоровский ручей в районе дома N 19 МАОУ СОШ N 8 (устройство наружного освещения) | КАГ,  МКУ "УКС" | 2024 | 1.1 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 2888,900 | - | - | - |
| (пп. 1.1.71 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100394) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие сети автомобильных дорог Великого Новгорода, предусматривающее строительство автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1. Проектирование, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности | КАГ,  МКУ "УКС" | 2022 - 2027 | 1.8,  1.9,  1.10,  1.11,  1.12 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 9708,30 | 53287,30 | 41283,90 | 59132,70 | 59132,700 | 59132,70 |
| бюджет Великого Новгорода | 11738,31 | 14902,84 | 11753,08 | 4678,19 | 3112,300 | 3112,30 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100221),  от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100796), от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100413)) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Корректировка проектно-сметной документации "Строительство объекта: Большая Московская ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января, на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской ул. в Деревяницком жилом районе Великого Новгорода" (приведение в соответствие действующему законодательству) | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 | 1.10, 1.12 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 5666,00 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 5258,40 <3> | - | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100275) Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022 N 2179) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующего участка и строительство недостающего участка ул. Королёва в Великом Новгороде | -"- | -"- | -"- | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 3296,02 | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022 [N 5883](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100177),  от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100804)) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100418) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100806) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 N 1403 | | | | | | | | | | |
| 2.1.5. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100418) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 2.1.6. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по устройству на улично-дорожной сети веломаршрута N 2: перекресток Троицкой ул. - Орловской ул. - Орловская ул. (по дамбе к станции I подъема МУП "Новгородский водоканал") - вдоль берега реки Волхов - Юрьев монастырь, в Великом Новгороде | -"- | 2026 | -"- | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - |  | - | - | 53132,700 | - |
| бюджет Великого Новгорода | - |  | - | - | 2812,300 | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022 [N 5883](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100187),  от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100775), от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100807)) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.7. | Корректировка проекта "Строительство автомобильной дороги от ул. Державина до Московской ул. (на участке от ул. Державина до здания ФСБ)" (подключение уличного освещения к электрической сети) в Великом Новгороде | -"- | -"- | -"- | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | 285,00 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 15,00 | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100785) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8. | Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в Деревяницком жилом районе, I и II этапы, в Великом Новгороде | КАГ, МКУ "УКС" | 2027 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | - | 30132,70 |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1612,30 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100788),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100419)) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.9. | Строительство автомобильной дороги от ул. Державина до Московской ул. (на участке от ул. Державина до здания ФСБ) (подключение уличного освещения к электрической сети) в Великом Новгороде | -"- | 2023 | 1.12 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | 1031,86 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 54,31 | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100820),  от 18.05.2023 [N 2387](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100390), от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100253)) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.10. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги Юрьевского шоссе, от строения 2, корп. 1, по Юрьевскому шоссе до перекрестка с Орловской ул., в Великом Новгороде | -"- | 2026 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - |  | - | 6000,000 | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - |  | - | 300,000 | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022 [N 5883](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100188),  от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100823), от 18.05.2023 [N 2387](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100393), от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100813)) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.11. | Разработка проектно-сметной документации на строительство ул. Якова Павлова в Великом Новгороде | -"- | 2027 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - |  |  | 7600,00 |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - |  |  | 400,00 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100826),  от 01.09.2023 [N 4275](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107715&dst=100504), от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100816), от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100422)) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.12 - 2.1.13. | Исключены. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100425) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 2.1.14. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100846) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 N 1403 | | | | | | | | | | |
| 2.1.15 - 2.1.16. | Исключены. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100425) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 2.1.17. | Строительство тротуара по четной стороне Береговой ул., на участке от дома N 40 по Береговой ул. до психиатрической больницы, в Великом Новгороде | -"- | 2027 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | - | 10000,00 |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 500,00 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100426) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.18 - 2.1.28. | Исключены. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100429) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 2.1.29 - 2.1.30. | Исключены. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100917) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 N 1403 | | | | | | | | | | |
| 2.1.31. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100429) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 2.1.32. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным для ИЖС в микрорайоне Волховском Великого Новгорода | КАГ, МКУ "УКС" | 2027 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - |  |  | 3800,00 |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - |  |  | 200,00 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100895),  от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100928), от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100430)) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.33 - 2.1.36. | Исключены. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100938) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 N 1403 | | | | | | | | | | |
| 2.1.37. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100433) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 2.1.38. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в квартале 143 Псковского жилого микрорайона города (ливневые очистные сооружения) | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 | 1.10,  1.12 | областной бюджет  (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 560,00 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 30,00 | - | - | - | - | - |
| (пп. 2.1.38 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100277) Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022  N 2179) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.39. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в квартале 143 Псковского жилого микрорайона Великого Новгорода | -"- | -"- | -"- | областной бюджет  (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 1330,00 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 70,00 | - | - | - | - | - |
| (пп. 2.1.39 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100309) Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022  N 2179) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.40. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъездных путей к новым земельным участкам, выделенным для ИЖС в части квартала 17 Деревяницкого жилого микрорайона Великого Новгорода | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | 2035,20 | - | - | - | - | - |
| (п. 2.1.40 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100260) Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022  N 1179) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.41. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующего и строительство недостающего участка ул. Вересова в Великом Новгороде по адресу: Великий Новгород, ул. Вересова, на участке от Большой Санкт-Петербургской ул. до Колмовской набережной | -"- | -"- | -"- | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 1280,00 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 67,50 | - | - | - | - | - |
| (п. 2.1.41 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100272) Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022  N 1179) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.42. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в микрорайоне Кречевицы (южная часть микрорайона), в Великом Новгороде | КАГ, МКУ "УКС" | 2022, 2023 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 872,30 | 872,30 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 919,548 | 919,545 | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100925),  от 18.05.2023 [N 2387](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100408)) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.43. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100192) Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022 N 5883 | | | | | | | | | | |
| 2.1.44. | Проведение экспертизы по определению сметной стоимости на завершение строительно-монтажных работ на объекте "Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в микрорайоне Кречевицы в Великом Новгороде" | -"- | 2022 | - | бюджет Великого Новгорода | 61,65 | - | - | - | - | - |
| (пп. 2.1.44 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100386) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022  N 3922; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100957) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.45. | Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в микрорайоне Кречевицы (южная часть микрорайона), в Великом Новгороде | КАГ, МКУ "УКС" | 2023 - 2025 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | 51098,14 | 41283,90 | 59132,70 | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 3919,40 | 2632,500 | 3112,400 | - | - |
| (пп. 2.1.45 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100958) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023  N 412; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 18.05.2023 [N 2387](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100410),  от 01.09.2023 [N 4275](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107715&dst=100533), от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100256), от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100949)) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.46. | Строительство объекта: Большая Московская ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской ул. в Деревяницком жилом районе Великого Новгорода (выделение этапа незавершенного строительства - этап 1) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | 9863,19 | - | - | - | - |
| (пп. 2.1.46 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=100990) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023  N 412; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 18.05.2023 [N 2387](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100416),  от 01.09.2023 [N 4275](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107715&dst=100538), от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100264)) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.47. | Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в микрорайоне Кречевицы (южная часть микрорайона), в Великом Новгороде (осуществление строительного контроля и авторского надзора) | КАГ,  МКУ "УКС" | 2023 - 2025 | - | бюджет Великого Новгорода | - | 114,96 | 1104,08 | 1565,79 | - | - |
| (пп. 2.1.47 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100265) Администрации Великого Новгорода от 25.01.2024  N 269) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.48. | Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в микрорайоне Кречевицы В.Новгорода. 1 этап" | КАГ,  МКУ "УКС" | 2023 | - | бюджет Великого Новгорода | - | 16,43 | - | - | - | - |
| (пп. 2.1.48 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100290) Администрации Великого Новгорода от 25.01.2024  N 269) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.49. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100433) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236 | | | | | | | | | | |
| 2.1.50. | Создание технического плана сооружений, расположенных по адресу: Новгородская область, Великий Новгород, на объекте "Строительство автомобильной дороги от ул. Державина до Московской ул. (участок ул. Державина до здания УФСБ России по Новгородской области) в Великом Новгороде" | -"- | 2024 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 15,000 | - | - | - |
| (пп. 2.1.50 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=100984) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024  N 1403) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.51. | Корректировка проектно-сметной документации объекта "Строительство объекта: Большая Московская ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января, на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской ул. в Деревяницком жилом районе Великого Новгорода" | КАГ,  МКУ "УКС" | 2024 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 6000,00 | - | - | - |
| (пп. 2.1.51 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100434) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.52. | Разработка (корректировка) проектно-сметной документации на строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в Деревяницком жилом районе, I и II этапы, в Великом Новгороде | КАГ,  МКУ "УКС" | 2027 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | - | 7600,00 |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 400,00 |
| (пп. 2.1.52 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100466) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.53. | Реконструкция существующего участка и строительство недостающего участка ул. Королёва в Великом Новгороде (разработка проектно-сметной документации на подключение линии наружного освещения ул. Королёва к электрической сети) | -"- | 2024 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 198,00 | - | - | - |
| (пп. 2.1.53 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100485) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.54. | Реконструкция существующего участка и строительство недостающего участка ул. Королёва в Великом Новгороде (выполнение работ по подключению линии наружного освещения ул. Королёва к электрической сети) | КАГ,  МКУ "УКС" | 2024 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 939,060 | - | - | - |
| (пп. 2.1.54 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100504) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.55. | Реконструкция существующего участка и строительство недостающего участка ул. Королёва в Великом Новгороде (разработка технического паспорта улицы и проекта организации дорожного движения) | -"- | -"- | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 370,00 | - | - | - |
| (пп. 2.1.55 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100523) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.56. | Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в микрорайоне Кречевицы (южная часть микрорайона), в Великом Новгороде (технологическое присоединение КНС-1 и КНС-2, КНС-3 к сетям электроснабжения) | -"- | -"- | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 147,200 | - | - | - |
| (пп. 2.1.56 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100542) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| 2.1.57. | Реконструкция существующего участка и строительство недостающего участка ул. Королёва в Великом Новгороде (переустройство организации дорожного движения) | КАГ,  МКУ "УКС" | 2024 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 347,240 | - | - | - |
| (пп. 2.1.57 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100561) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3. Осуществление дорожной деятельности, предусматривающей выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Великого Новгорода в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие 1. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Великого Новгорода | комитет,  МКУ "Городское хозяйство",  КАГ,  МКУ "УКС" | 2022 - 2024 | 1.1,  1.2,  1.4,  1.5,  1.6,  1.8,  1.9,  1.11 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 359400,000 | 436422,000 | 319781,700 | 428785,200 | 550000,000 | - |
| бюджет Великого Новгорода | 4606,880 | 4730,795 | 3231,416 | 4839,910 | 5555,600 | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=101003),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100580)) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: улица Зелинского; улица Коровникова; местный проезд в микрорайоне 7 Великого Новгорода; Волотовская улица; Мичуринская улица; улица Саши Устинова; Колхозный переулок; Сырковское шоссе; Великая улица; мост Александра Невского; проспект Мира; улица Кочетова; Александровская улица, Бетонная улица, Кречная улица, местный проезд в квартале 111 Софийской стороны, Маловишерская улица, улица Розважа, Шелонская улица, Шимская улица, просп. Александра Корсунова; выполнение работ по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (обустройство автомобильной дороги (дорожных знаков) на: пешеходном переходе на спуске с путепровода просп. Мира - просп. Александра Корсунова; пешеходном переходе на пересечении ул. Кочетова - просп. Александра Корсунова; пешеходном переходе на пересечении просп. Александра Корсунова - ул. Ломоносова (у ТЦ "Панорама"); пешеходном переходе Колмовской развязки - Большой Санкт-Петербургской ул.; пешеходном переходе на пересечении ул. Державина - Большой Санкт-Петербургской ул.; пешеходном переходе на Большой Санкт-Петербургской улице, дом N 138; пешеходном переходе на Большой Санкт-Петербургской ул., дом N 130; пешеходном переходе на пересечении Большой Санкт-Петербургской ул. - ул. Павла Левитта; пешеходном переходе на пересечении Большой Санкт-Петербургской улицы - ул. Радищева, улице Ломоносова, в районе дома N 30; улице Ломоносова, в районе дома N 27; пересечении Большой Московской улицы - улицы Панкратова; Большой Московской улицы, в районе дома N 104; пересечении Псковской улицы - улицы 8 Марта; пересечении Тихвинской улицы - Яковлева улицы; проспекте Александра Корсунова, в районе дома N 30; пересечении улицы Рогатица - Михайлова улицы; проспекте Мира - элементы обустройства автомобильной дороги (установка комплексов интеллектуальной системы подсветки пешеходов SecurOS Soffit);  выполнение работ по капитальному ремонту: устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения; светофорные объекты на пересечении просп. А.Корсунова и ул. Ломоносова; Большой Московской ул. и ул. Герасименко - Маницына; просп. А.Корсунова и ул. Коровникова; Орловской ул. и ул. Каберова - Власьевской; ул. Ломоносова и ул. Попова (нечетная сторона);  выполнение работ по капитальному ремонту: устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения; светофорный объект на:  ул. Ломоносова, д. 29;  Большой Санкт-Петербургской ул., д. 111/138;  Большой Санкт-Петербургской ул., д. 98;  ул. Кочетова, у д. 20;  ул. Кочетова, у д. 30;  Сырковском шоссе, в районе д. 25;  выполнение работ по капитальному ремонту: устройство недостающих разделительных островков, средств организации и регулирования дорожного движения на:  ул. Державина, д. 1;  площади Строителей;  выполнение работ по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (обустройство автомобильной дороги (дорожных знаков), устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения на пересечении: Псковской ул. - Луговой ул.; Псковской ул. - ул. Каберова - Власьевской | комитет, МКУ "Городское хозяйство" | 2022 | 1.4, 1.5, 1.6 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 237050,00 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 2395,14 | - | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100194) Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022 N 5883) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: ул. Державина, просп. Александра Корсунова, ул. М.Джалиля - Духовская (тротуары), участок автомобильной дороги улица Большая Московская (от ул. Фёдоровский Ручей до транспортной развязки Большой Московской ул. - ул. Державина), автомобильная дорога в квартале 152 Великого Новгорода; участок автомобильной дороги ул. Псковская (от ул. Речная до транспортной развязки Псковская ул. - ул. Белова); площадь Строителей, участок автомобильной дороги ул. Мерецкова - Волосова (от ул. Троицкая до ул. Большая Власьевская), участок автомобильной дороги ул. Германа (от ул. Большая Санкт-Петербургская до ул. Октябрьская); участок автомобильной дороги Сырковское шоссе (от ул. Большая Санкт-Петербургская до д. N 3Б по Сырковскому шоссе), включая услуги по строительному контролю, выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети муниципального образования - городского округа Великий Новгород по доведению параметров ремонтируемых участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них до значений, соответствующих их фактическим техническим категориям, без изменения границ полос отвода в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" по адресу: ул. Кочетова, д. 6, на пересечении ул. Рабочая с Лужским шоссе в Великом Новгороде | комитет,  МКУ "Городское хозяйство" | 2023 | 1.4,  1.5,  1.6 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | 244704,00 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 2490,50 | - | - | - | - |
| (пп. 3.1.2 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100334) Администрации Великого Новгорода от 25.01.2024  N 269) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3. | Строительство участка дороги к социальным объектам от ул. Щусева до ул. Вересова в границах красных линий Колмовской набережной в квартале 239 Великого Новгорода | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 14470,89 | 27412,97 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 146,17 | 276,92 | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 [N 3922](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100398),  от 02.12.2022 [N 5883](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100205), от 29.12.2022 [N 6448](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104249&dst=100143), от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100353)) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4. | Реконструкция существующего и строительство недостающего участков местного проезда в квартале 11 района Деревяницы-1 Великого Новгорода | -"- | -"- | 1.11 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 58402,17 | 11015,50 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 589,95 | 111,30 | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 [N 3922](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100401),  от 02.12.2022 [N 5883](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100214), от 29.12.2022 [N 6448](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104249&dst=100150), от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100356)) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5. | Капитальный ремонт путепровода по Лужскому шоссе в Великом Новгороде | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 - 2023 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 37971,33 | 63230,97 | 50210,99 | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 839,56 | 942,36 | 508,050 | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022 [N 5883](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100223),  от 29.12.2022 [N 6448](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104249&dst=100157), от 18.05.2023 [N 2387](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100459), от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100357), от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=101035),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100591)) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт Псковской ул., на участке от моста через р. Веряжа до разворотного кольца (устранение деформаций и повреждений элементов земляного полотна с их укреплением и восстановлением дорожных одежд) | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 9862,68 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 618,61 | - | - | - | - | - |
| (пп. 3.1.6 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100404) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022  N 3922; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022  [N 5883](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100230), от 29.12.2022 [N 6448](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104249&dst=100158)) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7. | Капитальный ремонт Псковской ул., на участке от моста через р. Веряжа до разворотного кольца (устранение деформаций и повреждений элементов земляного полотна с их укреплением и восстановлением дорожных одежд) в Великом Новгороде (строительный контроль) | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 214,97 | - | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 3,03 | - | - | - | - | - |
| (пп. 3.1.7 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100233) Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022  N 5883) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8. | Осуществление строительного контроля за реконструкцией существующего и строительством недостающего участков местного проезда в квартале 11 района Деревяницы-1 Великого Новгорода | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 392,43 | 197,61 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 3,96 | 2,00 | - | - | - | - |
| (пп. 3.1.8 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100265) Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022  N 5883; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104249&dst=100159) Администрации Великого Новгорода от 29.12.2022  N 6448) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9. | Осуществление авторского надзора за реконструкцией существующего и строительством недостающего участков местного проезда в квартале 11 района Деревяницы-1 Великого Новгорода | -"- | -"- | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | 137,59 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 1,39 | - | - | - | - |
| (пп. 3.1.9 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100284) Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022  N 5883) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.10. | Осуществление строительного контроля за строительством участка дороги к социальным объектам от ул. Щусева до ул. Вересова в границах красных линий Колмовской набережной в квартале 239 города | -"- | -"- | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 197,61 | 392,43 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 2,00 | 3,96 | - | - | - | - |
| (пп. 3.1.10 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100303) Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022  N 5883; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104249&dst=100166) Администрации Великого Новгорода от 29.12.2022  N 6448) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.11. | Капитальный ремонт путепровода по Лужскому шоссе в Великом Новгороде (осуществление авторского надзора) | -"- | 2022 - 2023 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 115,22 | 192,04 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 1,16 | 1,94 | - | - | - | - |
| (пп. 3.1.11 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100322) Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022  N 5883) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.12. | Капитальный ремонт путепровода по Лужскому шоссе в Великом Новгороде (осуществление строительного контроля) | КАГ, МКУ "УКС" | 2022 - 2023 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 722,70 | 495,00 | 589,05 | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | 7,30 | 5,00 | 5,95 | - | - | - |
| (пп. 3.1.12 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100341) Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022  N 5883; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100366) Администрации Великого Новгорода от 25.01.2024 N 269) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.13. | Реконструкция существующего участка и строительство недостающего участка ул. Королёва в Великом Новгороде | -"- | 2023 - 2024 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | 86886,65 | 66324,647 | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 877,67 | 669,958 | - | - | - |
| (пп. 3.1.13 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100360) Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022  N 5883; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=101038),  от 18.05.2023 [N 2387](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100460), от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100375), от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100592)) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.14. | Реконструкция существующего участка и строительство недостающего участка ул. Королёва в Великом Новгороде (осуществление строительного контроля) | КАГ, МКУ "УКС" | 2023,2024 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | 1603,80 | 1465,20 | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 16,20 | 14,80 | - | - | - |
| (пп. 3.1.14 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100467) Администрации Великого Новгорода от 18.05.2023  N 2387) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.15. | Реконструкция существующего участка и строительство недостающего участка ул. Королёва в Великом Новгороде (осуществление авторского надзора) | -"- | -"- | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | 153,45 | 151,615 | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | 1,55 | 1,532 | - | - | - |
| (пп. 3.1.15 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100499) Администрации Великого Новгорода от 18.05.2023  N 2387) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.16. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Большая Санкт-Петербургская (от Базового переулка до северной границы Великого Новгорода), ул. Хутынская, участок автомобильной дороги ул. Нехинская (от ж/д переезда до просп. Мира) | комитет,  МКУ "Городское хозяйство" | 2024 | 1.8,  1.9 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | 201040,200 | 28785,200 | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 2031,129 | 799,410 | - | - |
| (пп. 3.1.16 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=101036) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024  N 1403; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100595) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.17. | Строительство объекта: "Большая Московская ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января, на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской ул., в Деревяницком жилом районе Великого Новгорода" (2, 3, 4 этапы, в том числе услуги по строительному контролю и авторскому надзору) | КАГ,  МАУ "ЦРП КГС" | 2025,  2026 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | - | - | - | 400000,00 | 550000,00 | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - | 4040,50 | 5555,60 | - |
| (пп. 3.1.17 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100602) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| (п. 3 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100360) Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022 N 2179) | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | |  | 525911,100 | 729730,340 | 444317,800 | 529754,810 | 644856,300 | 101350,700 |
| в том числе: | | | | | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 486745,300 | 687041,600 | 410048,282 | 517917,900 | 634132,700 | 96182,700 |
|  | | | | | бюджет Великого Новгорода | 39165,800 | 42688,740 | 34269,517 | 11836,910 | 7611,300 | 5168,000 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100634) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<2> В том числе средства бюджета Великого Новгорода в сумме 1838,29 тыс. рублей, направленные на софинансирование мероприятий в рамках регионального проекта "Дорога к дому" в составе Соглашения о предоставлении в 2022 году из дорожного фонда Новгородской области субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов.

<3> В том числе средства бюджета Великого Новгорода в сумме 298,40 тыс. рублей, направленные на софинансирование мероприятия в составе Соглашения о предоставлении в 2022 году из дорожного фонда Новгородской области субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов.

(сноска введена [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100516) Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022 N 2179)

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в сфере реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам | | | | | |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальные услуги не оказываются, муниципальное задание не формируется | | | | | | | | | |

Условные сокращения, используемые в подпрограмме:

ИЖС - индивидуальное жилищное строительство;

МАУ "ЦРП КГС" - муниципальное автономное учреждение "Центр реализации проектов комфортной городской среды".

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100669) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236)

Приложение

к подпрограмме

"Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог

Великого Новгорода"

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ,

РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

(введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100671) Администрации Великого Новгорода

от 28.01.2025 N 236)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (потребность), тыс. рублей | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Хутынской ул. | 5000,00 | судебное |
| 1.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Хутынской ул. | 150000,00 |  |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улично-дорожной сети Великого Новгорода с устройством недостающей дорожной инфраструктуры (тротуаров, наружного освещения, гостевых парковок, элементов системы отведения поверхностных стоков, дорожных знаков, дорожной разметки) на участке: ул. Мерецкова - Волосова, д. 6а (пешеходный переход) - перекресток с Троицкой ул. - Троицкая ул. - перекресток Троицкой ул. с Орловской ул., с выделением полосы движения для велосипедистов на Троицкой ул. | 4000,00 |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети Великого Новгорода с устройством недостающей дорожной инфраструктуры (тротуаров, наружного освещения, гостевых парковок, элементов системы отведения поверхностных стоков, дорожных знаков, дорожной разметки) на участке: ул. Мерецкова - Волосова, д. 6а (пешеходный переход) - перекресток с Троицкой ул. - Троицкая ул. - перекресток Троицкой ул. с Орловской ул., с выделением полосы движения для велосипедистов на Троицкой ул. | 27000,00 |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Сырковского шоссе, на участках от дома N 4 по Сырковскому шоссе до транспортной развязки Сырковское шоссе - Лужское шоссе и от дома N 25 по Сырковскому шоссе до железнодорожного переезда через Сырковское шоссе, в районе ж/д ст. Павловская (устройство тротуара, наружного освещения, автобусных остановок), в Великом Новгороде | 130000,00 | судебное |
| 1.6. | Капитальный ремонт путепровода в начале просп. Мира в Великом Новгороде | 650000,00 |  |
| 1.7. | Капитальный ремонт Рабочей ул. в Великом Новгороде | 650000,00 |  |
| 1.8. | Капитальный ремонт ул. Коровникова в Великом Новгороде | 260000,00 |  |
| 1.9. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Заставной ул. и Пестовской ул. с устройством недостающих тротуаров и наружного освещения (в том числе по местному проезду в квартале 10 города на участке протяженностью от 116,3 м до 169,0 м при движении от пересечения Заставной ул. и Пестовской ул. к Народной ул.) в Великом Новгороде | 1000,00 |  |
| 1.10. | Капитальный ремонт Заставной ул. и Пестовской ул. с устройством недостающих тротуаров и наружного освещения в Великом Новгороде | 36000,00 |  |
| 1.11. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка Щитной ул., от Андреевской ул. до ул. Панкратова, с устройством недостающих тротуаров и наружного освещения в Великом Новгороде | 600,00 |  |
| 1.12. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Щитной ул., от Андреевской ул. до ул. Панкратова, с устройством недостающих тротуаров и наружного освещения в Великом Новгороде | 6000,00 |  |
| 1.13. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Саши Устинова в Великом Новгороде | 600,00 | судебное |
| 1.14. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Саши Устинова в Великом Новгороде | 10000,00 | судебное |
| 1.15. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт путепровода по просп. Александра Корсунова (с просп. Александра Корсунова до пл. Строителей) | 7000,00 |  |
| 1.16. | Капитальный ремонт путепровода по просп. Александра Корсунова (с просп. Александра Корсунова до пл. Строителей) | 450000,00 |  |
| 1.17. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Щусева с восстановлением покрытия проезжей части дороги, тротуаров (пешеходной дорожки) с выделением велополосы с обеих сторон на всем протяжении дороги, наружного освещения, обустройством пешеходных переходов с установкой удерживающих ограждений в Великом Новгороде | 67000,00 |  |
| 1.18. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участков улично-дорожной сети Великого Новгорода: Орловский пер., Батецкая ул., Мичуринская ул., Шелонская ул. (от Славянской ул. до ул. Каберова - Власьевской) с устройством недостающей дорожной инфраструктуры | 2400,00 |  |
| 1.19. | Капитальный ремонт участков улично-дорожной сети Великого Новгорода: Орловский пер., Батецкая ул., Мичуринская ул., Шелонская ул. (от Славянской ул. до ул. Каберова - Власьевской) с устройством недостающей дорожной инфраструктуры | 65000,00 |  |
| 1.20. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети Великого Новгорода с устройством недостающей дорожной инфраструктуры (тротуаров, наружного освещения и пр. в соответствии с техническим заданием) на участке: местный проезд в квартале 238 Великого Новгорода, от гаражей ГОБУЗ "Новгородская областная клиническая больница" до Церкви успения Пресвятой Богородицы в Колмово | 3600,00 |  |
| 1.21. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети Великого Новгорода с устройством недостающей дорожной инфраструктуры (тротуара, наружного освещения и другой необходимой инфраструктуры в соответствии с техническим заданием) на участке Стратилатовской ул. вдоль ограждения территории МАОУ "Гимназия N 2" | 2700,00 |  |
| 2. | Строительство, реконструкция |  |  |
| 2.1. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в микрорайоне Кречевицы (северная часть микрорайона) Великого Новгорода | 2000,00 |  |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующего участка и строительство недостающего участка Новой ул. в Великом Новгороде | 1800,00 |  |
| 2.3. | Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным для ИЖС в микрорайоне Волховском в Великом Новгороде | 202000,00 |  |
| 2.4. | Строительство подъездных путей к новым земельным участкам, выделенным для ИЖС в части квартала 17 Деревяницкого жилого микрорайона в Великом Новгороде | 360000,00 |  |
| 2.5. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию перекрестка ул. Белова - Псковская ул. - Инженерная ул. в Великом Новгороде | 2000,00 |  |
| 2.6. | Выполнение работ по реконструкции перекрестка ул. Белова - Псковская ул. - Инженерная ул. в Великом Новгороде | 10000,00 |  |
| 2.7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство Юрьевской набережной в Великом Новгороде | 2500,00 |  |
| 2.8. | Строительство ул. Космонавтов (на участке от ул. Зелинского до Нехинской ул.) в Великом Новгороде | 280000,00 |  |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги от транспортной развязки проспект Мира - Нехинская ул. до пересечения ул. 8 Марта и Псковской ул. в Великом Новгороде | 1100000,00 |  |
| 2.10. | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка Колмовской набережной, от Колмовского моста до Деревяницкого моста, в Великом Новгороде | 3000,00 |  |
| 2.11. | Строительство участка Колмовской набережной, от Колмовского моста до Деревяницкого моста, в Великом Новгороде | 1500000,00 |  |
| 2.12. | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка Речной ул., от ул. Бианки до Юрьевского шоссе, в Великом Новгороде | 1100,00 |  |
| 2.13. | Строительство участка Речной ул., от ул. Бианки до Юрьевского шоссе, в Великом Новгороде | 200000,00 |  |
| 2.14. | Разработка проектно-сметной документации на строительство ул. Арциховского в Великом Новгороде | 7350,00 |  |
| 2.15. | Строительство ул. Арциховского в Великом Новгороде | 200000,00 |  |
| 2.16. | Реконструкция участка автомобильной дороги Юрьевского шоссе, от строения 2, корп. 1, по Юрьевскому шоссе до перекрестка с Орловской ул., в Великом Новгороде | 250000,00 |  |
| 2.17. | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка Аркажской ул. (от ул. Арциховского до Псковской ул.) в Великом Новгороде | 11000,00 |  |
| 2.18. | Строительство участка Аркажской ул. (от ул. Арциховского до Псковской ул.) в Великом Новгороде | 300000,00 |  |
| 2.19. | Строительство тротуара на участке автомобильной дороги в микрорайоне Кречевицы (от дома N 78 до стадиона) в Великом Новгороде | 600,00 |  |
| 2.20. | Строительство участка автомобильной дороги ул. Ворошилова, от ул. Советской Армии до ул. Спасателей, в Великом Новгороде. Строительство участка автомобильной дороги ул. Ворошилова, от ул. Советской Армии до Большой Московской ул., в Великом Новгороде | 200000,00 |  |
| 2.21. | Корректировка проектно-сметной документации "Строительство автомобильной дороги от транспортной развязки просп. Мира - Нехинская ул. до пересечения улиц 8 Марта - Псковская в Великом Новгороде" | 8000,00 |  |
| 2.22. | Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в квартале 143 Псковского жилого микрорайона Великого Новгорода | 360000,00 |  |
| 2.23. | Выполнение работ по устройству велопешеходной дорожки и другой необходимой улично-дорожной инфраструктуры от здания N 41 по Большой Санкт-Петербургской ул. под путепроводом по просп. Александра Корсунова с устройством велопешеходного перехода на проектируемую велопешеходную дорожку проезда по земельному участку от просп. Александра Корсунова до земельного участка с кадастровым номером 53:23:8411701:1158 в границах "красных линий" (согласно схеме) | 35000,00 | 2026 год (окончательная стоимость будет определена ПСД) |
| 2.24. | Выполнение работ по реконструкции существующего и строительство недостающего участков Черепичной ул., от Большой Санкт-Петербургской ул. до Колмовской наб. | 97000,00 | 2026 год (окончательная стоимость будет определена ПСД) |
| 2.25. | Реконструкция участка улично-дорожной сети Великого Новгорода: Авиационная ул. | 8400,00 |  |
| 2.26. | Реконструкция участка улично-дорожной сети Великого Новгорода: ул. Зои Кругловой | 14000,00 |  |
| 2.27. | Реконструкция существующего и строительство недостающего участков улично-дорожной сети Великого Новгорода: Новая ул. | 20000,00 |  |
| 2.28. | Реконструкция участка улично-дорожной сети Великого Новгорода: Коммунальный пер. | 15300,00 |  |
| 2.29. | Реконструкция участка ул. Державина, от Хутынской ул. до Московской ул., в Великом Новгороде | 180000,00 |  |

Подпрограмма

"Содержание автомобильных дорог Великого Новгорода"

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | комитет по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее - комитет);  муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство" (далее - МКУ "Городское хозяйство");  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Великий Новгород (далее - ОГИБДД) (по согласованию) | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100473) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 N 3922) | | | | | | | | | | | |
| Задачи и целевые показатели подпрограммы | N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1. | Задача. Поддержание технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог Великого Новгорода в соответствии с нормативными требованиями | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Площадь отремонтированных автомобильных дорог Великого Новгорода с твердым покрытием/грунтовых (кв. м) | | 43887,0/8000,0 | 30000,0/8000,0 | | 35000,0/8000,0 | 35000,0/8000,0 | 35000,0/8000,0 | | 35000,0/8000,0 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 [N 3922](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100475),  от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=101080)) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2. | Показатель 2. Протяженность нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах/разметки "Пешеходный переход" (км/кв. м) | | 70,0/6000,0 | 70,0/6000,0 | | 75,0/8000,0 | 75,0/8000,0 | 75,0/8000,0 | | 75,0/8000,0 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100478) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 N 3922) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.3. | Показатель 3. Количество средств регулирования дорожного движения, подлежащих текущему содержанию (шт.) | | 5400 | 3500 | | 3500 | 3500 | 3500 | | 3500 |
| 1.4. | Показатель 4. Количество замененных/устроенных вновь искусственных неровностей на проезжей части дорог (шт.) | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 1.5. | Показатель 5. Количество светофорных объектов, подлежащих текущему содержанию (шт.) | | 65 | 66 | | 66 | 66 | 68 | | 68 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100481) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 N 3922) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.6. | Показатель 6. Протяженность пешеходных направляющих ограждений, подлежащих содержанию (п. м) | | 10000,0 | 10000,0 | | 10000,0 | 10000,0 | 12000,0 | | 12000,0 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100485) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 N 3922) | | | | | | | | | | | |
|  | 1.7. | Показатель 7. Площадь автомобильных дорог, подлежащих содержанию (уборка городских территорий) (кв. м) | | 2564279,0 | 2564279,0 | | 2564279,0 | 2572270,0 | 2572270,0 | | 2572270,0 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100488) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 N 3922) | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2027 годы | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| Год | | Источник финансирования | | | | | | | | |
| бюджет Великого Новгорода | областной бюджет (дорожный фонд Новгородской области) | | федеральный бюджет | | внебюджетные средства | | всего | |
| 2022 | | 35078,469 | 365185,100 | | - | | - | | 400263,569 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=101081) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | | |
|  | 2023 | | 25137,100 | 466200,000 | | - | | - | | 491337,100 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100554) Администрации Великого Новгорода от 18.05.2023 N 2387) | | | | | | | | | | | |
|  | 2024 | | 35622,082 | 611019,517 | | - | | - | | 646641,598 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100843) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 | | 37324,700 | 519867,300 | | - | | - | | 557192,000 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=101116) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 N 1403) | | | | | | | | | | | |
|  | 2026 | | 34219,700 | 465867,300 | | - | | - | | 500087,000 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=101122) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 N 1403) | | | | | | | | | | | |
|  | 2027 | | 12898,100 | 228962,000 | | - | | - | | 241860,100 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=101128) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024 N 1403) | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | | 180280,151 | 2657101,217 | | - | | - | | 2837381,368 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100856) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния качества улично-дорожной сети | | | | | | | | | | |

Перечень мероприятий подпрограммы

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100550) Администрации Великого Новгорода

от 19.05.2022 N 2179)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача. Поддержание технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог Великого Новгорода в соответствии с нормативными требованиями | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие. Осуществление дорожной деятельности в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | комитет,  МКУ "Городское хозяйство",  ОГИБДД | 2022 - 2027 | 1.1,  1.2,  1.3,  1.4,  1.5,  1.6,  1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 365185,100 | 466200,000 | 611019,517 | 519867,300 | 465867,300 | 228962,000 |
| бюджет Великого Новгорода | 35078,469 | 25137,100 | 35622,082 | 37324,700 | 34219,700 | 12898,100 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 01.09.2023 [N 4275](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107715&dst=100646),  от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=101141), от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100863)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Содержание покрытий автомобильных дорог Великого Новгорода | -"- | -"- | 1.1 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 89290,966 | 102900,522 | 119985,438 | 75256,000 | 87000,000 | 40000,000 |
| бюджет Великого Новгорода | 19807,100 | 5781,080 | 9447,114 | 13850,000 | 5200,000 | 3450,000 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022 [N 5883](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100398),  от 29.12.2022 [N 6448](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104249&dst=100183), от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=101127), от 18.05.2023 [N 2387](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100575), от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100414),  от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=101150), от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100866)) | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=101137) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412  в графу 7 позиции, касающейся областного бюджета (субсидии дорожного  фонда Новгородской области), графу 7 позиции, касающейся бюджета Великого  Новгорода, пп. 1.1.2 внесены изменения, в соответствии с которыми цифры  "286847,112" заменены цифрами "276224,514", цифры "15079,075" заменены  цифрами "15338,708" соответственно. |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог Великого Новгорода (уборка городских территорий) | комитет, МКУ "Городское хозяйство" | 2022 - 2027 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 275894,133 | 363299,478 | 491034,079 | 444611,300 | 378867,300 | 188962,000 |
|  |  |  |  |  |  |
| бюджет Великого Новгорода | 15044,396 | 19356,020 | 26174,968 | 23474,700 | 29019,700 | 9448,100 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022 [N 5883](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100401),  от 29.12.2022 [N 6448](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104249&dst=100186), от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=101135), от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100421), от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=101159),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100875)) | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | |  | 400036,595 | 491337,100 | 646641,598 | 557192,000 | 500087,000 | 241860,100 |
| в том числе: | | | | | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) | 365185,099 | 466200,000 | 611019,517 | 519867,300 | 465867,300 | 228962,000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | бюджет Великого Новгорода | 34851,496 | 25137,100 | 35622,082 | 37324,700 | 34219,700 | 12898,100 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100884) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в сфере реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальные услуги не оказываются, муниципальное задание не формируется | | | | | | | | | |

Подпрограмма

"Обеспечение безопасности дорожного движения

в Великом Новгороде"

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | комитет по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее - комитет);  муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство" (далее - МКУ "Городское хозяйство");  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Великий Новгород (далее - ОГИБДД) (по согласованию) | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=101909&dst=100492) Администрации Великого Новгорода от 23.08.2022 N 3922) | | | | | | | | | | |
| Задачи и целевые показатели подпрограммы | N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | | | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство светофоров (шт.) | | | 6 | 4 | 1 | - | 10 | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=101180) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | |
|  | 1.2. | Показатель 2. Количество построенных светофоров (шт.) | | |  | 1 | - | 2 | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022 [N 2179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100661),  от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=101183)) | | | | | | | | | | |
|  | 1.3. | Показатель 3. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство пешеходных переходов (шт.) | | | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Показатель 4. Количество построенных пешеходных переходов (шт.) | | | - |  | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=101184) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | |
|  | 1.5. | Показатель 5. Количество светофорных объектов, подлежащих текущему содержанию (шт.) | | | - | - | 1 | - | 3 | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100328) Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022 N 1179) | | | | | | | | | | |
|  | 1.6. | Показатель 6. Количество построенных автобусных остановок (шт.) | | | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.7. | Показатель 7. Оборудование ограничивающими пешеходными ограждениями перильного типа (ед.) | | | 3 |  | - | 3 | 1 | 5 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=101185) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | |
|  | 1.8. | Показатель 8. Количество замененных (устроенных вновь) пешеходных переходов (шт.) | | | 1 | - | - | - | - | - |
| (п. 1.8 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100662) Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022  N 2179) | | | | | | | | | | |
|  | 1.9. | Показатель 9. Количество светофорных объектов, оборудованных интеллектуальной системой (шт.) | | |  | - | - | - | - | - |
| (п. 1.9 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100679) Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022  N 2179; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=101188) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | |
|  | 1.10. | Показатель 10. Количество устроенных разделительных островков (шт.) | | |  | - | - | - | - | - |
| (п. 1.10 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=100352&dst=100687) Администрации Великого Новгорода от 19.05.2022  N 2179; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=101188) Администрации Великого Новгорода от 01.02.2023 N 412) | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2027 годы | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации <1> | (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| Год | | Источник финансирования | | | | | | | |
| бюджет Великого Новгорода | областной бюджет (дорожный фонд Новгородской области) | федеральный бюджет | | внебюджетные средства | | всего | |
| 2022 | | 5252,000 | - | - | | - | | 5252,000 | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022 [N 1179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100330),  от 02.12.2022 [N 5883](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100408)) | | | | | | | | | | |
|  | 2023 | | 3700,50 | - | - | | - | | 3700,50 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100425) Администрации Великого Новгорода от 25.01.2024 N 269) | | | | | | | | | | |
|  | 2024 | | 18516,547 | - | - | | - | | 18516,547 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100920) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | |
|  | 2025 | | 1999,990 | - | - | | - | | 1999,990 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100933) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | |
|  | 2026 | | 2000,00 | - | - | | - | | 2000,00 | |
| 2027 | | 2000,00 | - | - | | - | | 2000,00 | |
| Всего | | 33469,037 | - | - | | - | | 33469,037 | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100939) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния качества улично-дорожной сети | | | | | | | | | |
| --------------------------------  <1> Объем финансирования подпрограммы ежегодно корректируется после принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период. | | | | | | | | | | |

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие. Обустройство и модернизация улично-дорожной сети, предусматривающие проектирование и строительство светофорных объектов, автобусных остановок, пешеходных переходов, оборудование ограничивающими пешеходными ограждениями | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие. Проектирование, строительство (оборудование) объектов муниципальной собственности | комитет, МКУ "Городское хозяйство", ОГИБДД | 2022 - 2027 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 | бюджет Великого Новгорода | 5252,00 | 3700,50 | 18516,547 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022 [N 1179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100350),  от 02.12.2022 [N 5883](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100410), от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=101209), от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100445), от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=101227),  от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100946)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на оборудование светофорным объектом Сырковского шоссе (ст. Павловская) в Великом Новгороде | -"- | 2023 | 1.1, 1.2, 1.4, 1.8 | бюджет Великого Новгорода | - |  | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100446) Администрации Великого Новгорода от 25.01.2024 N 269) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на оборудование светофорными объектами на:  пересечении Десятинной ул. - Прусской ул.;  Псковской ул., д. 16 | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - |  | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100447) Администрации Великого Новгорода от 25.01.2024 N 269) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Оборудование светофорными объектами на:  пересечении Десятинной ул. - Прусской ул.;  Псковской ул., д. 16 | -"- | -"- | 1.2 | бюджет Великого Новгорода | - |  | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100448) Администрации Великого Новгорода от 25.01.2024 N 269) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Установка кованых пешеходных перильных ограждений на пересечении ул. Газон и ул. Людогоща;  установка кованых пешеходных перильных ограждений (тип - крест) на пересечении Большой Московской ул. и ул. Рахманинова;  установка пешеходных перильных ограждений (тип - крест) на Чудинцева ул., д. 1/1;  установка пешеходных перильных ограждений (тип - крест) на ул. Державина, д. 1;  установка пешеходных перильных ограждений (тип - крест) на пересечении Великой ул. и Колмовской наб.;  установка пешеходных перильных ограждений (тип - крест) на ул. Ломоносова, д. 2 | комитет, МКУ "Городское хозяйство", ОГИБДД | 2022 | 1.8 | бюджет Великого Новгорода | 1500,00 | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022 [N 1179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100353),  от 18.05.2023 [N 2387](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106271&dst=100612)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | Оборудование ограничивающими пешеходными ограждениями перильного типа на пересечениях улиц | -"- | 2023 | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | 600,00 | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100449),  от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=101228)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6. | Внедрение интеллектуальной транспортной системы | -"- | 2023 - 2027 | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | 1900,50 |  | 1999,99 | 2000,00 | 2000,00 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 25.01.2024 [N 269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110009&dst=100450),  от 03.04.2024 [N 1403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=101229), от 28.01.2025 [N 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100947)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7. | Разработка проектно-сметной документации на оборудование светофорными объектами:  на пересечении сквера Воинской Славы с ул. Людогоща, Чудинцева ул., Воскресенским бульваром, в районе дома N 2 по Псковской ул.;  у дома N 6 по ул. Кочетова;  на пересечении Рабочей ул. и Лужского шоссе | -"- | 2022 | -"- | бюджет Великого Новгорода | 1000,00 | - | - | - | - | - |
| 1.1.8. | Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100358) Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022 N 1179 | | | | | | | | | | |
| 1.1.9. | Дублирование дорожных знаков 5.19.1(2) над проезжей частью: Большая Московская ул. - ул. Рахманинова | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | 100,00 | - | - | - | - | - |
| 1.1.10. | Разработка проектно-сметной документации на оборудование светофорными объектами на:  пересечении Великой ул. и Чудовской ул.;  Большой Санкт-Петербургской ул., 22;  ул. Державина, 13 | комитет, МКУ "Городское хозяйство", ОГИБДД | 2022 | 1.8 | бюджет Великого Новгорода | 1200,00 | 1200,00 | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022 [N 1179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100359),  от 01.02.2023 [N 412](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104708&dst=101213)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.11. | Установка дополнительных источников освещения на пешеходных переходах | комитет | 2022 - 2024 | 1.5 | бюджет Великого Новгорода | 1000,00 | - | 221,00 | - | - | - |
| (пп. 1.1.11 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100950) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.12. | Установка светофоров Т7 на пешеходных переходах рядом с учебными заведениями | комитет | 2022 | 1.5 | бюджет Великого Новгорода | 452,000 | - | - | - | - | - |
| (п. 1.1.12 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99482&dst=100391) Администрации Великого Новгорода от 23.03.2022  N 1179; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103596&dst=100411) Администрации Великого Новгорода от 02.12.2022  N 5883) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.13. | Выполнение работ по разработке и внесению изменений в проекты организации дорожного движения | комитет | 2024 | 1.5 | бюджет Великого Новгорода | - | - | 3989,50 | - | - | - |
| (пп. 1.1.13 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=100975) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.14. | Восстановление светофорного объекта на пересечении Рабочей улицы и Лужского шоссе | комитет | 2024 | 1.9 | бюджет Великого Новгорода | - | - | 154,19 | - | - | - |
| (пп. 1.1.14 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=101233) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024  N 1403) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.15. | Выполнение работ по обустройству светофорных объектов | комитет | 2024 | 1.5 | бюджет Великого Новгорода | - | - | 3581,498 | - | - | - |
| (пп. 1.1.15 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=101000) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.16. | Разработка рабочей документации "Обустройство приподнятого по отношению к проезжей части и выделенного бордюрным камнем островка безопасности на пересечении ул. Людогоща и ул. Германа" | комитет | 2024 | 1.9 | бюджет Великого Новгорода | - | - | 32,00 | - | - | - |
| (пп. 1.1.16 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=101270) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024  N 1403) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.17. | Выполнение работ по дооборудованию нерегулируемых наземных пешеходных переходов комплексом динамической подсветки "Умный Пешеходный Переход" и замене существующих дорожных знаков на территории Великого Новгорода, на пересечении улиц Фёдоровский Ручей и Славной (нерегулируемый пешеходный переход через проезжую часть основного хода ул. Фёдоровский Ручей, напротив дома N 23/1) и на ул. Каберова - Власьевской, у дома N 14/1 (нерегулируемый пешеходный переход через проезжую часть ул. Каберова - Власьевской) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | 3400,00 | - | - | - |
| (пп. 1.1.17 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110971&dst=101282) Администрации Великого Новгорода от 03.04.2024  N 1403; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=101025) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.18. | Выполнение работ по дооборудованию остановочных комплексов информационными модулями | комитет | 2024 | 1.6 | бюджет Великого Новгорода | - | - | 5914,315 | - | - | - |
| (п. 1.1.18 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=101026) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.19. | Прочие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | -"- | -"- | 1.1, 1.3 | бюджет Великого Новгорода | - | - | 692,447 | - | - | - |
| (п. 1.1.19 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=101051) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.20. | Выполнение работ по демонтажу существующего ограждения и установке металлических ограждающих конструкций по индивидуальному проекту по адресу: Чудинцева ул. - ул. Мерецкова - Волосова | -"- | -"- | 1.7 | бюджет Великого Новгорода | - | - | 531,597 | - | - | - |
| (п. 1.1.20 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=101063) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025  N 236) | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | бюджет Великого Новгорода | 5252,00 | 3700,50 | 18516,547 | 1999,99 | 2000,00 | 2000,00 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115334&dst=101075) Администрации Великого Новгорода от 28.01.2025 N 236) | | | | | | | | | | | |

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в сфере реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальные услуги не оказываются, муниципальное задание не формируется | | | | | | | | | |