Утверждена

постановлением

Администрации Великого Новгорода

от 05.12.2016 N 5600

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

В 2017 - 2027 ГОДАХ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода  от 15.05.2017 [N 1938](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=69078&dst=100005), от 20.09.2017 [N 4105](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=71611&dst=100005), от 27.03.2018 [N 1275](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75669&dst=100005),  от 26.07.2018 [N 3257](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=78239&dst=100005), от 19.11.2018 [N 5179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=80343&dst=100005), от 20.03.2019 [N 1005](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82392&dst=100005),  от 17.06.2019 [N 2437](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=83669&dst=100005), от 13.09.2019 [N 3838](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=84976&dst=100005), от 08.04.2020 [N 1328](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=88433&dst=100005),  от 03.08.2020 [N 2779](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=90668&dst=100005), от 23.03.2021 [N 1619](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94265&dst=100005), от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100006),  от 01.04.2022 [N 1374](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99655&dst=100005), от 07.11.2022 [N 5321](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102962&dst=100005), от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100006),  от 10.01.2023 [N 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104332&dst=100005), от 13.02.2023 [N 621](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104880&dst=100005), от 12.05.2023 [N 2240](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106184&dst=100005),  от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100006), от 23.01.2024 [N 232](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109995&dst=100005), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100006),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100005)) |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | комитет по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее - КУГДХ) |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.03.2019 [N 1005](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82392&dst=100011), от 07.11.2022 [N 5321](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102962&dst=100011)) | |
| Соисполнитель муниципальной программы | муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство" (далее - МКУ "Городское хозяйство"); |
| предприятие коммунального хозяйства |
| комитет по строительству и архитектуре Администрации Великого Новгорода (далее - КСА); |
| муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС"); |
| комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее - КО) |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 15.05.2017 [N 1938](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=69078&dst=100011), от 20.03.2019 [N 1005](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82392&dst=100014), от 01.04.2022 [N 1374](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99655&dst=100011), от 07.11.2022 [N 5321](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102962&dst=100012)) | |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы | N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель. Повышение уровня благоустройства Великого Новгорода, обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Формирование благоприятной среды для проживания граждан на территории Великого Новгорода | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1.  Количество обслуживаемых светильников (шт.) | 8876 | 8876 | 8876 | 9109 | 9325 | 10418 | 10418 | 10418 | 10418 | 10418 | 10418 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 08.04.2020 [N 1328](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=88433&dst=100012),  от 23.03.2021 [N 1619](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94265&dst=100012), от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100015), от 01.04.2022 [N 1374](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99655&dst=100017), от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100015),  от 12.05.2023 [N 2240](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106184&dst=100015), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100015), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100015)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.2. | Показатель 2.  Площадь обслуживаемых газонов (кв. м) | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100016),  от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100016), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100016), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100016)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.3. | Показатель 3.  Площадь обслуживаемых цветников (кв. м) | 6403 | 6403 | 6403 | 5420 | 4462 | 10345,72 | 10345,72 | 10345,72 | 10345,72 | 10345,72 | 10345,72 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 08.04.2020 [N 1328](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=88433&dst=100013),  от 23.03.2021 [N 1619](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94265&dst=100015), от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100017), от 07.11.2022 [N 5321](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102962&dst=100015), от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100017),  от 12.05.2023 [N 2240](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106184&dst=100016), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100017), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100017)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.4. | Показатель 4.  Количество обслуживаемых контейнерных площадок (шт.) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 08.04.2020 [N 1328](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=88433&dst=100014),  от 23.03.2021 [N 1619](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94265&dst=100016), от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100018), от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100018), от 12.05.2023 [N 2240](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106184&dst=100017),  от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100018), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100018)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.5. | Показатель 5.  Количество обслуживаемых детских игровых комплексов (шт.) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 08.04.2020 [N 1328](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=88433&dst=100015),  от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100019), от 07.11.2022 [N 5321](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102962&dst=100016), от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100019), от 12.05.2023 [N 2240](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106184&dst=100018),  от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100019), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100019)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.6. | Показатель 6.  Количество обслуживаемых торговых рядов (шт.) | 31 | 31 | 31 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 08.04.2020 [N 1328](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=88433&dst=100016),  от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100020), от 07.11.2022 [N 5321](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102962&dst=100019), от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100020), от 12.05.2023 [N 2240](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106184&dst=100019),  от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100020), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100020)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.7. | Показатель 7.  Количество обслуживаемых остановочных комплексов (шт.) | 42 | 42 | 42 | 61 | 70 | 70 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 08.04.2020 [N 1328](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=88433&dst=100017),  от 23.03.2021 [N 1619](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94265&dst=100017), от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100021), от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100021), от 12.05.2023 [N 2240](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106184&dst=100020),  от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100021), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100021)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.8. | Показатель 8.  Количество обслуживаемых кладбищ (ед.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100022),  от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100022), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100022), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100022)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.9. | Показатель 9.  Количество обслуживаемых воинских захоронений, памятников и мемориальных досок (ед.) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100023),  от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100023), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100023), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100023)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.10. | Показатель 10.  Площадь территории Великого Новгорода, подлежащей уборке (кв. м) | 2762521,5 | 2762521,5 | 1222528,85 | 2551650,4 | 2899401,35 | 2899401,35 | 2959206,75 | 2959206,75 | 2959206,75 | 2959206,75 | 2959206,75 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.03.2019 [N 1005](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82392&dst=100017),  от 03.08.2020 [N 2779](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=90668&dst=100012), от 23.03.2021 [N 1619](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94265&dst=100020), от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100024), от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100024),  от 12.05.2023 [N 2240](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106184&dst=100023), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100024), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100024)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.11. | Показатель 11.  Количество обслуживаемых урн (шт.) | 425 | 425 | 425 | 421 | 347 | 421 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 08.04.2020 [N 1328](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=88433&dst=100018),  от 23.03.2021 [N 1619](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94265&dst=100023), от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100025), от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100025), от 12.05.2023 [N 2240](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106184&dst=100024),  от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100025), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100025)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.12. | Показатель 12.  Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации (км) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100026),  от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100026), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100026), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100026)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.13. | Показатель 13.  Освоение денежных средств, предусмотренных на исполнение судебных решений и оплату исполнительных листов (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 15.05.2017 [N 1938](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=69078&dst=100016),  от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100027), от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100027), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100027), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100027)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.14 - 1.1.15. | Исключены. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=71611&dst=100012) Администрации Великого Новгорода от 20.09.2017 N 4105 | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.14. | Показатель 14.  Количество установленных светодиодных светильников (шт.) | - | - | - | 9101 | - | - | - | - | - | - | - |
| (п. 1.1.14 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=90668&dst=100014) Администрации Великого Новгорода от 03.08.2020  N 2779; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.09.2021  [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100028), от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100028), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100028), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100028)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.15. | Показатель 15. Количество благоустроенных территорий общего пользования, расположенных в специальной исторической зоне Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| (п. 1.1.15 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100012) Администрации Великого Новгорода от 17.01.2025  N 90) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2. | Задача 2. Улучшение экологической обстановки | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Показатель 1.  Количество проведенных экологических конкурсов (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100029),  от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100029), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100029), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100029)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.2. | Показатель 2.  Количество участников природоохранной акции "Чистый берег" (человек) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100030),  от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100030), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100030), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100030)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.3. | Показатель 3.  Количество обследований воды, песка, дна в местах массового отдыха населения на водных объектах (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100031),  от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100031), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100031), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100031)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.4. | Показатель 4.  Количество выполненных этапов по строительству и вводу в эксплуатацию второй очереди полигона твердых бытовых отходов (шт.) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100032),  от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100032), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100032), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100032)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.5. | Показатель 5. Количество создаваемых контейнерных площадок (шт.) | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 15 | - | - | - |
| (п. 1.2.5 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99655&dst=100018) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2022  N 1374; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 08.11.2022  [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100032), от 12.05.2023 [N 2240](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106184&dst=100025), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100032), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100032)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.3. | Задача 3. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Показатель 1. Количество отловленных животных без владельцев (шт.) | 218 | 219 | 219 | 220 | 95 | 87 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 27.03.2018 [N 1275](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=75669&dst=100011),  от 08.04.2020 [N 1328](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=88433&dst=100019), от 23.03.2021 [N 1619](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94265&dst=100024), от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100033), от 01.04.2022 [N 1374](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99655&dst=100039),  от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100033), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100033), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100033)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.4. | Задача 4. Формирование современной городской среды | | | | | | | | | | | |
| (п. 1.4 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=71611&dst=100013) Администрации Великого Новгорода от 20.09.2017  N 4105) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.4.1. | Показатель 1.  Количество благоустроенных территорий общего пользования (шт.) | 4 | - | - | - | - | 5 | 5 | 9 | 5 | - | - |
| (п. 1.4.1 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=71611&dst=100017) Администрации Великого Новгорода от 20.09.2017  N 4105; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.09.2021  [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100034), от 01.04.2022 [N 1374](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99655&dst=100043), от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100034), от 10.01.2023 [N 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104332&dst=100012), от 12.05.2023  [N 2240](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106184&dst=100027), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100034), от 23.01.2024 [N 232](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109995&dst=100011), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100034), от 17.01.2025  [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100039)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.4.2. | Показатель. 2.  Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) (шт.) | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - |
| (п. 1.4.2 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=71611&dst=100026) Администрации Великого Новгорода от 20.09.2017  N 4105; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.09.2021  [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100034), от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100034), от 12.05.2023 [N 2240](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106184&dst=100031), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100034), от 17.12.2024  [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100034)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.5. | Задача 5. Организация мероприятий по текущему ремонту зданий и сооружений  муниципальной собственности | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Показатель.  Количество отремонтированных зданий и сооружений муниципальной собственности (шт.) | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| (п. 1.5 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=83669&dst=100011) Администрации Великого Новгорода от 17.06.2019  N 2437; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.09.2021  [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100034), от 07.11.2022 [N 5321](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102962&dst=100022), от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100034), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100035), от 17.12.2024  [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100034)) | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.6. | Задача 5. Организация мероприятий по обустройству и восстановлению воинских захоронений | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Показатель.  Количество отремонтированных воинских захоронений (шт.) | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 7 | - | - | - |
| (п. 1.6 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=88433&dst=100020) Администрации Великого Новгорода от 08.04.2020  N 1328; в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.09.2021  [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100034), от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100034), от 12.05.2023 [N 2240](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106184&dst=100031), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100035), от 17.12.2024  [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100034)) | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100014),  от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100014), от 12.05.2023 [N 2240](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=106184&dst=100013), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100014), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100014)) | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 - 2027 годы | | | | | |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100035),  от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100035), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100036), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100035)) | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей) | | | | | |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| бюджет Великого Новгорода | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2017 | 270143,600 | 71797,53287 | 19422,81913 | 502274,226 | 863638,178 |
| 2018 | 384496,821 | 2523,600 | - | - | 387020,421 |
| 2019 | 346924,291 | 3382,100 | 297,000 | - | 350603,391 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=88433&dst=100041) Администрации Великого Новгорода от 08.04.2020 N 1328) | | | | | | |
|  | 2020 | 222655,800 | 104729,47220 | - | - | 327385,27220 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=94265&dst=100027) Администрации Великого Новгорода от 23.03.2021 N 1619) | | | | | | |
|  | 2021 | 245189,512 | 35376,627 | 6273,040 | - | 286839,179 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=99655&dst=100045) Администрации Великого Новгорода от 01.04.2022 N 1374) | | | | | | |
|  | 2022 | 329108,749 | 308070,330 | 776,919 | - | 637955,398 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=104880&dst=100010) Администрации Великого Новгорода от 13.02.2023 N 621) | | | | | | |
|  | 2023 | 559080,214 | 297559,990 | - | - | 856640,204 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109995&dst=100012) Администрации Великого Новгорода от 23.01.2024 N 232) | | | | | | |
|  | 2024 | 526232,227 | 28291,287 | - | - | 554523,514 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100041) Администрации Великого Новгорода от 17.01.2025 N 90) | | | | | | |
|  | 2025 | 582239,000 | 12094,800 | - | - | 594333,800 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100054) Администрации Великого Новгорода от 17.01.2025 N 90) | | | | | | |
|  | 2026 | 582977,912 | 4094,800 | - | - | 587072,712 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100060) Администрации Великого Новгорода от 17.01.2025 N 90) | | | | | | |
|  | 2027 | 474688,372 | 4094,800 | - | - | 478783,172 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100066) Администрации Великого Новгорода от 17.01.2025 N 90) | | | | | | |
|  | Всего | 4523736,497 | 872015,339 | 26769,778 | 502274,226 | 5924795,840 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100072) Администрации Великого Новгорода от 17.01.2025 N 90) | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82392&dst=100036) Администрации Великого Новгорода от 20.03.2019 N 1005) | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | повышение качества и эффективности освещения улиц Великого Новгорода; |
| создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей Великого Новгорода; |
| улучшение экологической обстановки и создание комфортной среды для проживания жителей Великого Новгорода; |
| обеспечение содержания озелененных территорий Великого Новгорода; |
| создание условий, не допускающих снижение уровня благоустройства Великого Новгорода; |
| создание экологически безопасной окружающей среды на территории Великого Новгорода и обеспечение устойчивого развития городской инфраструктуры посредством конкретных природоохранных мероприятий; |
| воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей среде; |
| повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=71611&dst=100048) Администрации Великого Новгорода от 20.09.2017 N 4105) | |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

Великого Новгорода, приоритеты и цели государственной

и региональной политики в указанной сфере

1.1. Благоустройство Великого Новгорода - комплекс мероприятий, решающий задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения (искусственное освещение городской территории, оздоровление городской среды при помощи озеленения, санитарная очистка и содержание мест захоронения).

Муниципальная программа разработана с целью повышения уровня благоустройства территории Великого Новгорода, обеспечения устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства.

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа отнесены:

организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;

создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Повышение уровня и качества жизни населения Великого Новгорода является приоритетной социально-экономической задачей развития Великого Новгорода, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования, создание благоприятной среды для проживания и хозяйственной деятельности - важными социальными задачами, на успешное решение которых должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления Великого Новгорода.

1.2. Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения Великого Новгорода вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности автомобильного движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного строительства на территории Великого Новгорода.

В целях улучшения эстетического облика Великого Новгорода, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время необходима бесперебойная подача электроэнергии к линиям уличного освещения.

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета Великого Новгорода. В настоящее время улицы Великого Новгорода освещают 8876 светильников.

Проблема слабой освещенности улиц особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период увеличивается число преступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного освещения на улицах Великого Новгорода. Наружное освещение входит в комплекс благоустройства и систем жизнеобеспечения Великого Новгорода и влияет на условия проживания граждан. Для стабильной работы сетей наружного освещения необходимы бесперебойная подача электроэнергии и оплата потребленных энергоресурсов. Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территорий. Объем финансовых средств для осуществления расчетов за выполненные работы по содержанию системы наружного освещения и оплаты израсходованной электроэнергии должен быть достаточным для решения поставленной задачи. Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа Великого Новгорода, повышает эстетические свойства городского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

1.3. Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью градостроительной структуры Великого Новгорода. Они входят в систему жизнеобеспечения Великого Новгорода как важнейшие факторы, обеспечивающие комфортность и качество среды обитания человека, и как обязательный элемент городского ландшафта. Около 11000 п. м кустарника в живой изгороди, 26000 одиночных кустарников и в группах, 1600000 кв. м газонов подлежат уходу в весенне-летний период. Кроме того, 64030 кв. м однолетних и 288 кв. м многолетних цветников с различным периодом цветения радуют новгородцев разнообразной цветовой гаммой.

Развитие городских территорий, сопровождаемое организацией новых производств, строительством транспортной и инженерной инфраструктуры, интенсивным землепользованием, приводит к деградации природных комплексов и ухудшению экологического состояния территории и ставит вопрос о поддержании и развитии системы озеленения территории Великого Новгорода.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Великого Новгорода из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками (уровень аварийности деревьев составляет более 60 процентов).

В условиях застройки городских территорий, увеличения количества автомобильных дорог и транспорта площадь зеленых насаждений сокращается. Несмотря на принимаемые меры в данной сфере необходимо выделение следующих проблем:

старовозрастность существующих зеленых насаждений;

сокращение площади, используемой для создания новых зеленых зон;

самопроизвольное падение деревьев угрожает жизни граждан, создает аварийные ситуации, связанные с обрывами электропроводов;

за зелеными насаждениями осуществляется недостаточно качественный и нерегулярный уход: в лесопарковых зонах не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев (преимущественно тополей), требующих сноса, в том числе на территории кладбищ, лесопарковые зоны захламлены мусором;

посадка деревьев и кустарников осуществляется в режиме восстановительных посадок вдоль улично-дорожной сети.

В рамках муниципальной программы намечены мероприятия по содержанию и ремонту зеленых насаждений.

Одним из основных факторов оздоровления экологической обстановки в Великом Новгороде является система озелененных территорий, которая выполняет роль зеленых фильтров в очищении городского воздуха от пыли, газа, дыма, выбрасываемых промышленными предприятиями и автотранспортом.

Кроме того, с целью поддержания в надлежащем состоянии территорий, занятых зелеными насаждениями, необходимо проводить комплекс работ по своевременному ремонту зеленых насаждений (посев газонов, посадка деревьев и кустарников, устройство клумб и т.д.) и осуществлять за ними уход (окашивание газонов, санитарная и декоративная обрезка деревьев и кустарников, полив зеленых насаждений, сбор мусора и т.д.).

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по сносу, омоложению зеленых насаждений на территории Великого Новгорода. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

1.4. Одной из важнейших задач благоустройства Великого Новгорода является содержание улиц, площадей, мостов и путепроводов, а также других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными правилами и нормами) и в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта, путем их регулярной уборки как в зимний, так и в летний периоды. В настоящее время площадь территории, подлежащей уборке, составляет 2956206,75 кв. м.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100050) Администрации Великого Новгорода от 07.09.2023 N 4390)

Развитие сети дорог с усовершенствованным покрытием, увеличение интенсивности транспортного движения, быстрый рост жилищного строительства, повышение благосостояния населения требуют повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию городских территорий и своевременному удалению отходов.

Для выполнения работ по уборке территории Великого Новгорода в рамках требуемого комплекса мероприятий по санитарному содержанию Великого Новгорода необходимо наличие достаточного количества специализированного транспорта и работников.

Проблемой для Великого Новгорода является образование в результате хозяйственной деятельности жителей частного сектора и юридических лиц, не заключающих договоры на вывоз отходов, несанкционированных мест размещения отходов.

В 2017 году в рамках реализации федерального приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды на территории Великого Новгорода планируется благоустроить территории общего пользования и 2 места массового отдыха населения (городских парков). Объем направленных на данные цели бюджетных средств составит 32,3 млн. рублей, из них 30,8 млн. рублей - средства субсидии Новгородской области и 1,49 млн. рублей - средства бюджета Великого Новгорода. [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285427) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" предусмотрены принципы комплексного подхода по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков), которые включают мероприятия по благоустройству дворовых территорий, а также территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) на период 2018 - 2022 годов. При этом такие мероприятия по благоустройству территорий, могут предусматривать создание, реконструкцию, капитальный ремонт объектов благоустройства, относящихся к объектам капитального строительства. Таким образом, при наличии дальнейшей финансовой поддержки в виде субсидий из федерального и областного бюджетов существующая муниципальная практика на территории Великого Новгорода по проведению мероприятий по формированию комфортной среды может быть реализована более эффективно и позволит обеспечить выполнение не только благоустройства территорий общего пользования и мест массового отдых населения, но и ввода спортивных и детских площадок, освещения и других объектов капитального строительства на территории Великого Новгорода.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=69078&dst=100122) Администрации Великого Новгорода от 15.05.2017 N 1938)

1.5. Организация похоронного дела позволяет обеспечить право граждан на погребение, а содержание общественных кладбищ является необходимым элементом реализации данного права. На территории Великого Новгорода расположено 6 муниципальных кладбищ. На территории кладбищ необходимо регулярно производить работы по ремонту дорожек, ограждению территории, обустройству дополнительных контейнерных площадок для бытового и крупногабаритного мусора, вывозу мусора, завозу воды, осуществлять по необходимости снос аварийных деревьев, выполнять обрезку кустарников, зимой расчищать подъездные пути. Для развития цивилизованного похоронного сервиса, сохранения ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых насаждений, так как культура похорон является частью общей культуры общества.

1.6. К объектам благоустройства также относятся места массового отдыха населения на водных объектах, малые архитектурные формы (скамейки, урны, навесы на остановках общественного транспорта, декоративные скульптуры и композиции, памятники, оборудование детских и спортивных площадок, вазы для цветов), общественные туалеты и другое. Все объекты благоустройства требуют проведения ежегодного ремонта или их замены (в случаях невозможности восстановления, полного износа).

Для поддержания Великого Новгорода в чистоте осуществляются уборка торговых рядов после проведения торговли, содержание общественных туалетов.

Для повышения уровня культурного отдыха населения на территории Великого Новгорода необходимо приобретение новых малых архитектурных форм (скамейки, урны) и прочего оборудования для поддержания чистоты, осуществление ремонта и устройство прочих объектов, связанных с благоустройством Великого Новгорода.

Для обустройства мест массового отдыха населения на водных объектах выполняются следующие виды работ: ремонт и установка раздевалок, биотуалетов, контейнеров, ежедневная санитарная очистка территорий.

1.7. Из-за недостаточной разъяснительной работы ветеринарных санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заражения животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории Великого Новгорода появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову.

В соответствии с областным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=113407) от 27 апреля 2015 г. N 760-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Новгородской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, отлову и содержанию животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" органы местного самоуправления Великого Новгорода вправе разрабатывать муниципальные правовые акты, регламентирующие осуществление отдельных переданных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, отлову и содержанию животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, применительно к муниципальному образованию - городскому округу Великий Новгород.

1.8. Экологический мониторинг обеспечивает оценку условий среды обитания человека, позволяет выявить текущее состояние природной среды, установить причины негативного воздействия, а также источники их возникновения и тем самым предотвратить нанесение ущерба.

Контроль за радиационно-гигиенической обстановкой ведется федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области". Проведение дополнительных исследований основных пищевых продуктов потребительской корзины и питьевой воды, а также составление радиационно-гигиенического паспорта территории Великого Новгорода позволит оценить вредное воздействие радиационного фактора на население.

1.9. Формирование экологической культуры жителей Великого Новгорода, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, является залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

В целом экологическое образование и воспитание направлены на развитие интереса к изучению и охране природы, формирование у молодого поколения ответственного экологического сознания. Акция "Чистый берег" превратилась в общегородское природоохранное движение, через воспитательный эффект которого за более чем 10-летнюю историю прошли тысячи школьников и студентов учебных заведений Великого Новгорода.

Для решения проблем, стоящих перед Великим Новгородом, необходимо проведение длительной и целенаправленной работы по обеспечению экологической безопасности и сохранению природных ресурсов.

Кроме достижения природоохранных целей, мероприятия муниципальной программы направлены на решение социальных и экономических задач, что доказывает необходимость комплексного подхода в обеспечении процесса устойчивого развития Великого Новгорода.

2. Основные мероприятия, направленные на достижение

целей и задач муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы предусмотрено выполнение основных мероприятий:

организация благоустройства Великого Новгорода;

обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству;

организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Великого Новгорода;

осуществление отдельных государственных полномочий;

формирование современной городской среды;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=69078&dst=100124) Администрации Великого Новгорода от 15.05.2017 N 1938)

выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=71611&dst=100050) Администрации Великого Новгорода от 20.09.2017 N 4105)

3. Анализ рисков реализации муниципальной программы,

меры управления рисками

Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать операционный и финансовый риски.

Операционный риск включает в себя риски исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы. Недостаточная квалификация и недобросовестность исполнителя (соисполнителя) могут привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы. Операционный риск может быть оценен как умеренный.

Финансовый риск связан с повышением стоимости выполнения работ по содержанию объектов благоустройства, вызванным инфляционными процессами в экономике, сокращением объемов финансирования муниципальной программы из бюджета Великого Новгорода. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять, - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния объектов благоустройства Великого Новгорода и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

Устранению или минимизации указанных рисков будут способствовать:

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу;

обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений);

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию муниципальной программы;

организация эффективного межведомственного взаимодействия.

4. Механизм управления реализацией муниципальной программы

КУГДХ осуществляет:

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.03.2019 [N 1005](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82392&dst=100095), от 07.11.2022 [N 5321](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102962&dst=100056))

контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе ее реализации;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=69078&dst=100127) Администрации Великого Новгорода от 15.05.2017 N 1938)

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=110285&dst=100251) принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 N 4561.

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации Великого Новгорода, курирующим деятельность КУГДХ в соответствии с распределением должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Великого Новгорода между Мэром Великого Новгорода, первым заместителем Главы администрации Великого Новгород, заместителями Главы администрации Великого Новгород и управляющим делами Администрации Великого Новгорода.

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.03.2019 [N 1005](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82392&dst=100095), от 07.11.2022 [N 5321](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102962&dst=100056))

МКУ "Городское хозяйство", КСА, МКУ "УКС":

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 15.05.2017 [N 1938](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=69078&dst=100128), от 20.03.2019 [N 1005](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82392&dst=100096), от 07.11.2022 [N 5321](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102962&dst=100057))

участвуют в разработке и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=69078&dst=100130) Администрации Великого Новгорода от 15.05.2017 N 1938)

представляют в рамках своей компетенции предложения КУГДХ по корректировке муниципальной программы;

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 15.05.2017 [N 1938](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=69078&dst=100131), от 20.03.2019 [N 1005](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82392&dst=100099), от 07.11.2022 [N 5321](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102962&dst=100058))

представляют КУГДХ отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 15.05.2017 [N 1938](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=69078&dst=100132), от 20.03.2019 [N 1005](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82392&dst=100099), от 07.11.2022 [N 5321](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102962&dst=100058))

представляют КУГДХ информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 15.05.2017 [N 1938](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=69078&dst=100133), от 20.03.2019 [N 1005](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=82392&dst=100099), от 07.11.2022 [N 5321](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102962&dst=100058))

5. Перечень мероприятий муниципальной программы

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=109995&dst=100049) Администрации Великого Новгорода

от 23.01.2024 N 232)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Задача 1. Формирование благоприятной среды для проживания граждан на территории Великого Новгорода | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация благоустройства Великого Новгорода | КУГДХ, МКУ "Городское хозяйство" | 2017 - 2027 | 1.1.1,  1.1.3 - 1.1.8, 1.1.10 - 1.1.14 | бюджет Великого Новгорода | 204254,700 | 320529,300 | 241177,261 | 99131,900 | 112194,982 | 140964,307 | 295963,427 | 22020,851 | 265495,802 | 264707,612 | 156277,672 |
| областной бюджет | 57000,000 | - | 682,000 | 102103,172 | 31111,927 | 294587,302 | 249270,536 | 25402,990 | 9095,400 | 1095,400 | 1095,400 |
| федеральный бюджет | - | - | 297,000 | - | 6273,040 | 776,918 | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100050),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100079)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1. Содержание сетей уличного освещения, оплата потребленной электроэнергии, реализация мероприятий по энергосервису | КУГДХ | 2017 - 2027 | 1.1.1 | бюджет Великого Новгорода | 70566,100 | 68838,000 | 76975,300 | 74933,000 | 53569,779 | 52914,503 | 63757,852 | 66834,358 | 67368,400 | 69361,200 | 71035,200 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100050),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100089)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 2. Содержание объектов озеленения | КУГДХ, МКУ "Городское хозяйство" | 2017 - 2027 | 1.1.3 | бюджет Великого Новгорода | 8000,000 | 8000,000 | 8000,000 | 7751,100 | 13151,550 | 15988,707 | 17123,890 | 16000,000 | 16500,000 | 16000,000 | 16000,000 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100050),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100094)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие 3. Уборка территорий Великого Новгорода | МКУ "Городское хозяйство" | -"- | 1.1.10 | бюджет Великого Новгорода | 109225,600 | 205498,000 | 93541,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| субсидия Новгородской области | 57000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100058) Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 N 5356) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие 4. Содержание ливневой канализации | КУГДХ | 2017 - 2027 | 1.1.12 | бюджет Великого Новгорода | 1576,000 | 7000,000 | 7000,000 | 7000,000 | 30907,372 | 25974,164 | 58568,060 | 29536,168 | 38144,050 | 35517,750 | 40000,000 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100050),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100095)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Мероприятие 5. Строительство городского кладбища-парка, н.п. Ермолино Новгородского района (II очередь) | МКУ "Городское хозяйство" | 2017 - 2027 | 1.1.8 | бюджет Великого Новгорода | 4195,300 | 8347,600 | 18268,000 | 4800,000 | 7468,000 | 1658,077 | 164,380 | 2891,040 | 6085,700 | 6004,800 | 6004,800 |
| субсидия Новгородской области | - | - | 682,000 | 8000,000 | 8238,127 | 22168,249 | 11875,400 | 5856,191 | 8475,400 | 475,400 | 475,400 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100050),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100099)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Мероприятие 6. Прочие мероприятия по благоустройству территории Великого Новгорода | КУГДХ, МКУ "Городское хозяйство" | 2017 - 2027 | 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.11, 1.6.1 | бюджет Великого Новгорода | 2952,400 | 1086,800 | 9904,600 | 1866,200 | 4353,180 | 30166,608 | 129278,871 | 89207,472 | 74564,000 | 83719,962 | 26719,922 |
| областной бюджет | - | - | - | - | 22873,800 | 163570,103 | 198371,165 | 5298,097 | 620,000 | 620,000 | 620,000 |
| федеральный бюджет | - | - | 297,000 | - | 6273,040 | 776,919 | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обустройство и восстановление воинских захоронений (разработка ПСД, благоустройство воинских захоронений, установка мемориальных знаков, нанесение имен на мемориальные сооружения) | МКУ "Городское хозяйство" | 2021 - 2027 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 82,300 | 118,146 | - | - | 25,200 | 25,200 | 25,200 |
| областной бюджет | - | - | - | - | 1876,800 | 16292,860 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 6273,040 | 776,919 | - | - | - | - | - |
| средства субсидии бюджету Великого Новгорода на реализацию областного [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102898) от 2 сентября 2010 г. N 816-ОЗ "О статусе административного центра Новгородской области" | КУГДХ,  МКУ "Городское хозяйство" | 2021, 2022 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 1777,800 | 1167,661 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | 16000,000 | 115575,351 | - | - | - | - | - |
| прочие мероприятия по благоустройству территории Великого Новгорода |  | 2022 - 2027 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 28880,801 | 129278,871 | 89207,472 | 33301,500 | 26694,762 | 26694,722 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 31701,891 | 198371,165 | 5298,097 | 620,000 | 620,000 | 620,000 |
| обустройство квартала 200 мкр. Кречевицы | 2023 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| реализация мероприятий по разработке нового проекта о санитарной защитной зоне вокруг Западного кладбища | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| обустройство парковки у дома N 26 по улице Ломоносова |  | -"- | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| устройство парковки общего пользования вблизи ФГБУК "Новгородский государственный музей народного деревянного зодчества "Витославлицы" с организацией освещения |  | -"- | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| благоустройство территории Петровского кладбища (вокруг объекта "Часовня-усыпальница семьи Берг", 1880-е гг.) |  | 2025 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | 24927,900 | - | - |
| благоустройство территории, прилегающей к Ярославову Дворищу и древнему торгу |  | 2025, 2026 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | 16309,400 | 57000,000 | - |
| содержание комплексов, расположенных в парках, скверах и исторической части Великого Новгорода и обеспечивающих предоставление санитарно-гигиенических услуг |  | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| замена остановочных комплексов |  | 2022, 2023 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - <1> | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замена остановочных комплексов по ул. Людогоща, 4 |  | 2022 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - <1> | - | - | - | - | - |
| замена остановочных комплексов по ул. Фёдоровский Ручей, 4 |  | 2023 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| замена остановочных комплексов по ул. Фёдоровский Ручей, 15 |  | 2023 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (пп. 1.6 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100107) Администрации Великого Новгорода от 17.01.2025 N 90) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Мероприятие 7. Аренда земельного участка для беспрепятственного доступа жителей Великого Новгорода к жилому массиву | КУГДХ | 2017 | 1.1.10 | бюджет Великого Новгорода | 370,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100066) Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 N 5356) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Мероприятие 8. Исполнение судебных решений и оплата исполнительных листов | КУГДХ, МКУ "Городское хозяйство" | 2017 - 2027 | 1.1.13 | бюджет Великого Новгорода | 7369,300 | 21758,900 | 27488,161 | 2781,600 | 2745,101 | 5377,079 | 11062,963 | 5568,000 | 5500,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100050),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100428)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Мероприятие 9. Проведение комплекса мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Великого Новгорода | КУГДХ | 2020 | 1.1.14 | областной бюджет | - | - | - | 94103,172 | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100070) Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 N 5356) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Мероприятие 10. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения на территории городского округа Великий Новгород в рамках ПРП "Наш выбор" посредством реализации местных инициатив | КУГДХ,  МКУ "Городское хозяйство" | 2022 - 2026 | 1.4.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 6420,487 | 3883,731 | 6601,956 | 5000,000 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 8000,000 | 6000,000 | 10000,000 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Благоустройство сквера Мирный в парковой зоне у дома N 25, корп. 1, по просп. Мира" |  | 2022 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1505,022 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - | - | - |
| "Благоустройство сквера Мужества по адресу: Великий Новгород, ул. Павла Левитта" |  | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 2062,206 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - | - | - |
| "Благоустройство территории в центре микрорайона Кречевицы, у памятника самолету ИЛ-28" |  | 2022 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1450,259 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - | - | - |
| "Благоустройство сквера по адресу: Великий Новгород, наб. р. Гзень (1 этап - модернизация освещения на территории сквера)" |  | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1403,000 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - | - | - |
| "Благоустройство сквера в микрорайоне "Ивушки", за домом N 9 по ул. Якова Павлова (1 этап)" |  | 2023 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 1270,467 | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - | - |
| "Благоустройство сквера Мужества (2 этап)" | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 1156,200 | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - | - |
| "Благоустройство парка Архиерейская мыза" |  | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 1457,064 | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - | - |
| "Благоустройство сквера Минутка (1 этап)" |  | 2024 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | 1383,187 | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - |
| "Благоустройство сквера в микрорайоне "Ивушки", за домом N 9 по ул. Якова Павлова (2 этап)" |  | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | 1295,313 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - |
| "Благоустройство парка Архиерейская мыза (2 этап)" |  | 2024 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | 1238,370 | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - |
| "Благоустройство сквера Солнечный (1 этап)" |  | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | 1245,020 | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - |
| "Благоустройство территории МАОУ "СОШ 13" "Классик-парк "Школьно!" (2 этап)" |  | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | 1440,066 | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - |
| "Благоустройство сквера в микрорайоне "Ивушки", за домом N 9 по ул. Якова Павлова (3 этап)" |  | 2025 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,000 | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Благоустройство сквера Минутка (2 этап)" |  | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,000 | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Благоустройство спортивной площадки по адресу: ул. Попова, д. 15, корп. 1" |  | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,000 | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Благоустройство спортивной площадки "Импульс" на территории МАОУ "СОШ N 23" |  | 2025 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,000 | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Благоустройство общественной территории за домом N 88 по Большой Санкт-Петербургской ул. (Колмово)" |  | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,000 | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (пп. 1.10 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100431) Администрации Великого Новгорода от 17.01.2025 N 90) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Мероприятие 11. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий в рамках ПРП "Наш выбор" | КО | 2022, 2023 | 1.4.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1416,202 | 3126,031 | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 2000,000 | 4000,000 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Общее благоустройство территории МАОУ "СОШ 18" по ул. Ломоносова, д. 7а (1 этап - обустройство спортивной площадки для игровых видов спорта)" |  | 2022 |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1416,202 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - | - | - |
| "Спорт для всех!" (благоустройство территории МАОУ "СОШ 18") |  | 2023 |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 1874,731 | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - | - |
| "Классик-парк "Школьно!" (благоустройство территории МАОУ "СОШ 13") |  | 2023 |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 1251,300 | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100074) Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 N 5356) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Мероприятие 12.  Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и устройству (монтажу) архитектурного освещения объектов в Великом Новгороде:  мост Александра Невского; пешеходный мост через р. Волхов; Ильина ул., от р. Волхов до Большой Московской ул.; сквер Воинской славы; Вокзальная площадь, Воскресенский бульвар; площадь Победы - Софийская; Аркада Гостиного двора; Мемориальный комплекс "Монумент Победы" | КСА, МКУ "УКС" | 2022, 2023 | 1.1.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1048,480 | 141,350 | 260,365 | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 98848,950 | 25162,186 | 1545,449 | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100076),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100921)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Мероприятие 13.  Выполнение работ по благоустройству территории набережной Александра Невского (участок от моста Александра Невского до церкви Бориса и Глеба на Торговой стороне) и Ильина ул. (участок от Большой Московской ул. до церкви Спаса Преображения на Торговой стороне) в Великом Новгороде | КСА, МКУ "УКС", КУГДХ | 2023 | 1.1.1. | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 3861,785 | 2703,249 | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100078),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100926)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | Мероприятие 14. Выполнение работ по ремонту сети наружного освещения площади Победы - Софийской в Великом Новгороде | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 8058,600 | 4805,698 | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100078),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100928)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | Мероприятие 15. Разработка раздела сохранности к проекту скульптурной композиции "Героям земли Новгородской", благоустройство сквера Воинской Славы в Великом Новгороде с устройством основания скульптурной композиции "Героям земли Новгородской" | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 797,700 | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100078) Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 N 5356) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | Мероприятие 16. Благоустройство территории общего пользования, расположенной в специальной исторической зоне Великого Новгорода | КУГДХ | 2025, 2026 | 1.1.15 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - |  | 50477,700 | 50477,600 | - |
| субсидия Новгородской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (пп. 1.16 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100930) Администрации Великого Новгорода от 17.01.2025  N 90) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | Мероприятие 17. Лабораторные испытания партии тротуарной плитки "Урбан" (600 x 300 x 80) Color Max черно-бело-желтый на объекте: Софийская набережная реки Волхов (участок от моста Александра Невского до гостиницы "Интурист"), Великий Новгород | КСА, МКУ "УКС" | 2024 | 1.1.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | 85,000 | - | - | - |
| субсидия Новгородской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (пп. 1.17 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=100976) Администрации Великого Новгорода от 17.01.2025  N 90) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Мероприятие 18. Благоустройство сквера Воинской Славы в Великом Новгороде (замена тротуарной плитки) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | 2230,793 | - | - | - |
| субсидия Новгородской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (пп. 1.18 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=101005) Администрации Великого Новгорода от 17.01.2025  N 90) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству | КУГДХ, МКУ "Городское хозяйство" | 2017 - 2027 | 1.1.1 - 1.1.13 | бюджет Великого Новгорода | 63866,900 | 63397,521 | 104119,030 | 122747,100 | 132673,172 | 184656,953 | 253427,864 | 299669,466 | 312691,098 | 316078,200 | 316218,600 |
| субсидия Новгородской области | 950,400 | 957,200 | 973,500 | 1223,800 | 3026,400 | 3622,211 | 1233,700 | 1639,600 | 1694,400 | 1694,400 | 1694,400 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100050),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=101034)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности КУГДХ | КУГДХ | 2017 - 2027 | -"- | бюджет Великого Новгорода | 11593,800 | 13152,521 | 16365,500 | 17880,500 | 18595,925 | 20628,064 | 26174,650 | 38074,925 | 39935,800 | 41219,100 | 41219,100 |
| субсидия Новгородской области | 950,400 | 957,200 | 973,500 | 1026,400 | 1026,400 | 2520,611 | 1233,700 | 1639,600 | 1406,300 | 1406,300 | 1406,300 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100050),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=101041)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Мероприятие 2. Предоставление субсидии из бюджета Великого Новгорода МКУ "Городское хозяйство" | МКУ "Городское хозяйство" | 2017 - 2027 | -"- | бюджет Великого Новгорода | 49153,000 | 46983,300 <2> | 84458,930 | 101111,600 | 109997,968 | 156686,891 | 219411,283 | 247765,902 | 260695,698 | 262406,100 | 262542,900 |
| субсидия Новгородской области | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - | 288,100 | 288,100 | 288,100 |
| в том числе средства субсидии бюджету Великого Новгорода на реализацию областного [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=102898) от 2 сентября 2010 г. N 816-ОЗ "О статусе административного центра Новгородской области" |  | 2021 | 1.1.10 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 222,000 | - | - | - | - | - | - |
| субсидия Новгородской области | - | - | - | - | 2000,000 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100050),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=101047)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Мероприятие 3. Обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба по вопросам похоронного дела" | КУГДХ | 2017 - 2027 | 1.1.1 - 1.1.4, 1.1.8 - 1.1.13 | бюджет Великого Новгорода | 3120,100 | 3261,700 | 3294,600 | 3755,000 | 4079,278 | 7341,998 | 7841,931 | 6146,000 | 6302,400 | 6503,500 | 6506,100 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100050),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=101055)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Мероприятие 4. Расходы на организацию работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | МКУ "Городское хозяйство" | 2020 | 1.1.10 | областной бюджет | - | - | - | 197,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100087) Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 N 5356) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Мероприятие 5. Расходы на организацию работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики | -"- | 2022 | -"- | областной бюджет | - | - | - | - | - | 1101,550 | - | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100087) Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 N 5356) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Мероприятие 6. Обеспечение деятельности учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства - МБУ "Теплоэнерго" | МБУ "Теплоэнерго" | 2024 - 2027 | 1.1.12 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | 7682,639 | 5757,200 | 5949,500 | 5950,500 |
| субсидия Новгородской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (пп. 2.6 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=101060) Администрации Великого Новгорода от 17.01.2025  N 90) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Улучшение экологической обстановки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа | КУГДХ, предприятие коммунального хозяйства | 2017 - 2027 | 1.2.1 - 1.2.5 | бюджет Великого Новгорода | 528,000 | 570,000 | 570,000 | 310,400 | 321,358 | 3031,889 | 3140,434 | 436,999 | 1570,000 | 1570,000 | 1570,000 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 8588,217 | 6661,470 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 502274,226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100050),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=101107)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие 1. Реализация мероприятий по охране окружающей среды | КУГДХ | 2017 - 2027 | 1.2.1 - 1.2.3 | бюджет Великого Новгорода | 528,000 | 570,000 | 570,000 | 310,400 | 321,358 | 340,067 | 285,510 | 159,999 | 570,000 | 570,000 | 570,000 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100050),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=101110)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Мероприятие 2. Проектирование и строительство второй очереди полигона твердых бытовых отходов Великого Новгорода, в том числе первого этапа второй очереди полигона твердых бытовых отходов | предприятие коммунального хозяйства | 2017 | 1.2.4 | внебюджетные средства | 502274,226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100092) Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 N 5356) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Мероприятие 3. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по накоплению (в том числе по раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов в части создания и (или) обустройства контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (сверх уровня, предусмотренного областным бюджетом) | КУГДХ, предприятие коммунального хозяйства | 2022,  2023 | 1.2.5 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 2691,822 | 2854,925 | 277,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 8588,217 | 6661,470 | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100094),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=101111)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 4. Осуществление отдельных государственных полномочий | КУГДХ | 2017 - 2027 | 1.3.1 | субсидия Новгородской области | 2440,000 | 1566,400 | 1726,600 | 1402,500 | 1238,300 | 1272,600 | 2391,660 | 1248,700 | 1305,000 | 1305,000 | 1305,000 |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 455,000 | 944,806 | 548,700 | 622,100 | 622,100 | 622,100 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100050),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=101116)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие 1. Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию животных без владельцев, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова животных без владельцев, транспортировки отловленных животных без владельцев | -"- | 2017 - 2027 | -"- | субвенция Новгородской области | 2440,000 | 1566,400 | 1726,600 | 1402,500 | 1238,300 | 1272,600 | 1835,860 | 1248,700 | 1305,000 | 1305,000 | 1305,000 |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 455,000 | 944,806 | 548,700 | 622,100 | 622,100 | 622,100 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100050),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=101124)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Мероприятие 2. Осуществление отдельных государственных полномочий в области увековечивания памяти погибших при защите отечества | КУГДХ | 2017 - 2027 | 1.3.1 | субвенция Новгородской области | - | - | - | - | - | - | 555,800 | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100050) Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 N 5356) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 4. Формирование современной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 5.  Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования | КСА, МКУ "УКС", МКУ "Городское хозяйство" | 2017 | 1.4.1, 1.4.2 | бюджет Великого Новгорода | 1494,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 11407,133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 19422,8193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100100) Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 N 5356) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Мероприятие 1. Благоустройство территорий общего пользования | КСА, МКУ "УКС", МКУ "Городское хозяйство" | 2017 | 1.4.1 | бюджет Великого Новгорода | 1400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 9829,415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 16736,461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:  благоустройство территории (сквера) между домом N 3 по Андреевской ул. и домом N 15 по ул. Фёдоровский Ручей |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | 20,849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 152,249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 236,689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| поставка и монтаж малых архитектурных форм с благоустройством прилегающей территории, расположенной в микрорайоне Луговом (территория искусственного водоема) в Великом Новгороде |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | 263,281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1842,967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 3159,372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| поставка и монтаж малых форм с благоустройством прилегающей территории, расположенной между ул. Коровникова и р. Веряжа в Западном микрорайоне города |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | 504,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3542,449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 6032,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| поставка и монтаж оборудования спортивных площадок с благоустройством прилегающей территории в парке Юности |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | 611,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4291,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 7308,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100102) Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 N 5356) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Мероприятие 2. Обустройство городских парков | КСА, МКУ "УКС", МКУ "Городское хозяйство" | 2017 | 1.4.2 | бюджет Великого Новгорода | 94,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1577,718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 2686,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе поставка и монтаж малых архитектурных форм с благоустройством прилегающей территории в парке Юности |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | 94,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1577,718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 2686,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100104) Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 N 5356) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 5. Организация мероприятий по текущему ремонту зданий и сооружений муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 6. Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений муниципальной собственности | МКУ "Городское хозяйство" | 2019, 2020, 2023 | 1.5.1 | областной бюджет | - | - | 1058,000 | 466,400 | - | - | 38002,624 | - | - | - | - |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 5603,684 | 1556,211 | 1860,000 | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100106),  от 17.01.2025 [N 90](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=101132)) | | | | | | | | | | | | | | | | |

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100051) Администрации Великого Новгорода от 17.12.2024 N 5356)

--------------------------------

<1> Реализация мероприятий запланирована на 2022, 2023 годы, объем финансирования будет определен после разработки сметной документации в год реализации мероприятия.

<2> В том числе кредитная задолженность за 2017 год в сумме 394,3 тыс. рублей.

Условные сокращения, используемые в муниципальной программе:

ПСД - проектно-сметная документация;

МАОУ "СОШ 13" - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 13 с углубленным изучением предметов";

МАОУ "СОШ 18" - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 18";

ПРП "Наш выбор - приоритетный региональный проект "Наш выбор";

МБУ "Теплоэнерго" - муниципальное бюджетное учреждение Великого Новгорода "Теплоэнерго".

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=115180&dst=101137) Администрации Великого Новгорода от 17.01.2025 N 90)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в сфере реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальные услуги не оказываются, муниципальное задание не формируется | | | | | | | | | | | | | | |

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 20.09.2021 [N 5024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=96406&dst=100105), от 08.11.2022 [N 5351](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=103001&dst=100142), от 07.09.2023 [N 4390](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=107792&dst=100167), от 17.12.2024 [N 5356](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=114734&dst=100108))