Замечания и (или) предложения на проект постановления Администрации Великого Новгорода «Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода " Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде" на 2017 - 2026 годы направлять в срок с 22.11. 2023 года по 08.12. 2023 года на электронный адрес: gsu@adm.nov.ru

**Новгородская область**

**Администрация Великого Новгорода**

**Новгородской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |
| --- |
| **Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде" на 2017 - 2026 годы** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 № 4561, Перечнем муниципальных программ Великого Новгорода, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 25.10.2013
№ 5530, Администрация Великого Новгорода **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде"
на 2017 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.12.2017 № 5806 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 10.05.2018 № 2062, от 31.07.2018 № 3403, от 29.11.2018
№ 5375, от 25.02.2019 № 690, от 09.07.2019 № 2780, от 13.01.2020 № 38,
от 31.03.2020 № 1195, от 29.05.2020 № 1902, от 30.03.2021 № 1769, от 27.09.2021
№ 5153, от 15.02.2022 № 625, от 27.09.2022 № 4522, от 28.09.2022 № 4554,
от 07.12.2022 № 5959, от 30.03.2023 № 1444, от 28.09.2023 № 4724, от 29.09.2023 № 4746).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород", официальном сетевом издании "Интернет-газета "Новгород" и разместить на официальных сайтах Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Проект подготовил и завизировал:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комитета по управлениюгородским и дорожным хозяйством Администрации ВеликогоНовгорода | М.В. Иванова |

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Улучшение жилищных условий**

**граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде" на 2017 - 2026 годы**

1. В Паспорте муниципальной программы:

1.1. позицию «Участники муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода «Теплоэнерго» (далее – МУП «Теплоэнерго»);

1.2. позицию «Подпрограммы муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

 «Развитие инфраструктуры теплоснабжения Великого Новгорода»;

1.4. позицию «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» дополнить строками 1.3, 1.3.1-1.3.4 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3. | Задача 3. Развитие систем централизованного теплоснабжения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них |
| 1.3.1. | Показатель 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях (шт./год) |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Показатель 2. Количество прекращений подачи теп-ловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (шт./год) |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | Показатель 3. Повреждения в магистральных тепловых сетях (км/год) |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 | 1,11 | 1,10 |
| 1.3.4. | Показатель 4. Повреждения в распределительных сетях систем отопления (км/год) |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 | 1,11 | 1,10 |

1.5. в позиции "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" строки "2023", "2024", "2025", "2026» и "Всего" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "2023 | - | 148 398,322 | 31 933,000 | - | 180 331,322 |
| 2024 | - | - | 54 124,303 | - | 54 124,303 |
| 2025 | - | - | 70 860,008 | - | 70 860,008 |
| 2026 | - | - | 70 000,000 | - | 70 000,000 |
| Всего | 424 535,058 | 334 531,722 | 331 368,356 | - | 1 090 435,136"; |

 |

2. Раздел 2 «Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач муниципальной программы» дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них»;

3. Раздел 5 «Перечень мероприятий муниципальной программы» дополнить строками 4, 4.1 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.  | Задача. Развитие систем централизованного теплоснабжения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Развитие инфраструктуры теплоснабжения Великого Новгорода» | КУГДХ, МУП «Теплоэнерго» | 2024-2026 | 1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4 | бюджет Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  | 40 546,403 | 70 000,008 | 70 000,000»; |

4. В подпрограмме "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода":

4.1. В Паспорте подпрограммы в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" строки "2023", "2024" и "Всего" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "2023 | - | 148 398,322 | 31 073,000 | - | 179 471,322 |
| 2024 | - | - | 12 717,900 | - | 12 717,900"; |
| "Всего | 424 535,058 | 334 531,722 | 139 604,681 | - | 898 671,461"; |

4.2. В разделе "Перечень мероприятий подпрограммы":

пункты 1.13 – 1.16 подраздела 1 – исключить;

подраздел 1 дополнить пунктом 1.17 следующего содержания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "1.17. | Мероприятие 13. Реа-лизация мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения для льготных категорий граждан в мкр. Кречевицы, квартал 200 города | КУГДХ,МУП "Нов-город-ский водо-канал" | 2024 | 1.2 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | 6280,000 | - | - |

5. Муниципальную программу дополнить подпрограммой «Развитие инфраструктуры теплоснабжения Великого Новгорода».

**Подпрограмма**

**«Развитие инфраструктуры теплоснабжения Великого Новгорода»**

Исполнители комитет по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации

подпрограммы Великого Новгорода (далее - КУГДХ);

 муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода

 "Теплоэнерго" (далее – МУП «Теплоэнерго)

Задачи и целевые показатели

подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 3. Развитие систем централизованного теплоснабжения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них |
| 1.1. | Показатель 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях (шт./год) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Показатель 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (шт./год) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Показатель 3. Повреждения в магистральных тепловых сетях (км/год) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 | 1,11 | 1,10 |
| 1.4. | Показатель 4. Повреждения в распределительных сетях систем отопления (км/год) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 | 1,11 | 1,10 |

Сроки реализации подпрограммы 2024-2026 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования (\*) |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Великого Новгорода | внебюджетные средства | всего |
| 2024 | - | - | 40 546,403 | - | 40 546,403 |
| 2025 | - | - | 70 000,008 | - | 70 000,008 |
| 2026 | - | - | 70 000,000 | - | 70 000,000 |
| Всего | - | - | 180 546,411 | - | 180 546,411 |

--------------------------------

 (\*) Подлежит корректировке в зависимости от объема

 средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на

 очередной финансовый год на финансирование муниципальной

 программы.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

 снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

 улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

 снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

 повышение удовлетворенности населения Великого Новгорода уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (\*) тыс.рублей |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Задача. Развитие систем централизованного теплоснабжения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них |
| 1. | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них |
| 1.1. | Мероприятие 1. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 630 мм(бесканальных): ул. Кочетова, д. 22 - ул. Кочетова, д. 24 (котельная № 71) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2024 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | 15008,6432 | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 2. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 530 мм (бесканальных): ул. Кочетова, д. 24 (котельная № 71) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2024 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | 5696,20918 | - | - |
| 1.3. | Мероприятие 3. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 219 мм (в каналах): ул. Яковлева, д. 1/12 – Великая ул., д. 10 (котельная № 13) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2024 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | 4249,14234 | - | - |
| 1.4. | Мероприятие 4. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 159 мм (в каналах): Великая ул., д. 10 – Великая ул., д. 8 (котельная № 13) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2024 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | 5511,95409 | - | - |
| 1.5. | Мероприятие 5. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 273 мм (бесканальных): Б. Конюшенная ул., д. 4 (котельная № 5) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2024 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | 1477,53081 | - | - |
| 1.6. | Мероприятие 6. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 159 мм (бесканальных): Парковая ул., д. 11 (котельная № 43) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2024 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | 2213,57975 | - | - |
| 1.7. | Мероприятие 7. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 108 мм (в каналах): Чудовская ул., д. 7 (котельная № 34) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2024 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | 2896,48068 | - | - |
| 1.8. | Мероприятие 8. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 57 мм (бесканальных): Промышленная ул., д. 6а – Сенная ул., д. 21/2 (котельная № 18) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2024 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | 1800,51368 | - | - |
| 1.9. | Мероприятие 9. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 108 мм (в каналах): мкр. Кречевицы (котельная № 33) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2024 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | 1692,34939 | - | - |
| 1.10. | Мероприятие 10. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 76 мм (в каналах): Новгородская ул., д. 10 – Новгородская ул., д. 14, корп. 2 (котельная № 24) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2025 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | 478,09125 | - |
| 1.11. | Мероприятие 11. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 57 мм (в каналах): Новгородская ул., д. 10 – Новгородская ул., д. 14, корп. 2 (котельная № 24) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2025 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | 324,14981 | - |
| 1.12. | Мероприятие 12. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 273 мм (бесканальных): ул. Державина, д. 1 – Большая Московская ул., д. 67 (котельная № 44) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2025 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | 33474,09009 | - |
| 1.13. | Мероприятие 13. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 150 мм (бесканальных): Большая Московская ул., д. 114 (котельная № 49) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2025 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | 3614,94184 | - |
| 1.14. | Мероприятие 14. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 100 мм (бесканальных): Большая Московская ул., д. 114 (котельная № 49) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2025 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | 2159,679 | - |
| 1.15. | Мероприятие 15. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 219 мм (в каналах): мкр. Кречевицы (котельная № 33) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2025 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | 11937,2207 | - |
| 1.16. | Мероприятие 16. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 219 мм (в каналах): Новгородская ул., д. 10 (котельная № 24) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2025 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | 5221,24857 | - |
| 1.17. | Мероприятие 17. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 133 мм (в каналах): Новгородская ул., д. 10 (котельная № 24) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2025 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | 2412,61184 | - |
| 1.18. | Мероприятие 18. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 89 мм (в каналах): Новгородская ул., д. 10 (котельная № 24) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2025 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | 4303,67926 | - |
| 1.19. | Мероприятие 19. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 219 мм (в каналах): Новгородская ул., д. 14 (котельная № 24) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2026 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9000,5 |
| 1.20. | Мероприятие 20. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 108 мм (в каналах): Новгородская ул., д. 14 (котельная № 24) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2026 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2651,6 |
| 1.20. | Мероприятие 20. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 76 мм (в каналах): Новгородская ул., д. 14 (котельная № 24) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2026 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3326,5 |
| 1.21. | Мероприятие 21. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 219 мм (бесканальных): Керамическая ул., д. 2 – Новгородская ул., д. 14 (котельная № 24) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2026 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10465,0 |
| 1.22. | Мероприятие 22. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 159 мм (бесканальных): Керамическая ул., д. 2 – Новгородская ул., д. 14 (котельная № 24) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2026 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500,6 |
| 1.23. | Мероприятие 23. Реконструкция сетей теплоснабжения диаметром 108 мм (бесканальных): Керамическая ул., д. 2 – Новгородская ул., д. 14 (котельная № 24) | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго" | 2026 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5650,56 |
| 1.24. | Мероприятие 24.Реконструкция объектов теплоснабжения | КУГДХ,МУП "Теплоэнерго | 2026 | 1.1, 1.2,1.3,1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30405,24 |

 (\*) Подлежит корректировке в зависимости от объема

 средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на

 очередной финансовый год на финансирование муниципальной

 программы.

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**в сфере реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальные услуги не оказываются, муниципальное задание не формируется |