Замечания и (или) предложения на проект постановления Администрации Великого Новгорода «Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=5C9B1C16E67EA5F2DF7E91CD572AA2446948B2D2B8CFAC0DC7A3D51F1E4C4EE055987C092BA5B49E31991F123D6BBD2B7A6849B86AF11990077DC2UBz3M) Великого Новгорода "Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2025 годах" направлять в срок с 13 декабря 2023 года по 25 декабря 2023 года на электронный адрес: ijs@adm.nov.ru

Внесено Администрацией Великого Новгорода

*Проект №* 20105788

Российская Федерация

Администрация Великого Новгорода

Новгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |
| --- |
| Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Благоустройство Великого Новгорода на 2017 - 2025 годы" |

Администрация Великого Новгорода **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2025 годах", утвержденную постановлением Администрации Великого Новгорода от 05.12.2016 № 5600 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 15.05.2017 № 1938, от 20.09.2017 № 4105, от 27.03.2018 № 1275,   
от 26.07.2018 № 3257, от 19.11.2018 № 5179, от 20.03.2019 № 1005, от 17.06.2019   
№ 2437, от 13.09.2019 № 3838, от 08.04.2020 № 1328, от 03.08.2020 № 2779,   
от 23.03.2021 № 1619, от 20.09.2021 № 5024, от 01.04.2022 № 1374, от 07.11.2022   
№ 5321, от 08.11.2022 № 5351, от 10.01.2023 № 32, от 13.02.2023 № 621, от 12.05.2023 № 2240, 07.09.2023 № 4390).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород", официальном сетевом издании "Интернет-газета "Новгород" и разместить на официальных сайтах Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

Проект подготовил и завизировал:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комитета по управлению городским и дорожным хозяйством  Администрации Великого Новгорода | А.А. Тейдер |

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета

правового обеспечения  
Администрации Великого Новгорода В.Ф. Скиданова

Председатель комитета финансов

Администрации Великого Новгорода Е.А. Медеева

Заместитель Главы

Администрации Великого Новгорода С.М. Пенязь

Председатель комитета организационной работы и

делопроизводства  
Администрации Великого Новгорода М.А. Азнаурова

Председатель экономического

развития и инвестиций   
Администрации Великого Новгорода Д.А. Гугнин

Начальник управления по работе со

средствами массовой информации  
Администрации Великого Новгорода В.В. Анисимов

Заместитель председателя комитета

по строительству и архитектуре   
Администрации Великого Новгорода Р.П. Баранов

Председатель комитета

культуры Администрации Великого Новгорода К.В. Хиврич

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Великого Новгорода

от . .2023 №

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода  
"Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2025 годах"**

1. В Паспорте муниципальной программы в позиции "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" строки "2023", "2024", 2025 и "Всего" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | 475 608,28 | 27 377,48 |  |  | 502 985,76 |
| 2024 | 393 771,79 | 9 911,60 |  |  | 403683,39 |
| 2025 | 366 794,61 | 3 197,30 |  |  | 369 991,91 |
| Всего | 3121313,472 | 847125,4201 | 26769,77813 | 502274,226 | 4497482,896 |

2. Раздел 5 "Перечень мероприятий муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель мероприя-тия | Срок реализа-ции (годы) | Целе-вой пока-затель | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. Формирование благоприятной среды для проживания граждан на территории Великого Новгорода | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация благоустройства Великого Новгорода | КУГДХ,  МКУ "Го-родское хозяйство" | 2017 - 2025 | 1.1.1, 1.1.3,- 1.1.8, 1.1.10- 1.1.14 | бюджет Великого Новгорода | 204 254,700 | 320 529,300 | 241 177,261 | 99 131,900 | 112 194,982 | 140 964,307 | 254 031,27 | 164 146,59 | 132 307,51 |
| областной бюджет | 57 000,000 | - | 682,000 | 102 103,17216 | 31 111,927 | 294 587,302 | 24 105,42 | 8 475,4 | 475,4 |
| федеральный бюджет | - | - | 297,000 | - | 6 273,040 | 776,918 | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие 1. Содержа-ние сетей уличного осве-щения, оплата потреблен-ной электроэнергии, реали-зация мероприятий по энергосервису | КУГДХ | 2017 - 2025 | 1.1.1 | бюджет Великого Новгорода | 70 566,100 | 68 838,000 | 76 975,300 | 74 933,000 | 53 569,779 | 52 914,503 | 63 757,852 | 62 112,300 | 66992,400 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Содержа-ние объектов озеленения | КУГДХ, МКУ "Го-родское хозяйство" | 2017 - 2025 | 1.1.3 | бюджет Великого Новгорода | 8 000,000 | 8 000,000 | 8 000,000 | 7 751,100 | 13 151,550 | 15 988,707 | 17 123,890 | 16 000,000 | 16 000,000 |
| 1.3. | Мероприятие 3. Уборка территорий Великого Нов-города | МКУ "Го-родское хозяйство" | 2017-2019 | 1.1.10 | бюджет Великого Новгорода | 109 225,600 | 205 498,000 | 93 541,200 | - | - | - | - | - | - |
| субсидия Новгородской области | 57 000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятие 4. Содержа-ние ливневой канализации | КУГДХ | 2017 - 2025 | 1.1.12 | бюджет Великого Новгорода | 1 576,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | 30 907,372 | 25 974,164 | 58 568,060 | 30252,900 | 40 000,000 |
| 1.5. | Мероприятие 5. Строи-тельство городского клад-бища парка, н.п. Ермолино Новгородского района | МКУ "Го-родское хозяйство" | 2017 - 2025 | 1.1.8 | бюджет Великого Новгорода | 4 195,300 | 8 347,600 | 18 268,000 | 4 800,000 | 7 468,000 | 1658,077 | 10004,800 | 5 914,42159 | 5 995,212 |
| субсидия Новгород-ской области | - | - | 682,000 | 8 000,000 | 8 238,127 | 22168,249 | 8475,400 | 8 475,400 | 475,400 |
| 1.6. | Мероприятие 6. Прочие мероприятия по благоуст-ройству территории Великого Новгорода  в том числе: | КУГДХ, МКУ "Го-родское хозяйство" | 2017 - 2025 | 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.11,  1.6.1. | бюджет Великого Новгорода | 2 952,400 | 1 086,800 | 9 904,600 | 1 866,200 | 4 353,180 | 30 166,608 | 70 605,199 | 2 319,900 | 2 319,900 |
| областной бюджет | - | - | - | - | 22 873,800 | 163 570,103 | - | - | - |
| федераль-ный бюджет | - | - | 297,000 | - | 6 273,040 | 776,919 | - | - | - |
| обустройство и восста-новление воинских захо-ронений (разработка ПСД, благоустройство воинских захоронений, установка мемориальных знаков, на-несение имен на мемо-риальные сооружения | МКУ "Го-родское хозяйство" |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 82,300 | 118,146 | 7 226,900 | 25,200 | 25,200 |
| областной бюджет | - | - | - | - | 1 876,800 | 16 292,860 | - | - | - |
| федераль-ный бюджет | - | - | - | - | 6 273,040 | 776,919 | - | - | - |
| средства субсидии бюд-жету Великого Новгорода на реализацию областного закона от 2 сентября  2010 г. № 816-ОЗ "О ста- тусе административного центра Новгородской об-ласти" | КУГДХ  МКУ "Го-родское хозяйство" |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 1 777,800 | 1 167,661 | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | 16 000,000 | 115 575,351 | - | - |  |
| прочие мероприятия по благоустройству территории Великого Новгорода |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 28 880,801 | 63 378,299 | 2 294,700 | 2 294,700 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 31 701,891 | - | - | - |
| в том числе:  замена остановочных комплексов по ул. Людогоща, 4 |  | 2022-2023 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - <1> | - <1> | - | - |
|  | замена остановочных комплексов по ул. Фёдоровский Ручей, 4 |  | 2023 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - <1> | - | - |
|  | замена остановочных комплексов по ул. Фёдоровский Ручей, 15 |  | 2023 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - <1> | - | - |
| обустройство квартала 200 мкр. Кречевицы | 2023 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 420,000 | - | - |
| реализация мероприятий по разработке нового проекта о санитарной защитной зоны вокруг западного кладбища | 2023 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 91,299 | - | - |
| 1.7. | Мероприятие 7. Аренда земельного участка для беспрепятственного доступа жителей Великого Новгорода к жилому массиву | КУГДХ | 2017 | 1.1.10 | бюджет Великого Новгорода | 370,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Мероприятие 8. Исполне-ние судебных решений и оплата исполнительных листов | КУГДХ МКУ "Го-родское хозяйство" | 2017 - 2025 | 1.1.13 | бюджет Великого Новгорода | 7 369,300 | 21 758,900 | 27 488,161 | 2 781,600 | 2 745,101 | 5 377,079 | 11 062,963 | 5 200,00 | 1 000,000 |
| 1.9. | Мероприятие 9. Прове-дение комплекса меро-приятий, направленных на социально-экономическое развитие Великого Нов-города | КУГДХ | 2020 | 1.1.14 | областной бюджет | - | - | - | 94 103,17216 | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Мероприятие 10. Создание условий для массового отдыха жителей и орга-низация обустройства мест массового отдыха насе-ления на территории го-родского округа Великий Новгород  в том числе: | КУГДХ | 2022-2024 | 1.4.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 6 420,487 | 3 000,000 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 8 000,000 | - | - | - |
| "Б[лагоустройство сквера Мирный в парковой зоне у дома № 25, корп. 1, по  просп. Мира](https://xn--90ab1bi6c.xn--h1ahj0a.xn--p1ai/zayavka/?id=5180)" |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1 505,022 | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - | - |
| "Благоустройство сквера Мужества по адресу: Вели-кий Новгород, ул. Павла Левитта" |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 2 062,206 | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - | - |
| "Благоустройство терри-тории в центре микрорай-она Кречевицы, у памят-ника самолету ИЛ-28" |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1 450,259 | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - | - |
| "Благоустройство сквера по адресу: Великий Новго-род, наб. р. Гзень (1 этап - модернизация освещения на территории сквера)" |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1 403,000 | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - | - |
|  | "Благоустройство сквера в микрорайоне "Ивушки", за домом № 9 по ул. Якова Павлова (1 этап)" |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 1 000,000 | - | - |
|  | "Благоустройство сквера Мужества (2 этап)" |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 1 000,000 | - | - |
|  | "Благоустройство парка Архиерейская мыза"  «Благоустройство сквера Минутка» (1 этап)  «Благоустройство сквера в микрорайоне «Ивушки» за домом № 9 по улице Я. Павлова )2 этап)  «Благоустройство парка Архиерейская мыза» (2 этап)  «Боагоустройство сквера Солнечный» (1 этап)  Благоустройство территории МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов» «Классик-парк «Школьно!» (2 этап)  Благоустройство сквера Профсоюзов  благоустройство сквера Печати |  |  |  | бюджет Великого Новгорода  бюджет Великого Новгорода  бюджет Великого Новгорода  бюджет Великого Новгорода  бюджет Великого Новгорода  бюджет Великого Новгорода  областной бюджет | -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  - | 1 000,000  -  -  -  -  -  3 823,58959 | -  1000,000  1000,000  1000,000  1000,000  1000,000  37 347,07041 | -  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 |
| 1.11. | Мероприятие 11. Обеспе-чение содержания зданий и сооружений муниципаль-ных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий  в том числе: | КО | 2022-2023 | 1.4.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1 416,202 | 2 000,000 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - | - |
| "Общее благоустройство территории МАОУ  "СОШ 18" по ул. Ломо-носова, д. 7а (1 этап - обустройство спортивной площадки для игровых видов спорта)" | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1 416,202 | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - | - |
| "Спорт для всех!" (благоустройство террито-рии МАОУ "СОШ 18") | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 1 000,000 | - | - |
| "Классик-парк "Школьно!" (благоустройство тер-ритории МАОУ "СОШ 13") | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 1 000,000 | - | - |
| 1.12. | Мероприятие 12. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и устройству (монтажу) архитектурного освещения объектов в Великом Новгороде:  мост Александра Невского;  пешеходный мост через р. Волхов;  Ильина ул., от р. Волхов до Большой Московской ул.;  сквер Воинской славы;  Вокзальная площадь, Воскресенский бульвар в Великом Новгороде; площадь Победы-Софийская; Аркада Гостиного двора; Монумент | КСА,  МКУ "УКС" | 2022-2023 | 1.1.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1 048,480 | 13 993,618 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 98848,950 | 11 768,23991 | - | - |
| 1.13 | мероприятие 13. Выполнение работ по благоустройству территории набережной Александра Невского (участко от моста Александра Невского до церкви Бориса и Глеба на Торговой стороне), софийской набережной и Ильина ул. (участок от Большой Московской ул. до церкви Спаси Преображения на Торговой стороне в Великом Новгороде | КСА, МКУ «УКС», КУГДХ | 2023 | 1.1.1. | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 3 861,78481 | - | - |
| 1.14 | Мероприятие 14. выполнение работ по ремонту сети наружного освещения в Великом  Новгороде: площадь Победы-Софийская» | КСА, МКУ «УКС» | 2023 | 1.1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 8 058,600 | - | - |
| 1.15 | Мероприятие 15. разработка раздела сохранности к проекту скульптурной композиции  "Героям земли Новгородской", благоустройство сквера "Воинской славы" в  Великом Новгороде с устройством основания скульптурной композиции  "Героям земли Новгородской" | КСА, МКУ «УКС» | 2023 | 1.1.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 1 039,500 | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения мероприятий по благо-устройству | КУГДХ, МКУ "Го-родское хозяйство" | 2017 - 2025 | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13 | бюджет Великого Новгорода | 63 866,900 | 63 397,521 | 104 119,030 | 122 747,100 | 132 673,172 | 184 656,953 | 219 883,030 | 228 229,100 | 233 387,800 |
| субсидия Новгород-ской области | 950,400 | 957,200 | 973,500 | 1 223,80004 | 3 026,400 | 3 622,211 | 1 436,200 | 1 436,200 | 1 436,200 |
| 2.1. | Мероприятие 1. Обеспе-чение деятельности КУГДХ | КУГДХ | 2017 - 2025 | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13 | бюджет Великого Новгорода | 11 593,800 | 13 152,521 | 16 365,500 | 17 880,500 | 18 595,925 | 20 628,064 | 22 832,600 | 22 832,600 | 22 832,600 |
| субсидия Новгород-ской области | 950,400 | 957,200 | 973,500 | 1 026,400 | 1 026,400 | 2 520,611 | 1 436,200 | 1 436,200 | 1 436,200 |
| 2.2. | Мероприятие 2. Предо-ставление субсидии из бюджета Великого Нов-города МКУ "Городское хозяйство"  в том числе: | МКУ "Го-родское хозяйство" | 2017 - 2025 | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13 | бюджет Великого Новгорода | 49 153,000 | 46 983,300\* | 84 458,930 | 101 111,600 | 109 997,968 | 156 686,891 | 189 734,700 | 199 738,600 | 204 894.000 |
| субсидия Новгородской области | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - | - | - |
|  | средства субсидии бюд-жету Великого Новгорода на реализацию областного закона от 2 сентября  2010 г. № 816-ОЗ "О ста-тусе административного центра Новгородской об-ласти" | МКУ "Го-родское хозяйство" | 2021 | 1.1.10 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 222,000 | - | - | - | - |
| субсидия Новгород-ской области | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - | - | - |
| 2.3. | Мероприятие 3. Обеспе-чение деятельности  МКУ "Специализирован-ная служба по вопросам похоронного дела" | КУГДХ | 2017 - 2025 | 1.1.1 – 1.1.4, 1.1.8 -  1.1.13 | бюджет Великого Новгорода | 3 120,100 | 3 261,700 | 3 294,600 | 3 755,000 | 4 079,278 | 7 341,998 | 7 841,931 | 5 919,0 | 6 190,5 |
| 2.4. | Мероприятие 4. Расходы на организацию работ, связанных с предотвра-щением влияния ухуд-шения экономической си-туации на развитие отрас-лей экономики, с профи-лактикой и устранением последствий распростране-ния коронавирусной ин-фекции | МКУ "Го-родское хозяйство" | 2020 | 1.1.10 | областной бюджет | - | - | - | 197,40004 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Мероприятие 5. Расходы на организацию работ, связанных с предотвра-щением влияния ухуд-шения экономической си-туации на развитие отрас-лей экономики. | МКУ "Го-родское хозяйство" | 2022 | 1.1.10 | областной бюджет | - | - | - | - | - | 1 101,550 | - | - | - |
| Задача 2. Улучшение экологической обстановки | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах город-ского округа | КУГДХ, предприя-тие ком-мунально-го хо-зяйства | 2017 - 2025 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5. | бюджет Великого Новгорода | 528,000 | 570,000 | 570,000 | 310,400 | 321,358 | 3 031,889 | 285,5096 | 570,000 | 570,000 |
| областной бюджет |  | - | - | - | - | 8 588,217 | - | - | - |
| внебюд-жетные средства | 502 274,226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Мероприятие 1. Реализа-ция мероприятий по ох-ране окружающей среды | КУГДХ | 2017 - 2025 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | бюджет Великого Новгорода | 528,000 | 570,000 | 570,000 | 310,400 | 321,358 | 340,067 | 285,5096 | 570,000 | 570,000 |
| 3.2. | Мероприятие 2. Проекти-рование и строительство второй очереди полигона твердых бытовых отходов Великого Новгорода, в том числе первого этапа второй очереди полигона твердых бытовых отходов | предприя-тие ком-мунально-го хо-зяйства | 2017 | 1.2.4 | внебюд-жетные средства | 502 274,226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Мероприятие 3. Осущест-вление отдельных госу-дарственных полномочий по организации деятель-ности по накоплению (в том числе по раздельному накоплению) твердых ком-мунальных отходов в части создания и (или) обустрой-ства контейнерных пло-щадок для накопления твердых коммунальных отходов (сверх уровня, предусмотренного област-ным бюджетом) | КУГДХ, предприя-тие ком-мунально-го хо-зяйства | 2022 | 1.2.5 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 2 691,822 | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | 8 588,217 | - | - | - |
| Задача 3. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 4. Осуществление отдельных государственных полномо-чий | КУГДХ | 2017 - 2025 | 1.3.1 | субсидия Новгород-ской области | 2 440,000 | 1 566,400 | 1 726,600 | 1 402,500 | 1 238,300 | 1 272,600 | 1 835,860 | 1285,700 | 1285,700 |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 455,000 | 882,26609 | 565,000 | - |
| 4.1. | Мероприятие. Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-вотных, их лечению, отлову и содержанию животных без владельцев, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова животных без владельцев, транспор-тировки отловленных животных без владельцев | КУГДХ | 2017 - 2025 | 1.3.1 | субсидия Новгород-ской области | 2 440,000 | 1 566,400 | 1 726,600 | 1 402,500 | 1 238,300 | 1 272,600 | 1 835,860 | 1285,700 | 1285,700 |
| бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 455,000 | 882,26609 | 565,000 | 0,000 |
| Задача 4. Формирование современной городской среды | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 5. Выполнение работ по благоустройству терри-торий общего пользования | КСА, МКУ "УКС", МКУ "Го-родское хозяйство" | 2017 | 1.4.1, 1.4.2 | бюджет Великого Новгорода | 1 494,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 11 407,13287 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федераль-ный бюджет | 19 422,81913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Мероприятие 1. Благоуст-ройство территорий обще-го пользования | КАС, МКУ "УКС", МКУ "Го-родское хозяйство" | 2017 | 1.4.1 | бюджет Великого Новгорода | 1 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 9 829,41465 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федераль-ный бюджет | 16 736,46135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:  благоустройство терри-тории (сквера) между  домом № 3 по Андреев-ской ул. и домом № 15 по ул. Фёдоровский Ручей | бюджет Великого Новгорода | 20,849 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 152,24869 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федераль-ный бюджет | 236,68931 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | поставка и монтаж малых архитектурных форм с благоустройством приле-гающей территории, распо-ложенной в микрорайоне Луговом (территория искусственного водоема) в Великом Новгороде |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | 263,281 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 842,96702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федераль-ный бюджет | 3 159,37204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| поставка и монтаж малых форм с благоустройством прилегающей территории, расположенной между  ул. Коровникова и р. Ве-ряжа в Западном микро-районе города | бюджет Великого Новгорода | 504,580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 542,449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федераль-ный бюджет | 6 032,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| поставка и монтаж обо-рудования спортивных площадок с благоуст-ройством прилегающей территории в парке Юнос-ти | бюджет Великого Новгорода | 611,290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 291,74994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федераль-ный бюджет | 7 308,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Мероприятие 2. Обустрой-ство городских парков  в том числе: | КСА, МКУ "УКС", МКУ "Го-родское хозяйство" | 2017 | 1.4.2 | бюджет Великого Новгорода | 94,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 577,71822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федераль-ный бюджет | 2 686,35778 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| поставка и монтаж малых архитектурных форм с благоустройством приле-гающей территории в парке Юности | бюджет Великого Новгорода | 94,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 577,71822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федераль-ный бюджет | 2 686,35778 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 5. Организация мероприятий по текущему ремонту зданий и сооружений муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 6. Выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений муниципаль-ной собственности | МКУ "Го-родское хозяйство" | 2019- 2020 | 1.5.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | 1 058,000 | 466,400 | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту постановления Администрации Великого Новгорода

«Об утверждении изменений, которые вносятся   
в муниципальную программу Новгорода «Благоустройство Великого Новгорода» в 2017-2025 годах»

Изменения в муниципальную программу Великого Новгорода «Благоустройство Великого Новгорода» в 2017-2025 годах (далее Программа) вносятся в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 № 4561, Перечнем муниципальных программ Великого Новгорода, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 25.10.2013 № 5530.

Настоящим проектом производится актуализация мероприятий и бюджета Программы, в рамках 2023 года в соответствии с утверждённым Думой Великого Новгорода бюджетом.

Председатель комитета

по управлению городским и

дорожным хозяйством

Администрации Великого Новгорода Тейдер А.А.