Приложение

к постановлению Администрации Великого Новгорода

от                  №

Условия конкурса

1. Проведение следующих работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения по адресу: Великий Новгород, Никольская ул.,
д. 14, в соответствии с актом технического состояния памятника истории и культуры и определения плана работ по памятнику и благоустройству его территории от 28 августа 2020 года:

| № п/п | Наименование исследовательской, проектно-сметной документации и производственных работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (на восстановление и ремонт междуэтажных и чердачных перекрытий, водосточной системы (утраченных частей и устройство желобов), фасадов, элементов декора, столярных заполнений, входного крыльца на главном фасаде, интерьеров) | 2021-2022 гг. |
| 2. | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с согласованной проектной документацией | 2022-2027 гг. |
| 3. | Благоустройство территории | постоянно |
| 4. | Проведение мониторинга состояния объекта культурного наследия | постоянно |
| 5. | Представление отчета о состоянии объекта культурного наследия в инспекцию государственной охраны культурного наследия Новгородской области | ежегодно, в срок до 1 июля |

2. Рекомендации при проведении ремонтных работ:

применять только высококачественные материалы;

не использовать на фасадах силикатный и огнеупорный  кирпич, несертифицированные лакокрасочные материалы.

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии с согласованной проектной документацией, организацией научного руководства, авторского и технического надзоров при наличии письменного разрешения инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области.

3. Срок выполнения условий конкурса: до 1 января 2028 года.

4. Порядок подтверждения победителем условий конкурса: сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса в целом представляется победителем в течение 10 рабочих дней с даты истечения срока исполнения условий конкурса в полном объеме с приложением подтверждающих документов, в том числе заключения инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, в комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

5. Победитель конкурса раз в полгода, не позднее 20 числа последнего месяца полугодия, представляет продавцу (в комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода) отчетные документы по выполнению условий конкурса.

6. В случае неисполнения победителем конкурса условий конкурса, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема исполнения условий конкурса, договор купли-продажи муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с победителя конкурса неустойки. Указанное имущество остается соответственно в муниципальной собственности, а полномочия победителя конкурса в отношении указанного имущества прекращаются. Помимо неустойки с победителя конкурса также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи муниципального имущества, в размере, не покрытом неустойкой.